香港中文大学（深圳）医学院项目

采伐伐区调查设计报告编制招标公告

工程名称：香港中文大学（深圳）医学院项目采伐伐区调查设计报告编制

招标人：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

项目地址：深圳市龙岗区

项目概况：香港中文大学（深圳）医学院位于龙岗区，项目总建设用地面积约23.5万平方米（其中原建设用地约19.1万平方米已取得规自局批复的用地选址意见书，新增建设用地约 4.4万平方米暂未取得用地选址意见书，最终以市规自局批准的用地选址意见书为准）。

招标方式：公开招标

招标联系人：吴工 ，电话：13823298515

付工 ，电话：0755-83942871

招标范围：完成项目总建设用地范围内所有林木迁移及采伐的相关行政手续办理，具体内容包括但不限于：

1、组织技术人员对原建设用地范围内林地范围以及新增用地全部范围内的林木进行实地调查和测量，确定所有林木的品种、胸径等相关技术参数并咨询当地林业主管部门意见，确定项目范围内需迁移及采伐的林木数量。

2、按照国家、广东省及深圳市关于林木采伐的相关要求，编制项目总建设用地范围内非林地（森林范围）可能涉及的林木采伐伐区调查设计报告并办理林木采伐许可证。

3、具体内容按行政主管部门要求进行工作。

递交投标文件、开标（截标）、定标时间及地点：2023年02月28日10点00分 深圳市建筑工务署教育工程管理中心（深圳市福田区侨香村1栋A座裙楼3层）328会议室

拟采用的定标方法：低价法（第二低价）：招标人按投标报价由低到高对投标人进行排序，并依次进行资格审查，若满足资格条件的投标人达到三家，则投标报价第二低价者为中标候选人；如经招标人审查后合格投标人仅剩两家，则投标报价低者为中标候选人；如合格投标人仅剩 1 家则进行重新招标。

如出现两名及以上投标人报价完全相同且影响中标结果的情形，则采用抽签方式确定 1 名中标候选人。

具体抽签方式为：

（1）抽签原则：大号中标。

（2）抽签顺序为投标人代表签到顺序。

（3）如对抽签会程序及结果存在异议的，需在抽签会结束前当场向招标人提出，接受口头异议投诉方式。

付款方式：

1、合同费用分基本酬金（占90％）和绩效酬金（占10％）两部分，绩效酬金根据履约评价结果支付。

2、本合同不设预付款，完成项目范围内所有林木迁移及采伐的行政审批手续并取得最终的行政主管部门下达批文后二十个工作日内，按照本合同结算原则支付至结算价款基本酬金的80%；剩余款项经结算审计完毕后一次性支付。

3、绩效酬金根据最终履约评价结果支付。履约评价评分采用百分制，综合考评结果分为优秀（评分≥90分）、良好（80≤评分<90分）、中等（70≤评分<80分）、合格（60≤评分<70分）、不合格(评分<60分)五个等级，结果为良好及以上的绩效酬金按100%支付；结果为中等的绩效酬金按70%支付；结果为合格的绩效酬金按50%支付；结果为不合格的绩效酬金按0%支付。履约评价管理办法及细则按深圳市建筑工务署最新管理规定执行。

4、本工程采用小型工程简易招标形式（服务类），最终结算金额小于100万元，最终结算价以《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的评审结果为准。

5、上述费用均须政府部门财政或发改划拨款项到位后支付，甲方不承担因财政或发改审批或拨款延迟造成延迟付款的违约责任。

投标上限价：387827.52元。

投标人资格要求：具备林业调查规划设计丙级及以上资质。

联合体投标：本项目不接受联合体投标。

本次招标内容具体要求：

1、本工程提交的成果文件：

（1）建设项目使用林地申请表，壹式肆份；

（2）项目总建设用地范围内非林地（森林范围）伐区调查作业设计报告，壹式肆份；

（3）建设项目现状拆迁林木清查报告，壹式肆份；

（4）全套建设项目现状拆迁林木清查报告、林木采伐作业设计调查电子文档，壹式壹份；

（5）工作各阶段使用的中间成果，承包人按发包人及行政主管部门要求提供；

（6）为取得批复文件所需的其他相关资料。

2、合同工期要求：

（1）中标人应在接到中标通知书之日起对需砍伐的林木现状进行调查，并在10个日历天内提交符合相关政府主管部门要求的《伐区调查设计报告》；

（2）发包人不承诺为承包人提供现场临时办公用地。中标人临时驻地（包括办公、住宿用房等）由其自行解决；

（3）中标人须在中标后根据现场条件和发包人指令，及时开展相关工作，并在规定时间内出具合格的成果，出具的成果应满足相关内容及申报要求。中标人应保证其出具的成果内容正确，若因成果错误导致招标人损失，由中标人承担。

投标文件组成：（相关证明材料须加盖公章）

1、资格审查文件：投标人资质证书（加盖公章）；

2、商务标书：

投标报价书（按附表格式，签名加盖公章）。

3、其他文件：

（1）投标人基本情况简介（格式自拟，加盖公章）；

（2）营业执照（复印件加盖公章）；

（3）投标人组织架构、人员组成及资历情况（加盖公章）；

（4）法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（原件，需签名加盖公章），法定代表人和法定代表人授权委托人身份证复印件（加盖公章）。

其他说明：

1、投标人根据本公告具体要求自行报价（只需填报合价，详见附表），报价上限价为387827.52元，投标报价超过最高上限价按无效标处理。

2、项目所涉及范围的林木其行政主管部门可能为城管局及规自局林业科，中标人需分别与上述两个行政主管单位进行沟通，明确具体服务内容；若因政策调整或行政主管部门有其他要求，本次招标范围中的服务内容将相应调整，合同结算原则为：中标人实际完成工作内容的分项投标上限价/总投标上限价*投标报价。例如：使用林地可行性研究报告编制的投标上限价为A，采伐伐区调查设计报告编制的投标上限价为B，总投标上限价为C（C=A+B），中标人投标报价为K，若后续按行政主管部门要求仅需办理采伐伐区调查设计报告编制，则本合同结算价为B/C*K，以此类推。

3、本次标书不采用电子投标，由投标人将上述投标文件（资格审查文件、商务标、其他文件）采用A4纸双面打印，一式三份（两正一副），装订成册，密封包装并加盖公章。

4、本次招标不需编制技术标。

5、投标人必须携带法定代表人证明书、法人授权委托书及被委托人身份证证明文件递交投标文件及参加开标、定标会，否则其投标文件将不予受理。

6、投标人的投标报价包括为完成行政审批手续的所有费用，包括但不限于必需的行政主管部门沟通、行政手续办理及其相关资料的编制、填报，可能涉及的边界桩、树木挂牌、专家评审费用等所有费用，投标人后续不得因工作量多少及工作难易程度要求增加费用，请各投标人注意其中风险。

附表：

香港中文大学（深圳）医学院项目采伐伐区调查设计报告编制报价书

| 序号 | 工作内容 | 投标上限价（元） | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 非林地（森林范围）伐区调查作业设计报告编制 | 100000.00 |  |
| 二 | 现状拆迁林木清查报告编制（含原建设用地范围内林地范围以及新增用地全部范围内的林木） | 287827.52 |  |
| 三 | 合计 | 387827.52 |  |
| 本工程具体要求： 一、工作内容：完成项目总建设用地范围内所有林木迁移及采伐的相关行政手续办理，具体内容包括但不限于： 1、组织技术人员对原建设用地范围内林地范围以及新增用地全部范围内的林木进行实地调查和测量，确定所有林木的品种、胸径等相关技术参数并咨询当地林业主管部门意见，确定项目范围内需迁移及采伐的林木数量。 2、按照国家、广东省及深圳市关于林木采伐的相关要求，编制项目总建设用地范围内非林地（森林范围）可能涉及的林木采伐伐区调查设计报告并办理林木采伐许可证。 3、具体内容按行政主管部门要求进行工作。 二、本工程提交的成果文件： 1、本工程提交的成果文件： （1）建设项目使用林地申请表，壹式肆份； （2）项目总建设用地范围内非林地（森林范围）伐区调查作业设计报告，壹式肆份； （3）建设项目现状拆迁林木清查报告，壹式肆份； （4）全套建设项目现状拆迁林木清查报告、林木采伐作业设计调查电子文档，壹式壹份； （5）工作各阶段使用的中间成果，承包人按发包人及行政主管部门要求提供； （6）为取得批复文件所需的其他相关资料。 三、合同工期要求： （1）中标人应在接到中标通知书之日起对需砍伐的林木现状进行调查，并在10个日历天内提交符合相关政府主管部门要求的《伐区调查设计报告》； （2）发包人不承诺为承包人提供现场临时办公用地。中标人临时驻地（包括办公、住宿用房等）由其自行解决。 （3）中标人须在中标后根据现场条件和发包人指令，及时开展相关工作，并在规定时间内出具合格的成果，出具的成果应满足相关内容及申报要求。中标人应保证其出具的成果内容正确，若因成果错误导致招标人损失，由中标人承担。 四、质量要求： 符合相关行业技术规范和行政主管部门要求。 五、服务要求： 协助甲方办理占用林地报批手续及林地采伐许可证，确保不因成果质量问题影响审批。如遇政策发生改变，负责修改。 六、其他： 1、发包人不承诺为承包人提供现场临时办公用地。中标人临时驻地（包括办公、住宿用房等）由其自行解决。 2、中标人须在中标后根据现场条件和发包人指令，及时开展相关工作，并在规定时间内出具合格的成果。中标人应保证其出具的成果内容正确，若因成果错误导致招标人损失，由中标人承担。 3、投标人应根据上述要求自行报价（单位：元，保留两位小数），投标人的投标报价包括为完成行政审批手续的所有费用，包括但不限于必需的行政主管部门沟通、行政手续办理及其相关资料的编制、填报，可能涉及的边界桩、树木挂牌、专家评审费用等所有费用，投标人后续不得因工作量多少及工作难易程度要求增加费用，请各投标人注意其中风险。 4、安全文明要求：服务期间，承包人必须做好安全防护措施，并承担所有安全责任。 5、本工程采用小型工程简易招标形式（服务类），最终结算金额小于100万元，最终结算价以《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的评审结果为准。 |  |  |  |

投标单位（署名并盖章）：                  联系电话：

投标人法定代表签名：                      日期：

香港中文大学（深圳）医学院项目采伐伐区调查设计报告编制服务协议书

委托单位（甲方）：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

咨询单位（乙方）：

按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章，并结合本工程具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就香港中文大学（深圳）医学院项目采伐伐区调查设计报告编制服务事宜协商一致，订立本协议。

一、工程概况

工程名称：香港中文大学（深圳）医学院项目采伐伐区调查设计报告编制

工程地点：深圳市龙岗区

资金来源：政府投资

二、承包范围

完成项目总建设用地范围内所有林木迁移及采伐的相关行政手续办理，具体内容包括但不限于：

1、组织技术人员对原建设用地范围内林地范围以及新增用地全部范围内的林木进行实地调查和测量，确定所有林木的品种、胸径等相关技术参数并咨询当地林业主管部门意见，确定项目范围内需迁移及采伐的林木数量。

2、按照国家、广东省及深圳市关于林木采伐的相关要求，编制项目总建设用地范围内非林地（森林范围）可能涉及的林木采伐伐区调查设计报告并办理林木采伐许可证。

3、具体内容按行政主管部门要求进行工作。

三、合同价款

本合同总费用为人民币    万元（大写：），最终结算价以深圳市财政预算和投资评审中心审核为准。

1、该费用包含乙方为实施和完成本工程服务内容（具体以行政主管部门要求为准）所需的人员工资、社会福利、各种津贴及加班、技术服务费、现场费用（包括办公及生活设施、设备、通讯费用）、仪器设备的使用和管理、各种管理费、保险、利润和税金不可预见费用等费用内容，以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务。

2、本合同价格包括为完成行政审批手续的所有费用，包括但不限于必需的行政主管部门沟通、行政手续办理及其相关资料的编制、填报，可能涉及的边界桩、树木挂牌、专家评审费用等所有费用，乙方后续不得因工作量多少及工作难易程度要求增加费用。

3、若因政策调整或行政主管部门有其他要求，本次招标范围中的服务内容将相应调整，其结算原则为：乙方实际完成工作内容的分项投标上限价/总投标上限价*投标报价。例如：使用林地可行性研究报告编制的投标上限价为A，采伐伐区调查设计报告编制的投标上限价为B，总投标上限价为C（C=A+B），乙方投标报价为K，若后续按行政主管部门要求仅需办理采伐伐区调查设计报告编制，则本合同结算价为B/C*K，以此类推。

四、工期及提交成果的时间

（1）中标人应在接到中标通知书之日起对需砍伐的林木现状进行调查，并在10个日历天内提交符合相关政府主管部门要求的《伐区调查设计报告》；

（2）发包人不承诺为承包人提供现场临时办公用地。中标人临时驻地（包括办公、住宿用房等）由其自行解决。

（3）中标人须在中标后根据现场条件和发包人指令，及时开展相关工作，并在规定时间内出具合格的成果，出具的成果应满足相关内容及申报要求。中标人应保证其出具的成果内容正确，若因成果错误导致招标人损失，由中标人承担。

五、乙方向甲方提交的成果文件

1、本工程提交的成果文件：

（1）建设项目使用林地申请表，壹式肆份；

（2）项目总建设用地范围内非林地（森林范围）伐区调查作业设计报告，壹式肆份；

（3）建设项目现状拆迁林木清查报告，壹式肆份；

（4）全套建设项目现状拆迁林木清查报告、林木采伐作业设计调查电子文档，壹式壹份；

（5）工作各阶段使用的中间成果，承包人按发包人及行政主管部门要求提供；

（6）为取得批复文件所需的其他相关资料。

六、付款方式

1、合同费用分基本酬金（占90％）和绩效酬金（占10％）两部分，绩效酬金根据履约评价结果支付；

2、本合同不设预付款，完成项目范围内所有工作并在取得最终行政主管部门的林木迁移及采伐审批手续下达批文后二十个工作日内，按照本合同结算原则支付至结算价款基本酬金的80%；剩余款项经结算审计完毕后一次性支付。

3、绩效酬金根据最终履约评价结果支付。履约评价评分采用百分制，综合考评结果分为优秀（评分≥90分）、良好（80≤评分<90分）、中等（70≤评分<80分）、合格（60≤评分<70分）、不合格(评分<60分)五个等级，结果为良好及以上的绩效酬金按100%支付；结果为中等的绩效酬金按70%支付；结果为合格的绩效酬金按50%支付；结果为不合格的绩效酬金按0%支付。履约评价管理办法及细则按深圳市建筑工务署最新管理规定执行。

4、本工程采用小型工程简易招标形式（服务类），最终结算金额小于100万元，最终结算价以《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的评审结果为准。

5、上述费用均须政府部门财政或发改划拨款项到位后支付，甲方不承担因财政或发改审批或拨款延迟造成延迟付款的违约责任。

七、违约责任

1、合同双方之任何一方不能履行本合同条款均属违约，违约方向对方支付违约金。

2、违约金约定：

（1）由于非乙方的原因造成工作中止、失败，甲方应按乙方已完成工作量比例向乙方支付费用。

（2）乙方未能按照本协议之规定完成编制工作，或因乙方原因造成报告书未通过审查，甲方有权减付或拒付技术服务费。具体的减付或拒付办法，双方另行协商确定。同时，乙方有责任返工直至达到本协议之要求，返工期间发生的费用由乙方自行承担。

（3）甲乙双方无故单方面解除合同的，应向另一方支付合同暂定金额的20%作为违约金，对造成损失的按损失情况进行赔偿。

3、由于不可抗力造成本合同不能履行的，合同双方均不承担责任，造成任一方的损失，由损失方自理。

4、双方协商一致，可以解除本合同协议。

八、保密

双方应对本合同协议书执行过程中产生的涉及机密的文件、成果资料进行保密，未经对方同意，任何一方均不得将涉及机密的文件、成果资料泄密，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

九、争议条款

1、甲乙双方履行合同过程中如发生争议，可以协商或者要求有关部门调解。如协商或调解不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提出诉讼。

2、除提交诉讼的争议事项外，其余工作应照常进行。

3、诉讼费用：

因乙方原因导致甲方涉诉的，乙方应承担甲方遭受的经济损失，包括甲方为应诉产生的诉讼费、仲裁费、律师费、车旅费、住宿费等合理费用，具体包括以下情形：

（1）与乙方有合同关系的分包单位、雇佣人员或其他合作单位、个人对甲方提起诉讼、仲裁或将甲方列为第三人的；

（2）与乙方无合同关系，但作为本项目的实际参建单位或参建个人对甲方提起诉讼、仲裁或将甲方列为第三人的；

（3）其他因乙方原因导致相关单位或个人对甲方提起诉讼、仲裁或将甲方列为第三人的。

上述律师费以受诉法院或仲裁院所在地物价部门和司法部门发布的律师服务收费标准为依据计取，其他费用以实际发生为依据计取。乙方应承担的上述合理费用由乙方直接支付至甲方，或甲方指定的第三方服务单位。

十、其他

1、项目所涉及范围的林木其行政主管部门可能为城管局及规自局林业科，乙方需分别与上述两个行政主管单位进行沟通，明确具体服务内容；若因政策调整或行政主管部门有其他要求，本次招标范围中的服务内容将相应调整并按本合同结算原则进行最终结算。

2、本合同未尽事宜双方协商解决。

第十一条   合同份数

本合同一式八份，甲方六份，乙方两份，具有同等法律效力。

甲方：深圳市建筑工务署教育工程管理中心 乙方：（盖章）

地址：深圳市福田区侨香村1栋           地址：

裙楼3楼

法定代表人：                           法定代表人：

委托代理人：                           委托代理人：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                                 帐号：