附件1：

**投标报价书**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **工程名称** | **投标上限价（元）** | | **总价报价（元）** | **综合单价报价（元/m）** |
| **总价上限价** | **综合单价**  **上限价** |
| 1 | 交警支队侦查大队营房建设项目桩基础超前钻工程 | 146531.08元 | 108.8元/m |  |  |
| **本次服务具体要求：**  1、项目团队要求：不少于3人，一名项目负责人（必须为高级工程师且具备注册土木工程师（岩土）执业资格），岩土工程师和技术员各一名（不含项目负责人）。  2、超前钻工作内容与技术要求：  （1） 超前钻工程从现有场地标高开始勘察钻孔，超前钻钻孔位置及数量见设计图纸。  （2）超前钻深度要求：桩入稳定持力层要求深度见图纸超前钻说明，超前钻钻孔深度进入桩端以下不小于3倍桩径或5m，且应保证桩端以下3倍桩身直径或5m范围内无土洞、溶洞、破碎带或软弱夹层，否则应继续向下钻进直到满足以上条件为止。具体入岩深度详见设计图纸。  （3）查明建筑物场地内有无暗浜、溶洞、废弃人防设施等影响建筑场地稳定的不良情况，提出预防措施的建议，并服务于工程建设的全过程。钻孔过程中如发现异常情况，具体是否加孔、加深，数量及位置应结合现场钻孔的实际情况协同勘察、设计、监理、建设等单位协商确定。  （4）根据超前钻施工确认相应桩位的地质情况,和地勘报告做深度比较来指导桩基施工，以确定桩底标高、保证桩长及入岩情况。  （5）超前钻成果报告，超前钻探报告应包括钻孔地质柱状图、岩芯轴抗压试验报告、对设计终孔要求提出各桩的终孔深度建议，超前钻成果报告应符合国家相关的规范要求。  （6）提供超前钻钻探报告，包含但不限于：查明每个钻孔的地层结构、分布特征，结合原有钻孔数据提供钻孔地质柱状图、剖面图、中风化花岗岩及微风化花岗岩等高线，不良地质的标高、厚度及对应的钻孔号并提出预防措施。查明稳定持力层的准确顶面标高及其标准承载力。  （7）勘探钻孔(超前钻)施工完毕后必须及时封闭。  3、成果提交：  3.1中标人负责向招标人提交超前钻成果文本文件八份，电子文件二份，招标人要求增加的份数按成本价另行收费。  3.2超前钻作业过程录相视频和拍照数据电子光盘两份。  3.3、超前钻探报告深度  3.3.1对岩土工程超前钻探报告的基本要求，原则上应执行《岩土工程勘察报告编制规范》并满足设计单位的有关规定要求。  3.3.2岩土工程超前钻探报告的编写，必须综合研究钻探、室内试验、等超前钻探手段获得的结果。  3.3.3岩土工程超前钻探报告内容包括但不限于：  1）岩土工程超前钻探报告正文，或专业超前钻探报告正文；  1.1）前言：包括工程概况、超前钻探的技术要求、超前钻探方法及完成的工作量、超前钻探依据的技术规范。  1.2）场地工程地质条件：包括场地地形地貌、岩土层结构。  1.3）结论及建议：基础方案、基础建议深度、不良地质作用评价等。  2）附图：图例、勘探点平面（孔）布置平面图、勘探孔钻孔柱状图。  3）附件  3.1）岩土试验报告  3.2）岩芯彩色照片：应逐孔拍摄，照片上的标记（工程名称、孔号、箱号及终孔深度等）应清晰。  **计价原则及结算方式：**  本工程综合单价包干，工程量按实结算，最终结算以甲方审定或甲方委托的第三方机构或深圳市相关审计部门审定为准。  **付款方式：**  本项目超前钻工程分基本勘察费（占90%）和绩效勘察费（占10%）两部分，绩效勘察费根据履约评价结果支付。  1）基本勘察费的支付   |  |  |  | | --- | --- | --- | | 序号 | 支付时间 | 占基本勘察费的比例（%） | | 1 | 本合同无预付款 |  | | 2 | 完成超前钻勘察，勘察成果经过甲方确认或经甲方指定的勘察专项审查单位审查后，提供完整的委托成果。 | 70 | | 3 | 桩基础施工完，经甲方确认勘察成果合格后。 | 20 | |  | 总计 | 90 |   2）绩效勘察费的支付  履约绩效酬金的支付：甲方按照《市建筑工务署合同履约评价管理办法》的规定完成对乙方履约分阶段进行评价，《勘察合同履约评价细则》。   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 履约考核阶段 | 支付时间 | 履约绩效酬金  占绩效勘察费的比例（%） | | 1 | 勘察阶段 | 提供完整的委托成果，甲方评价之后 | 70 | | 2 | 施工服务阶段 | 桩基础施工完，甲方评价之后 | 20 | |  | 总计 |  | 90 |   履约评价结果分优秀、良好、中、合格、不合格五档，对应的绩效设计费支付比例分别为100%、100%、90%、60%、0%。  3）工程尾款支付  项目竣工验收后，甲方完成对乙方工作质量的最终履约评价，并根据本合同相关规定核算服务费，经甲方或相关审计部门审定后，按审定的结算价支付剩余超前钻勘察费用。 | | | | | |

投标人法定代表签名： 投标单位（署名并盖章）：

日期：

**附件3：拟投入本项目人员情况一览表**

**项目负责人简历表**

**投标人名称：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| 学历 |  | 职称 |  | / | |
| 工程建设企业  工作年限 |  | | 投标人企业  工作年限 |  | |
| 执业资格类型 |  | | 执业资格证书  注册专业 |  | |
| 执业资格证书  编号 |  | | 其他工程建设类执业资格 |  | |
| **主要工作经历** | | | | | |
|  | | | | | |

注：须提供职业资格证书等相关证明材料（复印件加盖公章），扫描件应清晰可辨认。

附件3：

**拟投入本项目人员情况一览表**

**投标单位名称：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **姓名** | **职务** | **专业** | **职称与职业资格** | **服务时间段** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

注：

1.投标人可不完全按照此表中拟定的岗位、专业进行填写，可根据投标人自行申报的项目管理组织架构进行适当调整；

2.投标人可扩展、增加表格内容；

3. 须提供职业资格证书等相关证明材料（复印件加盖公章），扫描件应清晰可辨认。