附件1：

投标报价书

| 编号 | 工程名称 | 投标报价（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 麒麟山庄安全隐患整改项目造价咨询 | 35.489664万元 |
|  | 本次服务具体要求： 1.可研或者可研（修编）阶段：负责审核项目可行性研究（含可研修编）投资估算，主要材料设备市场询价及同类项目指标分析，协助完成可研（或可研修编）评审等工作（无此项工作内容时不取）； 2.概算阶段：负责审核概算（含概算调整），主要材料设备市场询价及同类项目指标分析，协助完成评审等工作（无此项工作内容时不取）； 3.预算阶段/招标阶段：编制工程预算、工程量清单及招标控制价，协助编制招标文件，投标报价分析（清标），复核中标候选人的商务标等工作； 4.施工阶段：编制或审核工程变更造价、参与工程进度款支付复核等工作； 5.结算阶段：审核工程竣工结算，配合结算评审等工作； 6.合同约定的其他工程造价咨询技术服务，包括前期费用调研、全过程投资控制分析、经济技术指标分析等。 计价原则及结算方式： 执行工务署《全过程造价咨询费用计算标准（试行）》（深建工字〔2022〕74号），无需投标人报价； 结算原则： 1.造价咨询服务费=取费基数×取费费率 取费基数：以项目最终概算批复（或概算调整）中本标段造价咨询服务所对应建设内容的建筑安装工程费为计费基数；经市发改部门审批同意增加的建设内容且所需资金从项目总概算批复中列支的（含预备费），相应建筑安装工程费可纳入结算计费基数。若项目无概算批复文件，造价咨询服务费的取费基数则以施工图预算的金额作为取费基数； - 2.若因国家、省、市政策性原因或涉外因素等（包括但不限于）导致工程停工的（含个别项目取消建设），由双方依据已完成的建筑安装工程费进行结算。 - 付款方式： （一）合同价的支付 工可、概算阶段：在工可批复后支付咨询服务费的2%，初步设计概算通过主管部门审查后，支付咨询服务费的3%（无工可阶段时为5%），其中绩效考核部分待本阶段履约评价完成后方可支付；无前两个阶段工作的项目，合同签订后支付咨询服务费的5%； 预算阶段：以项目总承包合同的进度为标准，至完成总承包预算时支付上限为“咨询合同金额的20%”,其中基本费用部分全额支付，绩效费用部分待本阶段履约评价完成后方可支付； 工程实施阶段：按季度支付，以项目总承包合同的进度为标准，至总承包竣工验收时支付上限为“咨询合同金额的40%”,其中基本费用部分全额支付，绩效费用部分待本阶段履约评价完成后方可支付； 结算阶段：以项目总承包合同的进度为标准，至总承包完成结算审计时支付上限为“咨询合同金额的30%”,其中基本费用部分全额支付，绩效费用部分待本阶段履约评价完成后方可支付； 剩余款项的支付：本项目结算经深圳市财政预算和投资评审中心审核，按审核金额支付咨询服务费的余款。 （二）其他 1、投标人应按付款进度之规定及合同项中的其它相关条款的规定，向招标人出具附有工作进度报告和相关工作成果的付款申请。 2、每次付款申请时, 投标人应向招标人开具与付款金额等额的税务发票。 3、上述费用均须政府部门财政或发改划拨款项到位后支付，发包人不承担因财政或发改审批或拨款延迟造成延迟付款的违约责任。 |  |

投标人法定代表签名：

投标单位（署名并盖章）：

日期：