招标公告附件

投标资料组成及要求

- 商务标（明标）

（一）编制内容

1.投标报价书（签名加盖公章）。

2.营业执照（复印件，加盖企业公章）。

3.资质文件：企业资质证书；项目负责人注册证书。

4.联合体协议书（联合体投标的提供）。

5.拟派本项目团队人员一览表（加盖企业公章）。

6.法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及身份证复印件（原件）。

（二）封装要求

1.纸质文件按顺序装订成册，并列目录。

2.正本1套、副本1套，A4规格（210mm×297mm），竖版，用软皮质胶装。双面打印。

3.封装：正、副本封装为一密封袋，密封袋封口处加盖公章或张贴盖公章的封条。

4.密封袋上注明：

招标人名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

工程名称：深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升工程项目

文件名称：商务标

投标人名称：**************

- 提案文本（明标）

（一）编制内容

1.设计思路应结合评审要点并符合规划条件、有关规范和政策法规的要求。

2.设计成果的计量单位均采用国际标准计量单位(m/mm/㎡)。

3.概念提案文本A4规格,页数不超过10页，至少应包含以下内容，且建议按以下要求排序：

（1）项目总体设计策略

针对本项目低成本、高品质要求，考虑受救助未成年人身心特征，提出总体改造思路、管理思路、现场服务、效果落地性思路。

（2）建筑空间环境设计策略

- 针对现状外立面及空间环境情况，考虑受救助未成年人身心特征，提出与特殊未成年人行为活动安全与风险预防有关、消除监管痕迹、视觉效果较好的立面及空间环境改造设计策略及方法，为安全环境设计提供依据。

- 需提供立面选材说明，并遵循适用、安全、耐久、经济、美观的原则。（使用方要求：要考虑栏杆防护安全，要特别注意从硬件设施设计方面预防未成年人轻生等意外情况发生。）

（3）重点空间设计思路

- 针对本项目未成年人使用特质和定位，对一层儿童探索馆，如何创造轻松活泼，儿童友好的环境疗愈氛围提出设计思路。

- 提供天面、地面、墙面选材说明，并遵循适用、安全、耐久、经济、美观的原则。（面积及位置详见设计任务书）

以上内容均以文字方式描述，可适当配图辅以说明。

（二）封装要求

1.纸质文件按顺序装订成册，并列目录。

2.7套，A4规格（210mm×297mm）,竖版，装订成册（双面彩色打印，简装，软皮封面），纸张数不超过10张，按1-10编制页码（不含封面、封底、扉页），扉页标注投标单位名称并加盖投标单位公章。为体现节约理念，建议使用简本、不建议过度包装，包装用软皮纸张。

3.封装：正、副本封装为一密封袋，密封袋封口处加盖公章或张贴盖公章的封条。

4.密封袋上注明：

招标人名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

工程名称：深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升工程项目

文件名称：概念提案文本

投标人名称：**************

三、电子文件（明标）

（一）编制内容

提供电子文件的所有内容应与对应的纸质文件内容一致，包括但不限于下列文件：

1.商务标（PDF文档）。

2.概念提案文件。

（二）提交要求

电子文件以邮件形式递交，在截标时间前递交至sjglzxzbz@163.com。邮件命名为：深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升工程项目+投标人名称。

投标文件提交及要求

一、商务标：2套，正本1套，副本1套。

二、概念提案：7套，正本1套，副本6套。

以上两份文件打印纸质，分开包装到现场递交；电子文件邮件发送即可。

特别提醒：

- 密封袋的封口处均应加盖投标申请人公章。

- 投标文件若未按规定进行密封及标识，招标人不承担投标文件错投错放或提前开封的责任。

- 上文所提及的盖章处，均接受电子章及鲜章。

设计服务费付款方式

本项目工程设计服务费分为基本酬金、绩效酬金，分别占设计费的90%、10%；

- 基本酬金的支付

| 服务费名称 | 服务阶段 | 支付时间 | 支付基本酬金的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本 酬金 | 首付款 | 合同签订后，且交付第一轮设计成果经发包人确认。 | 10 |
|  | 方案设计 | 方案设计阶段的工作完成并经发包人确认。 | 20 |
|  | 初步设计 | 初步设计概算成果取得政府相关部门审查同意批文。 | 40 |
|  | 施工图 配合 | 配合完成施工图设计。 | 10 |
|  | 施工配合 | 竣工验收合格，设计人办理完相关手续之后。 | 10 |
|  | 合计 |  | 90 |
|  | 合同结算评审完成后支付剩余基本酬金。 |  |  |

2.绩效酬金的支付

| 服务费名称 | 履约考核阶段 | 占绩效酬金的比例（%） | 支付时间 | 绩效酬金的支付 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效 酬金 | 方案设计阶段 | 20 | 方案设计阶段工作完成，发包人评价之后。 | 各设计阶段对应履约评价等级的支付比例×90% |
|  | 初步设计阶段 | 20 | 初步设计阶段工作完成，发包人评价之后。 |  |
|  | 施工图设计 阶段 | 20 | 施工图设计阶段配合工作完成，发包人评价之后。 |  |
|  | 施工配合 | 40 | 施工过程配合工作完成，发包人评价之后。 |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |
|  | 合同结算评审完成后支付绩效酬金余款。 |  |  |  |

报价要求及结算原则
一、报价要求

投标上限价35.5万元。（投标人结合自身情况报价，所报价格包含因各种原因造成的增补缺漏事项等所需的费用，以及为完成本项目服务所必需的来往深圳处理事务的差旅费、专家费等一切税费，包含服务单位及人员产生的一切成本和费用、税金等所有费用）

二、结算原则

合同为固定总价。最终结算金额以深圳市财政预算和投资评审中心评审报告为准。

## 现场踏勘事项

## 招标人统一安排设计单位进行现场踏勘，是否参与踏勘由投标人自行确定，具体踏勘时间：

## 2025年4月15日15时 踏勘地点：深圳市罗湖区北环大道1032号；联系人：郝工 13154307081。

## 项目负责人述标事项

## 1.投标单位的述标顺序在开标会当日由招标人组织投标人委派的授权委托人以抽签方式确认。一般在截标后一周内进行述标，请投标人提前做好相关准备，述标的具体时间及地点招标人将提前3天另行通知。

## 2.项目负责人在述标当天现场述标（具体时间以招标人通知为准），述标时间不超过15分钟（其中项目负责人陈述时长10分钟，问答时长5分钟），述标主要内容如下：

## 2.1介绍公司基本情况、拟投入设计团队成员基本情况、项目负责人的相关业绩及评价；

## 2.2阐述概念提案；

## 2.3现场问答。

## 3.参加述标的人员不得携带任何附加的展示材料进入评标室,述标过程中只能利用已提交的投标文件。

## 4.参加述标项目负责人需与递交投标文件上的人员保持一致，须在述标当日携带投标单位法定代表人证明书、法人授权委托书、有效的身份证明等原件(注:身份证/护照的复印件附后,核原件)到达述标现场。

## 5.项目负责人未能参加述标的,后果由投标人自行承担,请投标人重视。

投标格式文件及其他附件

1.投标报价书（签名加盖公章）

2.营业执照（复印件，加盖公章）

3.资质文件：

（1）企业资质证书（复印件，加盖企业公章）

（2）项目负责人注册证书（复印件，加盖企业公章）

4.联合体协议书（联合体投标的提供）

5.拟派团队人员要求一览表（加盖企业公章）

6.法定代表人身份证明文件、法定代表人授权委托书（原件）

7.概念提案评审要点参考表

8.设计任务书及前期资料

附件1

投标报价书

| 编号 | 工程名称 | 上限价 （万元） | 报价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升工程项目方案及初步设计 | 35.5 |  |
| 本次服务具体要求： 包括但不限于： 1.本项目建设内容：结构加固、外立面及屋面修缮、室内修缮改造、安装工程改造、室外配套设施改造等。 2.本项目涉及全专业设计： 总图、建筑、结构、给排水、电气、通风与空调、消防、展陈、标识标记、泛光照明、建筑智能化、电梯(升降梯及自动扶梯) 、燃气、建设用地范围外的管线接入、建筑节能环保（包括绿色建筑、建筑节能、太阳能利用、编制用水节水报告、中水系统、雨水回用和屋顶绿化等）、无障碍设计、造价文件（概算编制）；涉及的特殊专业包括但不限于：地基处理、基坑支护、钢结构、预应力 、灯光、建筑声学、音响、管线迁改、厨房、建筑、机电、家居一体化设计、海绵城市、初步设计图纸测量、建设用地范围外的管线接入、场地内建筑物或构筑物拆改、污水处理、园林景观、信息化设计、室内外机电管线综合设计、室内设计（含软装设计）、报批报建统筹及申报、总概算编制及申报、施工配合等。不包括的设计内容：如10KV外接。 3.最终工作内容以设计合同为准。 |  |  |  |

投标人法定代表人签名：                   投标单位（署名并盖章）：

日期：

附件2 营业执照

附件3 资质文件

（1）企业资质证书

- 项目负责人一级注册建筑师证书

附件4 联合体协议书（联合体投标的提供）

附件5

拟派本项目团队人员一览表

投标人：

| 序号 | 在本项目中拟任职务 | 姓名 | 职务 | 学历 | 执业资格/ 职称（如有） | 执业资格证书号码（如有） | 工作经验简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件6

## 法定代表人身份证明文件

单位名称：

（单位名称应与营业执照名称一致）

地址 ：

姓名 ：       性别 ：       年龄 ：        职务 ：

法定代表人：

特此证明。

投标单位（签名、盖章）：

日期 ：     年     月     日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证明材料（正面）粘贴处 | 身份证明材料（反面）粘贴处 |
| --- | --- |

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名及职务）为我公司签署深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升工程项目方案及初步设计开标相关文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                 性别：                年龄：

身份证号码：                            职务：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：     年     月     日

附：代理人身份证扫描件

| 身份证明材料（正面）粘贴处 | 身份证明材料（反面）粘贴处 |
| --- | --- |

## 述标代表人授权委托书

本授权委托书声明：（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名及职务）为我公司深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升工程项目方案及初步设计述标环节授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的文件的内容。代理人无转委托权，特此委托。

代理人：                 性别：                年龄：

身份证号码：                            职务：

投标单位（盖章）：

述标代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：     年     月     日

附：代理人身份证扫描件

| 身份证明材料（正面）粘贴处 | 身份证明材料（反面）粘贴处 |
| --- | --- |

## 附件7

## 投标人企业基本情况表

| 1 | 公司注册名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 公司详细资料 |  |
|  | 法定代表人 |  |
|  | 常驻地址 |  |
|  | 电话 |  |
|  | 传真 |  |
|  | 网址 |  |
|  | 电子邮箱 |  |
|  | 公司成立日期 |  |
|  | 资质等级 |  |
|  | 公司简介 |  |
| 3 | 本项目联系人 |  |
|  | 姓名 |  |
|  | 头衔和职务 |  |
|  | 电话 |  |
|  | 电子邮箱 |  |
|  | 通信地址及邮政编码 |  |

注：请投标单位如实填报上述信息。

## 附件8

## 拟派人员简历表

投标人名称：                            拟派岗位：

| 姓名 |  | 性别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学历 |  | 国籍 |  | 职称 |  |
| 职务 |  | 执业注册资格 |  | 执业注册资格 证书编号 |  |
| 工作年限 |  |  | 在投标人企业 工作年限 |  |  |
| 工作经历（应包含时间、工作单位、担任职务及主要负责项目情况） |  |  |  |  |  |

本人签名：

注：

1.拟派项目负责人须填报简历表，并提供承诺函、毕业证书、职称证书或执业资格证书等扫描件，其余人员由投标人自行考虑。

2.请如实填报上述信息。

3.工作年限以提供毕业证书毕业时间起算。

承诺函

致：深圳市建筑工务署工程设计管理中心

本公司拟派（姓名），身份证号           ，为 （投标单位名称）负责深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升工程项目方案及初步设计的（项目负责人）。

本公司清楚并了解本次招标公告中对该岗位业绩、工作年限、简历、职称或执业资格等相关要求，本公司承诺所提供的项目负责人业绩、工作年限、简历、职称或执业资格等所有投标材料真实有效，由此引起的投诉、纠纷等结果，一切责任均由本公司承担。

特此承诺！

投标人（盖章）：

拟派项目负责人（签字）:

日期 ：     年     月     日

重要提醒：本承诺函请投标人务必签字盖章

附件9

概念提案评审要点参考表

设计应遵循适用、经济、安全、美观及可实施的原则，在建筑设计中体现未成年人救助保护建筑的特点，专家根据评审内容逐条评审，填写意见。

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目总体设计策略提案： 针对低成本要求，不夸张浪费，符合本项目未成年人使用特质和定位提出总体设计及管理思路，内容全面。 |
| 2 | 建筑空间环境设计策略提案： 立面及空间环境应充分考虑特殊未成年人行为活动安全与风险防范，消除监管痕迹和安全隐患。创造“有温度”的未成年人救助保护场所；选材用料应适用、安全、耐久、经济、美观。 |
| 3 | 儿童探索馆室内设计思路提案： 针对低成本要求，符合本项目未成年人使用特质和定位，创造轻松活泼，儿童友好的环境疗愈氛围，选材用料具备适用、安全、耐久、经济、美观的特性。 |

## 其他文件

1、本工程的可行性研究报告及批复详见后附件；

2、设计任务书；

3、工程设计合同。

深圳市未成年人救助保护中心

修缮和功能提升工程项目

设计任务书

深圳市未成年人救助保护中心

1、设计任务书编制主要依据：

- 《深圳市发展和改革委员会关于深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升工程项目可行性研究报告的批复》（深发改【2024】701号）。

- 《深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升工程可行性研究报告（代项目建议书）》2024年5月（评审修改稿）。

- 设计合同及建设单位提供的相关要求、说明以及有关技术资料；

- 现行的国家、省市、行业的设计规范、规程、规定、标准、措施；主要的规范包括但不限于：

(1)《中华人民共和国工程建设标准强制性条文》2013年版

(2)《民用建筑设计统一标准》（GB 50352-2019）

(3)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

(4)《办公建筑设计规范》 （JGJ 67-2006）

(5)《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017)

(6)《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）

(7)《公共建筑节能设计标准》（GB 50189-2015）

(8)《深圳市公共建筑节能设计规范》（SJG 44-2018）

(9) 《民用建筑热工设计规范》（GB 50176-2016）

(10) 《建筑工程设计文件编制深度规定》（2016年版）

(11) 《建筑环境通用规范》（GB55016-2021）

(12) 《建筑外墙防水工程技术规程》 (JGJ/T 235-2011)

(13) 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

(14) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》（GB50325-2020）

(15) 《建筑地面设计规范》 (GB5 0037-2013)

(16) 《建筑采光设计标准》 (GB 50033-2013)

(17) 《建筑工程施工图设计文件技术审查要点》 (2014.4.1)

(18) 《建筑与市政工程防水通用规范》（GB55030-2022）

(19) 《中小学合成材料面层运动场地》 (GB 36246-2018)

(20) 《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》(JGJ 253- 2019)

(21) 《外墙内保温工程技术规程》(JGJ 261-2011)

(22) 《外墙内保温复合板系统》（GBT 30593-2014）

(23) 《蒸压加气混凝土墙体专用砂浆》（JCT890-2017）

(24) 《蒸压加气混凝土板》（GB 15762-2008）

(25) 《蒸压轻质加气混凝土板应用技术规程》(T/CECS 553-2018)

(26) 《广东省住房和城乡建设厅关于明确预拌砂浆设计标注有关问题的通知》(粤建散函〔2015〕453号)

(27) 《关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》（建标〔2015〕38号）

(28) 《深圳市人民政府办公厅关于进一步加强玻璃幕墙安全防护和管理工作的通知的通知》(深府办函〔2017〕34号)

(29) 《深圳市建设工程防水技术标准》（SJG 19-2019）

(30) 《深圳市建筑设计规则》（2019版）

(31)《深圳市城市规划标准与准则》(2014)》

(32)《深圳经济特区绿化条例》（2016.10.1）

(33)《建筑装饰装修涂料与胶粘剂有害物限量》（SZJG 48-2014）

(34)《深圳市建筑废弃物再生产品应用工程技术规程》（SJG 37-2017）

(35)《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）

(36)《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）

(37)《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

(38)《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）

(39)《绿色建筑评价标准》（GB/T50738-2019）

(40)《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）

(41)《室内空气质量标准》（GB/T18883-2022）

(42)《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）

(43)《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）2020版

(44)《流浪未成年人救助保护中心建设标准》（建标111-2008）

目  录

第1章 项目背景	1

1.1项目概况	1

1.2 项目建设背景	3

1.3项目面临问题	7

第2章 设计要求	7

2.1设计思想与原则	7

2.2 功能及规模	9

第3章 功能用房需求	14

3.1未成年人服务功能用房	14

3.2权益保障功能用房	15

3.3赋能发展功能用房	16

3.4业务管理用房	16

3.5配套用房及附属用房等	17

第4章 建筑工程要求	18

4.1建筑基本情况	18

4.2改造范围	18

第5章 结构工程要求	19

5.1项目基本情况	19

5.2结构检测情况及整改	20

5.3结构整改要求	20

第6章 安装工程要求	21

6.1  给排水	21

6.2 电气	22

6.3  空调	25

第7章 消防工程要求	25

7.1  设计依据	25

7.2  建筑消防设计	26

7.3  消防水设计	26

7.4  消防电设计	27

7.4  防排烟设计	28

第8章 外立面修缮工程	29

8.1  现状分析	29

8.1  整改要求	29

第9章 电梯及无障碍设计	30

第10章 屋面改造工程	30

第11章 室内装修工程	31

11.1 室内装修范围	31

11.2 室内装修要求	31

第12章 燃气	32

第13章 绿色建筑	32

第14章 海绵城市	33

第15章 景观绿化	33

第16章 弱电智能化	34

第17章 标识系统	38

第18章 成果要求	41

附件1.深圳市发展和改革委员会关于深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升工程项目可行性研究报告的批复	46

附件2.不在移交范围和不挪动功能房位置展示图	46

附件3.深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升工程投资估算对比表	46

附件4 .二层已改造区域精装和消防图纸	46

附件5.食堂的明厨亮灶设计需求	46

附件6.现状功能用房情况及建议调整说明表.	46

附件7.深圳市未成年人救助保护中心既有房屋安全检测鉴定报告（2021年11月26日）	46

附件8.关于深圳市未成年人救助保护中心房屋结构安全隐患查勘情况（2024年4月11日）	46

附件9.专家评审意见表-结构（2024年11月13日）	46

附件10.深圳市未成年人救助保护中心建筑电气防火检测报告（2022年10月27日）	46

附件11.雷电防护装置检测报告（2023年1月3日）	46

附件12.深圳市未成年人救助保护中心建筑消防设施检测报告（2022年11月25日）	47

附件13.深圳市未成年人救助保护中心外墙抹灰检测评估报告（2024年4月12日）	47

附件14.深圳市未成年人救助保护中心外墙皮脱落事件专家论证意见反馈(2023年6月18日)	47

附件15.房间功能需求表	47

附件16.思政教育基地设计需求	47

附件17.弱电智能化部分设备购置表	47

附件18.正念放松室和音乐睡眠室设备需求	47

附件19.深圳12355青少年综合服务平台	47

附件20.网络培训室设计需求	47

附件21.儿童保护专业图书馆设计需求	47

附件22.专家评审意见表-绿建节能消防（2024年11月13日）	47

附件23.未保LOGO和鹏保保卡通形象	47

附件24.已有标识样式	47

附件25.原建筑竣工图纸	48

附件26.消防喷淋图纸2018年12月10日	48

附件27.2023年10月消火栓系统楼外管网改造图纸	48

附件28.2024年10月给水工程楼外管网改造图纸	48

附件29.市民政行业安全隐患检查情况汇总表	48

第1章 项目背景

  - 1.1项目概况

      - 项目名称：深圳市未成年人救助保护中心

项目建设单位：深圳市民政局

项目使用单位：深圳市未成年人救助保护中心

土地使用性质：社会福利用地

资金来源：深圳市政府投资。项目投资估算为 2337.20 万元，其中：工程费用 2013.46 万元，工程建设其他费用 212.80 万元，预备费 110.94 万元（详见附件1）。

  - 1.1.1项目场址

项目位于深圳市罗湖区北环大道1032号市救助管理站大院内，东面是住宅区，北面是学校，西面是公园绿地，南面是北环大道，北环大道对面是笔架山公园。项目所在地和周边没有生产企业，没有生产性污染物排放，对周边环境无影响。

图1-1 项目区位图

1.1.2城市交通概况

项目南面是北环大道，交通便捷。

施工区域全线路段拥有完备的市政路网结构，具备良好的可达性，项目基地对外交通可通过四周的城市干、支路解决，可以满足建筑材料及设备运输的需要。工程所需建筑材料如石材、水泥、石子等材料均可在项目所在地建设市场充足供应，不需外购，且运输方便。

1.1.3市政基础设施及施工条件

本项目改造所在区域现状公共交通配套设施齐全，市政管网配套完善。

1、供水

项目利用原有城市供水系统，可以满足项目用水需要。

2、排水

本项目雨水直接排入周边市政路的现有雨水排水管道，生活污水经处理后排入市政污水管网。

3、供电

本项目用电由项目办公地点原形成的电力条件，可以保障项目用电需要。

1.1.4关于本项目的政府批文及其他相关资料

1、《深圳市发展和改革委员会关于深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升工程项目可行性研究报告的批复》（深发改【2024】701号）

2、《关于医疗卫生和民政等领域重点投资项目推进工作会的会议纪要》（市政府办公会议纪要（144））

3、《流浪未成年人救助保护中心建设标准》2008版

  - 1.2 项目建设背景

2021年2月，我市深化事业单位改革加强了未成年人保护工作，市编办批准设立深圳市民政局直属公益一类事业单位市未成年人救助保护中心（以下简称“市未保中心”），落实党中央、省、市关于未成年人救助保护工作的方针政策和决策部署。市未保中心成立后，市民政局将原市救助管理站的固定资产“市少年儿童救助保护大楼”划拨到市未保中心。

围绕未成年人保护法修法思路，市未保中心成立三年来，努力搭牢未成年人家庭监护与国家监护的桥梁，加强社区儿童保护预防服务体系、儿童保护案件的处置体系以及国家替代照料服务体系建设，努力构建关爱保护儿童的枢纽平台。

1、加强社区儿童保护预防服务体系建设。一是以项目合作等形式推进儿童监护监督与支持类服务，重点开展心理关爱、监护支持、监护评估、精准帮扶、家庭教育指导等儿童关爱服务项目，指导、支持、帮助和督促监护人履行监护职责。二是推动未成年人保护专业人才培养培训，常态化按照“分层级、多样化、可操作、全覆盖”的原则组织或指导开展儿童督导员、儿童主任等业务培训。三是支持引进和培育社会力量共同参与儿童关爱保护，通过举办儿童服务项目大赛、建设儿童关爱服务类社会组织支持中心等路径，积极培育和支持儿童关爱服务公益项目和机构。

2、完善儿童保护案件响应与处置体系建设。一是开通未成年人保护热线，及时受理、转介、跟踪侵犯未成年人合法权益的投诉、举报，制定工作流程，充分发挥上下联动和部门联动机制。二是健全基层儿童保护工作机制，强化（疑似）受侵害儿童发现报告、应急处置、帮扶干预等制度规范与程序安排。针对重点个案开展调查评估、部门会商和帮扶救助。三是以大数据、人工智能和信息化为手段，推动治理方式创新。

3、强化国家替代照料服务。核心工作是做好流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无人监护等监护困境儿童的安置服务。推动国家替代照料服务的规范化、专业化建设。根据儿童的个性化发展状况，采用个案管理工作模式，整合并有效链接社会资源，将儿童安置在最合适的环境中，促进其创伤疗愈，直至最后融入家庭或者社会。

习近平总书记近日对民政工作作出重要指示强调，“加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，解决好人民最关心最直接最现实的利益问题”，“完善政策制度体系、服务保障体系、监督管理体系、社会参与体系”。围绕中共二十届三中全会提出的“加强和改进未成年人权益保护”、“健全覆盖全人群、全生命周期的人口服务体系”、“健全保障妇女儿童合法权益制度”等改革任务，结合我市困境儿童和流动儿童关爱服务的现状，“抓前端，治未病”，下一步，市未保中心将加强基层儿童保护机制建设、完善基层儿童服务体系和社会资源支持体系、实现儿童保护三级预防这3件事作为行动路径，秉持需求导向、人才驱动、标准引领、科技支撑、优质供给、社会参与六大行动策略，健全我国“以家庭监护为基础，社会监护为补充，国家监护为兜底”的儿童监护制度，构建我市困境儿童关爱服务的核心枢纽平台，应对当前广泛关注的涉未成年人犯罪率持续上升和儿童身心健康问题突出两大社会问题。

1、进一步加强基层儿童保护机制建设

进一步深化“监测预防、强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预”为主要内容的基层儿童保护机制。具体来说，监测到或受理侵害儿童权益的事件报告后，根据属地管理原则安排儿童主任、儿童督导员或专业社工对线索进行核实，发现存在儿童保护议题就需采取儿童保护行动；经专业社工评估，确定个案保护等级和主责部门。对于支持性个案，由街道、社区通过递送公共服务，向儿童及其家庭提供资源和服务，包括家庭教育指导、依恋关系修复、创伤疗愈、生涯规划或为家庭提供经济、就业、就学协助等，改善家庭功能使儿童获得保护性环境；对于符合临时监护情形的个案，需将儿童安置到替代性的环境提供保护，由专业社工持续为儿童及其家庭提供个案管理服务，直到家庭功能得到恢复、保护性环境形成，儿童才可结束安置返回家中；若始终无法为儿童创造保护性环境，则通过撤销监护人监护资格等方式进行长期替代安置。

2、完善基层儿童服务体系和社会资源支持体系建设

对遭受权益侵害的儿童，国家监护职责能否兜住底线，取决于我们的儿童福利政策是否解决他们的困难，也取决于各级未成年人救助保护机构、儿童福利机构和基层儿童工作队伍工作是否到位。完善基层儿童服务体系，就是要进一步强化市、区和街道未保服务机构职责，联动运行，形成合力，兜住底线，将党和政府的儿童福利政策落实好。

对于社会资源支持体系建设，政策要支持引导社会力量参与儿童保护和服务工作。通过政府委托、项目合作、孵化扶持等方式，积极培育为儿童服务的社会组织和志愿服务组织。将更多符合条件的儿童保护和服务事项纳入政府购买服务指导性目录，积极引导为儿童服务的社会组织面向城乡社区、家庭和学校提供服务。在制定购买和委托服务项目过程中，要有更为精准的资源投放和成效导向的设计公共服务产品意识，需要对新型社会治理视角下公私合作理念、公共资源投放模式和儿童关爱保护社会组织运营等议题作出深入研究与探索。

3、努力构建儿童保护三级预防服务体系

我们最终的目标就是要实现针对侵害儿童权益事件，构建起初级预防服务体系、二级预防服务体系和三级预防预防服务体系。初级预防，旨在通过社会宣导和家庭支持，提高社会和家庭的儿童保护意识，协助消除对儿童不合理的价值观。通过加强家庭教育指导服务，以及普惠的福利供给，使广大儿童能在良好的监督和保护下，身心健康成长。二级预防，是在家庭出现问题导致儿童不能获得必不可少的生存、发展保障条件时，国家采取有效措施，给予这类家庭支持和协助，如由政府组织对留守儿童、困境儿童、流动儿童开展关爱服务等。三级预防，是发生侵害儿童权益事件后，国家提供紧急处置及其他必要的保护措施，如启动临时监护程序，避免他们进一步受到伤害。综合运用人身安全保护令、监护督促令、家庭教育指导、撤销监护人资格和儿童长期安置等保护措施，从根本上解决儿童监护问题。

  - 1.3项目面临问题

由于原有的“深圳市少年儿童救助保护大楼”已出现设施老化现象，结构也存在安全隐患，且其设计布局与功能已无法满足项目背景所描述的未成年人救助保护工作需求，尤其是“监管”痕迹的外观与当前“未成年人优先”的儿童保护理念及深圳的城市定位存在明显的冲突。因此，我们计划实施此次修缮与功能升级工程，旨在确保大楼的安全效能，优化外观和空间布局，提高使用效率，为困境儿童营造一个更加舒适、和谐的生活、教育和疗愈环境，同时满足我市基层儿童保护机制建设、基层儿童服务体系和社会资源支持体系建设的要求，构建起初级预防服务体系、二级预防服务体系和三级预防预防服务体系，更好地服务于我市未成年人救助保护工作，完善我市儿童福利供给的基础设施，推动“幼有善育”基本公共服务体系的建设。

第2章 设计要求

  - 2.1设计思想与原则

2.1.1 基本原则

本项目为未保中心修缮和功能提升工程，项目建设要面向未来，注重特色，以未成年人为中心，创造一个功能布局合理、服务配套设施齐全、环境优美的未成年人救助保护中心，实现社会效益、经济效益、环境效益的统一。

### 1、有利于未成年人身心健康的原则

### 本项目的服务对象包括因家庭贫困导致生活、就医、就学等困难的未成年人，因自身残疾导致康复、照料、护理和社会融入等困难的未成年人，以及因家庭监护缺失或监护不当遭受虐待、遗弃、意外伤害、不法侵害等导致人身安全受到威胁或侵害的未成年人等。项目的建设提升应以未成年人为中心，将未成年人的安全、健康、认知发展放在首位，根据未成年人的认知特点、心理特点和身体特点，通过整体设计与细节表现，营造整洁、明亮、温馨、积极向上的环境氛围，激发未成年人的活力和创造力，为未成年人提供一个安全、温馨、富有启发性的成长、学习和教育的环境。

### 2、安全实用的原则

未成年人是民族的希望，国家的未来，由于身体、心理和思想尚未成熟，加上处于不同的困境中，身心可能受到伤害，因此比较难以保证自我人身安全。项目的建设提升应坚持安全实用的原则，在设计布局、材料设备使用等各方面既要考虑到未成年人的生活和活动安全，又要流线合理，不同区域相对独立，满足未成年人生活、教育、文体活动、医务等各项需求，以及中心的日常管理。

### 3、经济美观原则

项目因地制宜，在深入了解项目现状和功能需求的基础上，论证方案的经济适用性与技术可行性，在使用功能、规划布局上科学合理，做到高效利用空间资源，在方案设计和工程施工上充分采用新技术、新工艺、新材料、新设备，材料色彩鲜明快活，温馨自然，外观设计简洁美观大方，项目经久耐用、低维护，造价经济合理。

4、可持续性原则

坚持科学发展观，贯彻节能减排、低碳环保的理念，在选材、施工、运营等各个环节注重资源循环利用，选择环保、耐用的装修材料和家具，做到节能、节水、节材、节地和保护环境，提升空间利用率和生态价值，打造绿色健康的建筑和怡人生活环境。

  - 2.2 功能及规模

2.2.1项目定位

本项目定位为市未保中心大楼的建设与改造，旨在打造一个集生活照料、专业服务（心理辅导、家庭教育指导、监护评估、法律援助等）、个案受理、调度指挥、权益保障、队伍培训、社会组织培育等多功能于一体的枢纽型未成年人保护平台。通过丰富拓展未成年人保护机构功能，提高困境儿童关爱服务水平，提升未成年人保护工作队伍综合服务能力，提升深圳市未成年人保护工作质效。

2.2.2设计功能需求

根据市未保中心的职责和项目定位，未保中心大楼应满足以下功能需求：

1、为困境儿童等特殊群体提供养育、教育、基本医疗、基本康复、文体娱乐等服务；

2、构建儿童保护三级预防工作体制，为困境儿童及其家庭提供专业的心理辅导、监护评估、家庭教育指导和法律援助等服务；

3、作为全市未成年人保护工作的枢纽，受理并处置侵害未成年人合法权益的报告事项；

4、为全市各级未成年人救助保护工作队伍提供政策指导、技术支持和培训服务；

5、培育为困境儿童服务的社会组织和项目；

6、满足市未保中心工作人员基本业务管理需求，成为市未保中心工作人员开展相关工作、提供专业服务的基本阵地。

2.2.3功能及规模

本项目原为“市少年儿童救助保护大楼”，以300床规模进行建设，总建筑面积为7161.82㎡。大楼共六层，由服务、教育培训、康复医疗、办公管理后勤保障五个功能区组成。其中一层功能设置为宿舍、餐厅、操作间及护士、医生办公室等；二~五层功能设置为宿舍、儿童活动中心、教导室及医疗保健室，六层功能设置为会议室、多功能室及电梯机房。

本次设计对市未成年人救助保护中心进行整体的修葺改造，结合市未保中心职能和定位，以“儿童优先”的理念进行整体规划和设计，按照空间效益最大化的原则，通过合理规划，因地制宜调整未保中心大楼空间布局，引入先进的设计理念和创新元素，对大楼外观与功能空间内部装修进行升级改造，完善设施设备，提升未保中心大楼外部形象和使用效能。聚焦救助保护、临时监护等庇护服务，打造“救助保护、临时监护、心理辅导、法律援助、个案帮扶”为一体的监护照料、学习教育、文体娱乐等一站式服务空间；围绕儿童关爱保护服务体系建设，建设集成个案受理、调度指挥、权益保障、政策宣教、队伍培训、社会组织培育等功能的市级未成年人关爱服务监管、综合协调、资源整合等综合支持平台。

### 明确设计改造方向为：一是对大楼进行结构加固补强，保障结构安全，提升建筑稳定性；二是对外立面进行修缮，改善建筑外观，提升整体形象；三是要优化空间布局，并对功能区域进行重新划分，提升使用效率；四是对安装工程、室外配套设施进行改造，消除安全隐患。具体内容如下：

### 设计深圳市未成年人救助保护中心大楼(除二层已改造区域)进行修缮和功能提升改造,涉及修缮改造建筑面积 6813 平方米。主要建设内容包括结构加固、外立面及屋面修缮、室内修缮改造、安装工程改造、室外配套设施改造等。市民政局安全检查工作中发现的安全隐患问题（详见附件29），必须在设计时落实整改方案。本项目涉及的修缮改造范围不含二层已改造区域（共380.5㎡），包含北侧的类家庭区域和餐厨空间，南侧的调度中心、个案会商室和社会组织支持中心（具体位置详见附件2）。

### 2.2.4 设计专业范围

### 1、本项目建设内容：结构加固、外立面及屋面修缮、室内修缮改造、安装工程改造、室外配套设施改造等。

### 2、本项目涉及全专业设计：

### 总图（用地范围内的建筑及竖向总图）、建筑、结构、电气（包括高、低压配电、动力及照明、防雷及接地、通信及网络、有线电视、消防、安全防范、公共广播及背景音乐、楼宇控制、智能照明、智能化系统集成等）、给排水、通风与空调、室内设计（含软装设计）、绿化系统的设计、建筑节能设计、用地范围内的管线综合设计）、园林景观、绿色建筑、燃气、电梯、幕墙、地基处理、用水节水、改造、海绵城市、泛光照明、标识系统、建设用地范围外的管线接入、厨房工程、无障碍设计、造价文件（概算编制）。

### 3、其他：桩基施工图设计、场地内建筑物或构筑物拆改、管线迁改施工图设计、污水处理、建筑节能环保、竣工图编制、图纸测量、土方平衡、特殊消防设计、信息化设计、室内外机电管线综合设计、室内照明等、展陈展教。报批报建统筹及申报、总概算编制及申报、施工配合等。

### 最终工作内容以设计合同为准。

### 2.2.5 设计总体要求

1、总体定位：本项目的实施与深圳市的城市规划、社会福利专项规划以及未成年人保护体系规划紧密衔接，旨在确保项目的有效实施与长期效益。

首先，从城市规划的角度来看，本项目位于深圳市罗湖区北环大道，周边交通便捷，符合城市总体规划的布局要求。同时，项目用地为社会福利用地，符合城市土地利用规划，确保了项目的合规性和可持续性。

其次，在社会福利专项规划方面，本项目是对原“深圳市少年儿童救助保护大楼”的修缮和功能提升，旨在满足未成年人救助保护工作的实际需求，完善儿童福利供给体系。这与深圳市社会福利专项规划中的提升未成年人保护设施、完善儿童福利服务网络的目标高度契合。

2、功能定位：本项目与未成年人保护体系规划紧密相连。通过实施修缮和功能提升工程，优化未成年人救助保护大楼的空间布局和使用效率，为未成年人提供更加温馨、和谐的生活、教育环境。按照救助机构建设标准设计，核定床位数100张。建筑平面功能主要设置接待大厅、报警救助调度中心、中心机房、警卫室、登记室、入站观察室、女生宿舍、物品保管室、食堂、盥洗室（洗衣房）、卫生间及洗浴室、男生宿舍、图书阅览室等。

3、执行标准：本项目涉及到的改造内容需按现有标准规范执行，如消防、防水设计规范等；对改造重点部位进行无障碍设计，如电梯、楼梯及卫生间等；外墙防水、隔热需按现行标准进行改造。

4、在不同楼层根据使用功能选用最合适的空调形式与布局；根据需要预留好餐饮所需的烟道、隔油池等基础设施，满足环保要求。

5、结构设计需根据之前结构检测报告的要求及改造后使用功能情况进行结构复核与加固设计。

6、投资估算及面积

本项目对市未保中心大楼（除二层已改造区域）进行修缮和功能提升改造，涉及修缮改造建筑面积 6813 平方米。主要建设 内容包括结构加固、外立面及屋面修缮、室内修缮改造、安装工 程改造、室外配套设施改造等。项目投资估算为 2337.20 万元，其中：工程费用 2013.46 万元，工程建设其他费用 212.80 万元，预备费 110.94 万元。资金来源为市政府投资。（详见附件1 深圳市发展和改革委员会关于深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升工程项目可行性研究报告的批复）

2.3.1工作要求：

严格执行《机关团体建设楼堂馆所管理条例》，遵循 安全、经济、适用原则，合理确定室内修缮改造方案，避免不必 要的装饰提升或者配置超标准的设施。

《可研报告》提出的单跨框架结构加固方案存在桩基施工难度大、检测操作困难等问题，建议对结构体系加固方案进行多方案比选。

在项目前期设计及建设期间，严格按照安全生产相关 要求，落实项目安全生产各项措施，确保项目顺利实施。

根据《政府投资条例》《深圳经济特区政府投资项目 管理条例》《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》《深圳市政府投资项目策划生成管理办法》的有关要求，抓紧开展项目概算编制工作。

限额设计，并注意总建筑面积、分项指标面积、投资与发改批复的一致性。发改批复工程建设内容及投资，详见附件1深圳市发展和改革委员会关于深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升工程项目可行性研究报告的批复和附件3深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升工程投资估算对比表。

2.4改造要求

1、解决功能不满足定位要求。需要充分考虑现状特征，修旧利废。

2、解决渗漏水现象——部分墙面渗水严重、涂料脱落、地面翘起变形、屋面漏水、防火门破损等现象。

3、解决安全问题，栏杆、窗户、特殊未成年人的心里行为特征。

4、解决结构问题、机电问题。

具体详见后面各章节

第3章 功能用房需求

结合市未保中心职能，按照各业务部门业务发展需求，规划以下5大部分用房。

  - 3.1未成年人服务功能用房

结合市未保中心未成年人临时监护职能，为应对未来可能的突发情况，设置儿童居室和未成年人居住用房100床，类家庭用房28床。床位建设依据《流浪未成年人救助保护中心建设标准》（以下简称《标准》），并按要求配置如下用房：

1、入站登记用房：设置接待室、大堂、观察室、物品保管室。

2、生活用房：儿童居室、未成年人居住用房（按照收纳流浪儿童功能，100床位设置）；类家庭区域、类家庭餐厨空间（通过类家庭方式为临时监护责任对象提供能够体现家庭温暖和情感互动的健康成长环境，设置7套有独立卫生间的类家庭房间）；类家庭区域内的公共空间、居住空间均应有良好的采光照明和通风，窗户下沿可踏面要注意安全防护及耐脏处理（附件4 二层已改造区域精装和消防图纸）。成年人餐厅与工作人员餐厅应分开设置，增加一个配餐间（需要按照专间的标准来要求建设），并且具有提供穆斯林饮食的设施。食堂的监控设施要满足明厨亮灶的管理要求（详见附件5）。

3、教育用房：设置教师办公室、社会工作室、音乐睡眠室、正念放松室、辅导室、宣泄室、舒压减压室；思政教育基地（按照同时容纳100人的标准，开展全市未成年人思想政治教育、法制教育和科普活动）。教育基地展厅布局，空间的动线规划应兼顾参观的流畅性和功能的逻辑性，参观区域应有助于引导参观者按照展示内容顺序进行探索。

4、文体活动用房：设置儿童活动中心、儿童探索馆等室内活动场所，为未保中心的服务对象（0-18岁未成年人）提供适用全年龄段儿童的活动空间。并拓展室外活动区域，提供集学习、娱乐、锻炼于一体的综合性场所（现感统室房间内有儿童活动设施需要利用在该区域，室外区域配置灭蚊设备)。

5、医务用房：设置取证区、检查室等用房。

  - 3.2权益保障功能用房

围绕“监测、预防、报告、转介和处置”的纵向保护体系，设置热线坐席（4人位）、个案会商室、调度中心。及时受理、转介侵犯未成年人合法权益的投诉、举报，针对重点个案组织开展部门会商和帮扶救助。

  - 3.3赋能发展功能用房

聚焦儿童关爱服务项目培育、队伍建设、品牌宣传、社会组织参与、慈善资源聚合，建设儿童关爱事业支持平台，设置以下专业用房。

1、儿童保护专业图书馆：按照同时容纳50人标准，需要满足8大功能的业务使用场景：读书分享会、案例讨论会、微空间聊天室、知识性讲座、读者见面会、专业技能培训、储藏及服务空间。配备1-2台电脑满足网课学习需求。具有沟通和讲座的空间需要考虑配置投影设备。大空间需要合理配置音箱设备,且使用时无回音。

2、赋能中心：按照能最高容纳100人同时培训的需求设置。满足大型讲座、小组讨论、互动教学等需求。留有单独的控制室（设备存放区），配备休息、储藏及服务空间。提供可调节的音响和灯光系统、显示系统、足够的电源插座（地插）和无线网络覆盖。区域基座抬高，并配置可手写多媒体设备。

3、网络培训室：区分中控区域、直播区域、休憩区域。中控区、休憩区留有插座满足用电需求，休憩区域配备沙发或卡座，设备配置满足小型直播需求。具有较好的隔音效果。

4、专服工作室:设置2个交流空间用于开展工作坊，可容纳10人开展理论学习、技能培训、个案研讨等。

5、社会组织支持中心：内设公益展示空间、室内展示厅、党建活动室等。

  - 3.4业务管理用房

按照未保中心业务和人员配置，设置以下业务管理用房。

1、管理用房：业务工作用房。

2、档案室：存放中心所以业务档案，保留现有规模。

3、工作人员生活用房：为适应24小时值班和轮班制度的需求，以供工作人员值班以及照料人员和物业人员值守用房。

4、中心入口处增加门卫室：物业值班人员在岗场所用来接待外来人员登记、临时存放接收文件和控制入口门开关的需求，至少满足2人可坐位置。

  - 3.5配套用房及附属用房等

包括公共卫生间、配电房、机房、监控室和消防监控室等。公共卫生间、配电房、机房保留现有规模。消防监控室根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2018），应设立消防控制室。部分可上人屋面，如二层、五层，可考虑兼做工作人员活动空间及未成年人衣物晾晒空间，配置一定绿植并考虑兼做屋面及地面的构造处理方式。

现状功能用房情况及建议调整内容，详见附件6和附件2，总建筑面积7161.82平方米，其中社会组织支持中心、调度中心、个案会商室、2F类家庭区域和2F餐厨空间，共计348.66平方米，不在本次改造范围之内。

第4章 建筑工程要求

  - 4.1建筑基本情况

本工程为地上六层、局部四层和五层无地下室的公共建筑，建筑工程等级为二级，设计合理使用年限为50年，建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度为七度，屋面防水等级为二级15年。

本工程现状为非承重所有填充墙均采用B06加气混凝土砌块，砂浆进行砌筑，且砂浆强度等级不低于M5.0，顶层墙体及女儿墙砂浆强度等级不低于M7.5。本工程屋面防水等级为Ⅱ级,主要屋面采用SBS防水卷材；厨房,卫生间等设防水涂层,并沿墙高出楼地面完成面1500高。涂层材料911聚氨脂防水涂膜,厚度1.5mm。砌体墙在室内地坪下-0.06m设防潮层:20厚1:2.5水泥砂浆内掺水泥重量3%~5%的防水剂。

  - 4.2改造范围

本项目涉及的修缮改造范围为除二层北侧类家庭区域（共188.76㎡）、餐厨空间以及二层南侧调度中心、社会组织支持中心、个案会商室（共159.9㎡）外的其它全部区域，共6813.16㎡。改造总体要求如下：

1、建筑形式要求稳健大方，方正实用，体现救助中心现代、实力、开拓和环保的形象，给人以强烈的责任感。

2、以适当房间改造为儿童探索馆、思政教育基地。

3、以适当房间改造为儿童保护专业图书馆、辅导室、宣泄室、舒压减压室、正念放松室、音乐睡眠室、专服工作室、热线坐席、个案会商室、调度中心、社会组织支持中心。部分宿舍等房间调整为类家庭区域和网络培训室。

4、部分办公室、训练室等调整为社会工作室、一站式权益保障用房、类家庭区域。

5、部分办公室、训练室等调整为管理用房、档案室、物品保管室以及未成年人居住用房。

6、值班宿舍调整为值班用房。

7、原休息室、会议室、培训室调整为赋能提升基地。

第5章 结构工程要求

  - 5.1项目基本情况

1、风压值:W0=0.75KN/㎡

2、地震作用：

建筑场地类别Ⅱ类，场地特征值0.35s，地震基本烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，第一组。

3、采用钢筋混凝土框架结构，乙类建筑（门卫处除外），抗震等级二级。

4、基础形式：桩基础及墩基础+基础拉梁。

5、本项目包含5个独立的结构单体。

  - 5.2结构检测情况及整改

根据深圳市未成年人救助保护中心既有房屋安全检测鉴定报告（详见附件6），结构抗震体系与抗震构造措施鉴定结果表明，该建筑物结构体系（单跨）部分构件箍筋加密区间距不满足规范要求，整体结构抗震性能不满足7度抗震设防对乙类建筑物的要求，详见附件7。其他问题详见附件8关于深圳市未成年人救助保护中心房屋结构安全隐患查勘情况。

  - 5.3结构整改要求

设计须以安全性检测鉴定报告中暴露问题及整改后实际功能进行结构核算，采取相应的加固措施。

根据建筑抗震设计规范第6.1.5条：甲、乙类建筑以及高度大于24m的丙类建筑，不应采用单跨框架，应对建筑结构体系（单跨）进行加固，加固型式需进行多方比较，选择经济、合理、可靠的加固型式。专家审批意见详见附件9。

对承载力不足的梁柱、箍筋加密区间距不满足规范要求的框架梁需进行加固设计。无论因为房间功能调整带来的荷载存变动，还是因为解决单跨框架结构引发的结构次生问题，都须重新负荷，采取科学合理的解决办法。

另外，项目存在多处钢筋裸露锈蚀情况，需采取相应措施进行加固。

第6章 安装工程要求

  - 6.1  给排水

结合发包人所提供的原始竣工图纸资料、现场实际情况和设计方案，对本项目建筑红线内的给排水及消防给水系统及末端进行设计。包括但不限于生活给水系统、排水系统（含雨水、污水、废水等）、消防给水系统、自动喷淋灭火系统、景观水系统、热水系统等。

6.1.1 设计原则

1.给排水工程设计在符合现行国家和地方相关规范及标准的要求下，采用成熟技术和先进性设计理念，规避技术风险，有一定的前瞻性。

2.根据项目功能与可研批复的规模要求，针对整个区域统筹设计、综合考虑，进行合理的生活给排水及消防等系统设计。结合项目全寿命周期合理选用给排水系统的材料和设备，并针对项目的具体情况，鼓励选用节水设备、变频供水设备等，做到先进性、经济性和适用性的统一。同时，机房的设置、冷热水计量等内容便于今后的管理。

3.对于绿色节水技术的应用，应进行相应的技术及经济分析，选择节水器具、雨水利用、微灌技术等符合本项目特点的绿色节水技术方案，确保水资源的最大化利用。

4.安装在建筑外墙和屋面明装的管道应采用耐久性材料，否则应采取保护措施，管道外壁颜色应与墙体表面颜色一致。不同类型管道应以不同颜色进行区分。

5.设计深度应满足设计使用需求的同时，还需满足《建筑给水排水设计规范》GB50015-2019、《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）等要求。

6.1.2 设计要求

1.因建筑功能和平面布局调整，所有给排水系统及管线需拆除并重新设计，包括但不限于卫生间给排水管线、屋面排水管、热水管线、空调冷凝水立管、用水卫生器具等。

2.建筑生活热水由于原热水设备老化、失效需更换，按空气源热泵热水机组进行生活热水设计。

6.1.3 消防给水系统改造

1、消防水池不满足自灌式吸水要求，扩大消防水池有效容积满足要求。增加屋顶稳压消防水池容积。

2、消火栓系统，因功能房间、平面布局调整所有消火栓箱应根据实际进行位置调整，管线亦需要相应调整；部分消火栓由于房间布局调整需要拆除后重新设置。

3、自动喷淋系统，调整面积的房间由于布局分隔调整需拆除原喷头后重新设计安装。

  - 6.2 电气

6.2.1 基本情况

本工程由市政电网引入10KV电源供电，原备用电源由小区柴油发电机引入。除消防应急照明负荷等级为二级外，其他负荷等级为三级。设计为备用电源与一路正常电源形成ATS自动投切，但根据之前的建筑消防设施检测报告，目前并未实现电源自动投切，并且本项目消防综合判定结论为不合格。详见附件10深圳市未成年人救助保护中心建筑电气防火检测报告。

高压柜采用环网柜，高压柜下进线；高压柜设置专用计量柜；低压进线柜内设有功及无功计量总表，做计量核对用。在变电所低压侧设置功率因数集中自动补偿装置。

低压配电系统采用~220/380V .TN-S系统，采用放射式或树干方式供电。

火灾事故、疏散照明采用单电源供电,设自带连续供电时间不小于30min的蓄电池供电的疏散指示灯、应急照明灯。

由变电所引出干线电缆采用YJV-0.6/1KV型绝缘塑料护套铜芯电缆埋地、竖井内敷设。竖井内多芯电缆沿梯级式桥架敷设。所有普通导线均穿PVC管暗敷以及在金属线槽内敷设。

本工程低压配电系统采用TN-S系统,建筑内设置专用保护线(PE)。本工程防雷按二类设计。本工程屋面上设置不大于10mX10m(或12m*8m)的网格形避雷带。

本建筑设置有闭路电视监控系统，在电梯厅、大厅、走廊、电梯轿厢、特服宿舍等处设监视摄像机。

6.2.2 设计要求

本项目消防综合判定结论为不合格，因此本项目消防备用电源，以及应急照明、数据机房、电话机房等重要设备应急供电按规范要求设计配置。

变配电及其它电气设计以利旧为原则，利旧内容包括高低压变配电系统、应急电源系统、照明配电系统（包括泛光照明、道路照明、景观照明等）、防雷接地系统（详见附件11雷电防护装置检测报告）、智能化系统等。利用原有的高低压配电系统，功能变化的房间需要重新布置照明插座线路。

不满足规范或使用要求的地方进行补充完善设计。

智能化系统应按《智能建筑设计标准》（GB/T50314-2006）设计。设计原则是功能实用经济，技术先进，设备和系统开放、可集成，选择符合主流标准的系统和产品，系统安全。包括以下子系统：

通信网络自动化系统（CAS）

通信接入系统

电话交换系统

信息网络系统

室内移动通信覆盖系统

卫星通信系统

有线电视及卫星电视接收系统

会议系统

办公自动化系统（OAS）

楼宇自动化系统（BAS）

建筑设备管理系统（电梯、供配电、通风空调、给排水、照明等设备监控）

火灾自动报警系统

安全防范系统（门禁及周界防范系统、闭路电视监控系统、巡更系统）

物业管理系统（远程抄表、停车场系统、公共广播及背景音乐、物业管理系统）

综合布线系统（PDS）

智能化集成系统

  - 6.3  空调

设计内容包括空调系统、机械通风及防排烟系统。

1、本工程设置夏季舒适性空调系统，采用分体空调，以利旧为主，根据调整后的房间使用功能重新设计空调布置，采用环保式冷媒。

2、数据机房采用精密空调。

3、值班室需考虑部分24小时空调。

4、机械通风、事故通风、机械排烟按规范要求设置。

5、食堂厨房设置排油烟系统，于屋顶经除油、除味后排放。

第7章 消防工程要求

  - 7.1  设计依据

(1)《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）

(2)《建筑内部装修设计防火规范》（GB 50222-2017)

(3)《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022)

(4)《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）

(5)《气体灭火系统设计规范》（GB50370-2005）

(6)《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）

(7)《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

(8)《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2017）

(9)《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）

(10)《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）

（11）深圳市未成年人救助保护中心建筑消防设施检测报告（2022年11月25日），详见附件9。

  - 7.2  建筑消防设计

本项目建筑消防须增设消防控制室，消防疏散照明和疏散指示系统应能在消防控制室集中控制和状态监视，备用电源启动、消防水泵及其它消防设备联动应在消防控制室集中完成；其它方面包括消防车道、防火分区、消防疏散通道等须按相关规范、标准进行复核及调整，以满足相关要求。

  - 7.3  消防水设计

7.3.1现状分析:本工程室内消火栓给水灭火系统采用临时高压供水系统，消火栓系统供水由整个园区消防水泵供水，本工程未设置独立消火栓供水系统。每个消火栓箱内设消防泵启泵按钮，同时在园区消防控制中心和消防水泵房设消防泵启停装置。高位消防水箱和消防水池的水位，远传至消防控制中心显示。高位消防水箱和消防水池水位至溢流水位以及消防水池低水位时报警。

本工程初次设计未设置自动喷淋系统，2018年根据消防部门要求增设自动喷淋系统，并增设了消防水池及泵房。

根据2022年11月份的建筑消防设施检测报告显示，未保大楼联动测试时喷淋水泵动作，但其它联动未实现，综合判定为不合格。

7.3.2消防水改造需求

1、消防水池不满足自灌式吸水要求，扩大消防水池有效容积满足要求。增加屋顶稳压消防水池容积。

2、消火栓系统，因功能房间、平面布局调整所有消火栓箱应根据实际进行位置调整，管线亦需要相应调整；部分消火栓由于房间布局调整需要拆除后重新设置。

3、自动喷淋系统，调整面积的房间由于布局分隔调整需拆除原喷头后重新设计安装。

  - 7.4  消防电设计

7.4.1现状分析:本工程消防应急电源原设计由小区应急发电机房供应，但根据2022年11月份的建筑消防设施检测报告显示（详见附件12），未保大楼存在部分应急照明灯具未接电，联动测试时电梯未能迫降，应急照明、疏散指示灯具未能投入应急状态等消防设施功能不完善的问题，综合判定结论为不合格。也就是与小区备用电源并未联动。

7.4.2 改造需求

1、根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.3.6.1条要求“设置消防控制室的建筑物应设置消防应急广播系统”，因此本楼应设置消防应急广播系统。

2、根据《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第13.3.8条要求“设有消防控制室的建筑物应设置消防电源监控系统”，因此本楼应设置消防电源监控系统。为满足消防电源监控的要求，消防配电箱需要增加消防电源监控模块。

3、根据《建筑设计防火规范》GB 50116-2014（2018年版）第10.2.7.3条要求“下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统：室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑”，本楼室外消防用水量为30L/s，因此本楼的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统。各层楼梯间新增防火门，因此本楼应设置防火门监控系统。

4、本楼原消防应急照明设计，不满足规范《建筑防火通用规范》GB55037-2022第10. 1. 10.1条“疏散楼梯间、疏散楼梯间的前室或合用前室、避难走道及其前室、避难层、避难间、消防专用通道，不应低于10.0lx”中关于最低照度要求；不满足《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022 第4.5.6条“消防应急照明回路严禁接入消防应急照明系统以外的开关装置、电源插座及其他负载”的要求；以及不满足4. 5. 7条“设有消防控制室的公共建筑，消防疏散照明和疏散指示系统应能在消防控制室集中控制和状态监视”的要求。因此本楼应按新规范设置消防应急照明与疏散指示系统，均应重新敷设管线。

5、根据《建筑设计防火规范》GB 50116-2014（2018年版）第8.4.3条要求“建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。”厨房应设置可燃气体探测系统，新敷设管线。

6、根据消防设施检测报告中第8条不合格问题，新增电梯联动、防火卷帘联动、非消防负荷切除、消防应急照明联动等火警系统的联动控制功能，重新敷设管线。

另外，须核实小区备用电源是否能满足本工程消防用电需求以及是否能实现联动，否则，须重新设计消防备用电源。

  - 7.4  防排烟设计

本项目为多层建筑，采用开敞式楼梯进行竖向疏散，绝大部分房间都具备开窗条件，以自然排烟为主，设计应按照调整后各房间功能要求核实开窗自然排烟条件，根据现行《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB 51251-2017）划分防烟分区、设置挡烟垂壁。不满足自然排烟条件的房间应设置机械排烟系统。

第8章 外立面修缮工程

  - 8.1  现状分析

根据深圳市未成年人救助保护中心外墙抹灰检测评估报告（附件13）检测结果，建筑物外墙脱落、空鼓、开裂较严重，为彻底根治抹灰空鼓脱落病害，需全面铲除抹灰重新对外墙进行装饰装修。

2023年6月，未保中心组织专家组针对外墙面开展论证，专家组一致认为需全部铲除外墙抹灰砂浆层（详见附件14）。外墙面设计根据可研批复金额限额设计。

  - 8.1  整改要求

1、采用色调明快、简洁大方、自然和谐、统一标识、美观时尚的形象效果。不建议采用纯白色外墙。搭配部分空调格栅等装饰构件。

2、铲除所有现状立面外墙面的饰面、防水层至结构层。

3、墙面抹灰应采用防水砂浆找平，防水性能符合国家相关规范。不同材料基体交接处表面的抹灰，应采取防止开裂的加强措施，如设置玻纤网、铁丝网等。

4、外墙面为涂料饰面外墙，应符合节能环保要求。考虑未保大楼临近山体，外墙涂料需具备耐磨损、耐洗刷、耐高温、防水防霉、良好的抗裂性能和延展性能，具有良好的装饰效果。涂料施工应符合相关工艺规范。

5、全部栏杆拆除，全部外窗拆除，重新按有关标准设计。本项目考虑服务对象可能存在偏激行为等，为保障困境未成年人安全及消除监管痕迹，栏杆高度需结合外立面效果、安全性等因素综合考虑，同时，一站式权益保障用房区域、类家庭区域走廊设置全封闭玻璃窗。

6、栏杆的规格尺寸和参数应符合现行相关设计规范，门窗的隔音性、隔热性、采光性、水密性、气密性等性能应符合现行标准规范要求，保证良好的通风采光条件。玻璃部分依据国家现行标准及监管结构相关标准采用安全、节能玻璃。

第9章 电梯及无障碍设计

根据楼层层数、楼层面积大小、客流量特性合理提出合适的电梯总数、载重、运行速度配置，在运输高峰期等候时间不超40秒。

考虑逃生装置，进行电梯井道设计。

电梯、楼梯及卫生间等重要部位需考虑无障碍设计。

第10章 屋面改造工程

本工程屋面防水等级为Ⅱ级，主要屋面采用SBS防水卷材，现状顶层屋面防水保护层材料老化严重，鼓起开裂严重。需拆除现状屋面所有防水层及保温层至结构层，重新做屋面防水及面层。

此次改造应遵循“合理设防、防排结合、因地制宜、综合治理”的原则，做好防水和排水，以维护室内正常环境，免遭雨雪侵蚀。考虑一级防水设计。

第11章 室内装修工程

  - 11.1 室内装修范围

除二层类家庭区域、餐厨空间、调度中心、社会支持中心、个案会商室（348.66㎡）外（详见附件2），其它区域进行装修设计。

  - 11.2 室内装修要求

（1）安全原则

室内装修要保证建筑构造的安全，不得破坏结构主体；要注意防火安全，根据建筑的防火等级选择装修材料。

（2）节能环保原则

装修使用环保型、可重复使用、可循环使用、可再生使用的材料，选用高效节能的光源及照明新技术，选用无毒、无害、无污染，有益于人体健康的装修材料和产品。

（3）美观原则

正确搭配使用材料，充分发挥和利用其质感、机理、色彩的性质，注意室内空间的完整性、统一性，在满足室内使用功能的前提下，做到美观、舒适、经济、适用。

（4）噪声控制

网络培训室，需考虑隔音，避免直播时室外噪音对室内直播环境的影响；

（5）装修标准及面积控制

改造及修缮区域的装修标准、程度均不同，需设计方结合设计方案综合考虑。最终确保改造区域及修缮区域总面积（2545平方米及4268平方米）、功能用途详见附件15房间功能需求表，内部面积可根据方案适度调整；最终保证总建筑面积与可研批复一致。

第12章 燃气

首层厨房按照《燃气工程项目规范》（GB55009-2021）设置管道天然气及报警系统，应便于通风和防爆泄压。

第13章 绿色建筑

按照国家及深圳绿色建筑相关规定进行绿色建筑的专项设计。综合考虑安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居等方面的绿色设计方法和绿色设计措施，创造健康舒适的室内环境，降低资源消耗与运行成本，降低建筑全生命周期对环境的影响，确保设计成果达到绿色建筑一星级标准。详见附件22专家评审意见表-绿建节能消防20241113.

第14章 海绵城市

根据国务院办公厅《关于推进海绵城市建设的指导意见》（国办发[2015]75号），通过海绵城市建设，综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响。项目所在地的年径流总量控制率、雨水管渠设计标准、内涝防治标准等控制性指标及引导线指标（透水铺装、绿地下沉率等）需依据《深圳海绵城市建设专项规划及实施方案》（SJG38-2017）进行确定并实施。

第15章 景观绿化

室外活动场地区域设置景观小品及局部绿化，屋面进行绿化。

1、在有限的区域内，规划多层次的空间形态，提供丰富的感官体验及休憩空间，营造舒适的场所。

2、以精心设计、旨在激发感官的自然植被景观和舒适、宁静的调性，让困境未成年人能够最大程度的接触和享受自然。

3、在注重可视性、安全掌控感和无障碍等基本原则的基础上，从困境未成年人的需求出发，规划出不同尺度、不同用途的活动或休憩空间。

4、需注重选用安全无毒的材料以及场所的可持续性等。

5、入口处景观考虑泛光设计，起到引导外来人员识别本单办公楼的作用。可以考虑使用未保LOGO(详见附件23)。

第16章 弱电智能化

  - 楼宇自控系统

建筑设备监控系统采用网络作架构，利用直接数字式控制器监控机电设备，以作警报、失效表示、分析数据等操作。大厦设置一套系统，服务器设于保安控制室或消防控制室。DDC 分站须就近设置在各层之机电房或弱电房内。

建筑设备监控系统能提供设备性能和维修时间表监测及配合环境自动变化和能源管理。

16.2 信息显示及发布系统

设置一套信息显示系统，系统设备设置于首层消防控制室。在大堂、电梯厅设置液晶电视或等离子显示屏，在室外设置 LED 全彩显示屏，发布一般或指定的信息；另在大堂设置触摸查询终端。

16.3 背景音乐及紧急广播系统

为了满足背景音乐需要，在重要区域分别设置背景音乐音源，背景音乐要求进行多分区设置，具备分区广播、广播传呼、业务广播等功能。

背景音乐系统应能向特定区域提供可靠的、高质量的背景音乐广播。该系统平时播放背景音乐，业务广播时可切断背景音乐，发生火灾时，与消防报警系统联动，构成紧急广播系统，实现火灾和紧急事故的广播。通过广播控制室，将接收的广播电台节目及自办的节目，通过有线方式向各分区的公共区域播放背景音乐节目；并可以通过呼叫站同时对所有的分区播出业务广播、呼叫广播，并可在特定分区插入广播和通知等。 广播扬声器主要设置于公共区域、电梯轿厢及电梯厅、公共洗手间等处；办公、宿舍内外须分为不同的广播分区。

紧急广播：扬声器的布置应满足紧急广播要求。火灾警报启动时，火警干接点信号将启动紧急广播系统控制设备，立即停止火警及相关区域的正常广播，自动发送预录的警报讯息。亦可在消防总控制中心用话筒进行人工播音指挥现场运作。

16.4 远程电子计量系统

本系统提供大厦的电，水，燃气的远程计量。各计量表设于进户之分支管道，通过数据采集器，经系统数据网络传送至主机计算费用及存储控制。

远程抄表系统包含智能计量表、数据采集器、通讯网络、主机数据处理器及网络交接部分。

系统设置有电脑终端以图像方式，显示各户计量情况并可按要求列印报表。

系统为一个独立系统，管理网与管理系统主机交接数据，以便管理用户可透过管理网随时了解计费情况。

16.5  移动通信覆盖系统配合

要求在整个项目内实现手机信号无盲区覆盖，包括满足目前正在使用的移动通信的所有制式标准。

配合中国移动、联通、中国电信三家移动通信运营商，包括其所需的机房、路由、供电等。

要求整栋楼内实现无线网络覆盖。

16.6  火灾自动报警系统

系统概述

1) 采用控制中心型智能消防控制系统，设消防控制室，集中配置火灾报警控制器、消防联动控制设备、彩色图形显示装置、消防专用电话主机、系统运行打印机。

设计标准：

1） 火灾报警控制器之间以通讯总线组成环形网络，其探测器和输入输出模块回路采用亦以环形回路组成方式，报警回路中设置相应数量的线路隔离模块，当探测总线发生短路时，把发生故障的器件隔离，有效减少局部故障对整个系统的影响。

2) 火灾自动报警系统对以下消防设备和消防灭火系统具有联动功能：

A、 消防水系统

B、 防排烟系统及空调通风系统

C、 非消防电源切断机电梯回降/电扶梯停止

D、 防火卷帘

E、 门禁系统

F、 燃气泄漏报警系统

G、 紧急广播系统

3) 任何报警装置启动后，有关防火分区内的警铃/声光报警器会同时响起，而有关的联动控制会投入工作，相应讯号亦会在消防控制屏上显示。此外，消防值班人员亦可启动紧急广播系统以通知火灾层及相应上下层的人员进行疏散。

4) 火灾自动报警系统的输入输出模块集中设置于弱电房，以便维修与管理。

设计原则及要求：

1) 火灾探测器的设置原则：智能感烟探测器将安装于办公、宿舍及公共区等各处；智能感温探测器将安装于垃圾房及厨房内，用以火灾探测。

2) 残疾人卫生间、公共区域及人多聚集区须装设声光报警器。

3) 在消防控制室内设置消防那个直通对讲电话主机，除在各层设置电话插孔外，亦在消防水泵房、消防风机房等规范规定之机电房设置消防那个电话分机。

4) 消防控制室内设直拨消防报警外线电话。

消防电源及接地

1) 消防报警控制系统的主电源采用消防电源，直流备用电源采用火灾报警控制器的专用蓄电池及 UPS 电源。

2) 消防控制室可以监视所有 24V 消防电源设备的状态。

3) 消防控制室采用共用接地方式，其接地电阻值不大于 1 欧姆。消防控制室设专用接地地板。

16.7 其他要求

1、社会工作室、行政管理用房、教室办公室：每个房间按3个工位考虑；每个工位配置专用的5孔插座、网络和电话线接口；考虑茶水柜上烧水壶、风扇和碎纸机专用的插座；空调专用插座；财务专用办公室需要多预留2个网络接口（一个内网，一个外网）。

2、专服工作室、个案会商室：每个房间配置2个网络接口、考虑配置触控一体机插座、坐位区域合理配置地插。

第17章 标识系统

一、设计需求

1、‌功能性要求‌：确保标识系统能够准确指引访客到达目的地，包括但不限于入口、出口、楼层指示、房间号、公共设施位置等。

2、‌美观性‌：设计应与建筑外观设计风格相协调，体现建筑特色，同时注重色彩搭配与材质选择，提升视觉美感。

3、‌耐用性‌：选用高质量材料，确保标识在长期使用中保持清晰可读，抗风、抗雨、抗腐蚀。

4、‌规范性‌：遵循国家及地方关于建筑标识的相关法律法规，确保设计合规。

‌可扩展性‌：考虑未来可能的建筑扩建或功能调整，设计应具有一定的灵活性和可扩展性。

二、标识主要包括以下几类：

‌1、楼宇基本标识‌：

楼栋牌：标识楼栋的名称或编号。

楼层牌：指示楼层信息，帮助人们定位所在楼层。

门牌：具体房间的标识，包括房间号、用途等信息。

‌2、公共服务类标识‌：

洗手间标识牌：指示洗手间位置，方便人们使用。

电梯乘坐须知：提供电梯使用说明和注意事项。

消防疏散图：展示紧急疏散路线和消防设施位置，确保安全。

消防设施专用标识：如紧急疏散指示、灭火器位置指示等，用于在火灾等紧急情况下指导人们迅速逃生和使用灭火设备。消防设备房间、标识设备和阀门常开常闭标识等。

‌3、导向与指示标识‌：

总平面图：展示楼宇整体布局、消防通道和周边设施位置。

多项指示牌：提供多项服务或设施的指引信息，如停车场、对外开放场所等。

通道分流标识：在楼道、走廊等区域，指示不同方向的通道。

‌4、警示与提示类标识‌：

安全出口标识牌：指示紧急出口位置，确保人员安全疏散。

禁止类标识：如禁止吸烟、禁止攀爬、禁止高空抛物等，规范人们的行为。

温馨提示类标识：如小心地滑、维修作业中等，提醒人们注意安全。

食堂常见的标识主要包括以下几类：

5、食堂标识

5.1、安全标识：

禁止吸烟警示牌：布置在厨房加工区、用餐区等区域，以提醒人们遵守禁烟规定，防止火灾等安全隐患。‌

小心滑倒警示牌：通常布置在食堂过道旁、湿滑区域等，提醒人们注意地面情况，防止滑倒摔伤‌。

5.2、功能标识:‌

功能标识有助于人们更好地使用食堂，快速找到所需区域或设备。食堂内的功能标识主要包括：区域标识：如用餐区、厨房、调味区、餐具回收区、取餐区、半成品区、卫生间、更衣间、操作间、仓库、杂物间等的标识牌，帮助人们快速定位到各个区域。

设备标识牌：如熟食柜、消毒柜、生食柜、蒸炉、烤箱、冷柜、炉灶、饮水机等厨房设备的标识，方便人们识别和使用。

5.3、警示与提示标识‌

这类标识用于提醒人们注意特定事项，规范行为，避免不必要的麻烦。例如：

节约粮食、光盘行动标识牌或杜绝浪费警示牌：布置在餐桌、打饭区、餐具回收区等，倡导节约粮食，减少浪费‌。

厨房非工作人员禁止进入警示牌：布置在厨房加工入口处，确保厨房区域的卫生和安全，防止非工作人员随意进入。

5.4、其他特殊标识‌

根据食堂的具体情况和需求，还可能设置一些其他特殊标识，如：食材调料标识：如荤、素、生、熟、调料、水果、蔬菜、冻品、鱼类、虾类、肉类等的标识，方便厨师和工作人员快速识别和分类食材。

电源标识：在插座、开关附近贴有明确的电源标识，标明通电状况，确保人们在使用电器时知晓电源状况，避免触电风险。

6、其他特殊标识‌：

设备间门牌：标识设备间位置，方便维护和管理。

公告栏：用于发布通知、公告等信息，方便居民了解楼宇动态。

以后标识样式详见附件24已有标识样式

第18章 成果要求

设计成果包括文本、模型、展板、电子文件。计量单位一律采用公制计量单位。提交设计成果的同时提交设计成果清单。

1、方案设计阶段

（1）建筑

·体现原建筑方案的设计理念。

·总体布局合理，交通组织流畅，建筑平面布置更加合理，室内空间尺度符合功能及心理要求规划、交通、消防、人防、通讯、法规要求。

·符合设计文件编制深度规定。

·结合国际上的先进构造方法及当地的地方法规及有关部门要求，研究主要节点构造是否可行，材料选择是否适宜，施工的可实施性及造价控制。

·满足各专业提出的各项要求。

现状及场地条件分析图

总平面图

整体功能及规划布局图

各专项规划图（道路交通、景观系统、竖向设计、分期建设等）

表达设计理念的相关分析图、意向图

效果图

建筑单体平、立、剖面图

设计说明

方案模型

效果展示：总平面图及经济技术指标、总体鸟瞰图、建筑外观效果图若干张，至少有一张表达主入口的人视效果图或沿街效果图，需表达实现效果的材料、主要室内空间效果图若干张，儿童活动中心、图书馆、类家庭空间、思政教育基地、培训中心、餐厅的效果图（最终以业主确定清单为主），需表达实现效果的材料。

设计分析图部分：区位分析图、现状分析、梳理项目主要问题/矛盾、分析上位规划对本项目的设计要求、设计概念/策略/构思、交通分析图、功能分析图、竖向分析图、消防分析图、绿化分析图、市政管线综合分析图、典型空间单元分析图。

技术图纸部分：建筑总平面图、消防总平面图、一层总平面图及竖向设计图、各层平面图、立面图（需有相对应材料索引）、剖面图、核增建筑面积专篇、绿色建筑设计专篇、绿化设计专篇。

设计说明及投资估算：建筑设计说明、无障碍设计专篇、经济技术指标、投资估算。

建筑面积、使用面积及使用率分析

（1）各单体建筑面积、使用面积及使用率核算文件。

（2）各单体建筑面积及使用率核算文件；

（3）面积指标自查表。

（2）结构

设计符合规定及建筑机电专业要求，确保结构安全，提供不少于两个结构加固方案，邀请业主参加方案讨论会，确定方案。尽量做到结构优化，构造合理，节省投资。

技术图纸，包括（但不限于）以下内容：

（1）总平面图 ( 含技术经济指标表及各分项指标表 )

（2）单体结构技术图纸：各层结构平面图、主要立面及剖面图等; 设计说明及投资估算：结构设计说明、结构专篇、经济技术指标、投资估算。

（3）给排水

·满足规划、消防部门的要求。

·满足市政管网的给水、排水、雨水接口情况及水压情况。

·给水、排水、雨水、空调凝结及消防各系统合理。

·符合规范、法规、标准。

·合理运用新技术、新材料，设备选型适用、经济。

技术图纸，包括（但不限于）以下内容：

总平面图 ( 含技术经济指标表及各分项指标表 )

单体给排水技术图纸：各层给排水平面图、主要立面及剖面图等;

生活用冷热水供应系统、生活饮用水系统、雨水和废水排放系统、生活污水和废水处理系统、绿化灌溉系统、中水（雨水）利用系统；

设计说明及投资估算：给排水设计说明、给排水专篇、经济技术指标、投资估算。

（4）电气

·高低压变配电系统及干线系统、主要设备选型合理。

·变压器，发电机容量的选择合理。

·应急电源选型合理。

·高低压变配电室及电气竖井设置合理。

·高低压配电系统的接地方式安全可靠。

·低压配电系统电击措施完善。

·火灾自动报警系统的设置符合规范。

技术图纸，包括（但不限于）以下内容：

（1）总平面图 ( 含技术经济指标表及各分项指标表 )

（2）单体电气技术图纸：各层电气平面图、主要立面及剖面图等 ;设计说明及投资估算：电气设计说明、电气专篇、经济技术指标、投资估算。

（5）空调

·满足建筑室内使用要求；符合规范法规标准，理解表达全面，各系统的布置设计合理。

·各系统所选用的材料、设备和安装经济简便，施工切实可行。

·各系统中的风机房合理经济，各种机房内设备布置及流程合理，管线配合无冲突。

·防排烟系统中各种阀门的设置、控制满足消防要求。

·对设计中的相关进风、排风、排烟、防烟、空调、风系统及水系统的合理性和可行性进行优化。

·若设计中采用新技术、新设备，对设备选型的可靠性和经济性进行验证。

设计说明及投资估算：空调设计说明、空调专篇、经济技术指标、投资估算。

（6）人防

·本工程无人防。

（7）电梯

·符合规范、法规、标准。

·合理运用新技术、新材料，设备选型适用、经济。

（8）燃气

·满足燃气管理部门要求。

·符合规范、法规、标准。

·合理运用新技术、新材料，设备选型适用、经济。

设计说明及投资估算：燃气设计说明、燃气专篇、经济技术指标、投资估算。

燃气供应系统、燃油供应系统；

燃气系统设计包括从红线外已有市政中压燃气管网引入红线内庭院、埋地燃气管线设计、地上室内外燃气管线及相关附件设计，室内燃气泄露报警及燃气事故通风设计。

本工程无应急发电机，无燃油供应系统。

（9）其他专项以专篇形式体现

附件1.深圳市发展和改革委员会关于深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升工程项目可行性研究报告的批复

附件2.不在移交范围和不挪动功能房位置展示图

附件3.深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升工程投资估算对比表

附件4 .二层已改造区域精装和消防图纸

附件5.食堂的明厨亮灶设计需求

附件6.现状功能用房情况及建议调整说明表.

附件7.深圳市未成年人救助保护中心既有房屋安全检测鉴定报告（2021年11月26日）

附件8.关于深圳市未成年人救助保护中心房屋结构安全隐患查勘情况（2024年4月11日）

附件9.专家评审意见表-结构（2024年11月13日）

附件10.深圳市未成年人救助保护中心建筑电气防火检测报告（2022年10月27日）

附件11.雷电防护装置检测报告（2023年1月3日）

附件12.深圳市未成年人救助保护中心建筑消防设施检测报告（2022年11月25日）

附件13.深圳市未成年人救助保护中心外墙抹灰检测评估报告（2024年4月12日）

附件14.深圳市未成年人救助保护中心外墙皮脱落事件专家论证意见反馈(2023年6月18日)

附件15.房间功能需求表

附件16.思政教育基地设计需求

附件17.弱电智能化部分设备购置表

附件18.正念放松室和音乐睡眠室设备需求

附件19.深圳12355青少年综合服务平台

附件20.网络培训室设计需求

附件21.儿童保护专业图书馆设计需求

附件22.专家评审意见表-绿建节能消防（2024年11月13日）

附件23.未保LOGO和鹏保保卡通形象

附件24.已有标识样式

附件25.原建筑竣工图纸

附件26.消防喷淋图纸2018年12月10日

附件27.2023年10月消火栓系统楼外管网改造图纸

附件28.2024年10月给水工程楼外管网改造图纸

附件29.市民政行业安全隐患检查情况汇总表

合同编号:__________

深 圳 市 建 筑 工 务 署

工 程 设 计 合 同

项目名称：深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升

工程项目

合同名称：深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升

工程项目方案及初步设计

发 包 人： 深圳市建筑工务署工程设计管理中心

设 计 人：

日    期：2025年4月

说 明

本合同是根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程质量管理条例》《建筑工程设计文件编制深度规定》《城市规划编制办法》以及深圳市各相关部门关于报审建筑工程设计内容及深度的规定等法律、法规及规范性文件，参照住房城乡建设部、工商总局《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）、《建设工程设计合同示范文本（专业建设工程）》（GF-2015-0210）、《深圳市建筑工程设计合同（示范文本）》（SPF-2017-03），结合本市既有政府投资建筑工程设计实践，由深圳市建筑工务署工程设计管理中心修编制定，本合同适用于房屋建筑工程设计，其他工程及专项设计可参照本合同文本。

在编制合同时，合同当事人应根据项目的特点及管理方式，勾选合同中有选择框的内容，凡条款或相关内容之前有选择框的，只有在该选择框被选中（如☑）时，本条款或相关内容才生效，没有选中的条款和内容（如☐），该条款或相关内容虽然没有删除，但属无效。

本合同示范文本由说明、目录、协议书、通用合同条款和专用合同条款组成。

（一）合同协议书。合同协议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

（二）通用合同条款。通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程设计的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。通用合同条款既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了工程设计管理的特殊需要。根据当事人双方确定的工程设计范围、阶段和服务内容不同，设计人执行通用条款中对应的要求，设计人对通用条款约定有异议的，发包人负责解释说明。

（三）专用合同条款。专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。

在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1.专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致（或衔接续写）；

2.合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体房屋建筑工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3.在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

# 目 录

第一部分 协议书	5

一、工程概况	5

二、工程设计范围、阶段与服务内容	5

三、设计周期	5

四、设计费及其支付	5

五、发包人代表与设计人代表	8

六、合同文件构成	8

七、承诺	8

八、词语含义	9

九、文件签收及送达	9

十、签订地点	9

十一、补充协议	9

十二、合同生效	9

十三、合同份数	9

十四、合同协议书附件	9

第二部分 通用合同条款	17

1.一般约定	17

2.发包人	17

3.设计人	21

4.设计原始资料	25

5.工程设计范围、阶段与服务内容	26

6.设计要求	26

7.投资管控	36

8.设计进度与周期	37

9.设计文件核查与审查	39

10.设计费及其支付	40

11. 设计修改及变更	41

12.文件送达与签收	42

13.专业责任与保险	43

14.知识产权	43

15.设计人的违约责任	44

16.不可抗力	47

17.合同解除	48

18. 争议解决	49

19.附件	49

第三部分 专用合同条款	50

3.设计人	50

4.设计原始资料	51

5.工程设计范围、阶段与服务内容	51

6.设计要求	52

7.投资管控	57

8.设计进度与周期	57

9.设计文件核查与审查	59

10.设计费及其支付	59

11.设计修改及变更	62

12.文件送达与签收	62

13.专业责任与保险	62

14.知识产权	62

15.设计人的违约责任	62

19.附件	63

# 第一部分 协议书

发包人（发包人1）：深圳市建筑工务署工程设计管理中心                

（发包人2）：                       

设计人（设计人1）：                      

（设计人2）：                      

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程安全生产管理条例》《深圳市建设工程质量管理条例》《工程设计资质标准》以及其他相关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人将如下工程设计委托给设计人完成。双方就此事宜协商一致，共同达成本协议。

## 一、工程概况

1.项目名称：深圳市未成年人救助保护中心修缮和功能提升工程项目

2.建设地点：深圳市罗湖区北环大道 1032 号深圳市救助管理站大院内

3.建设内容：总建筑面积   6813   平方米。主要建设内容包括结构加固、外立面及屋面修缮、室内修缮改造、安装工程改造、室外配套设施改造等。

4.投资规模：投资估算总额为2337.20万元，最终以概算批复为准。

5.资金来源：政府投资

## 二、工程设计范围、阶段与服务内容

1.设计范围：与本合同设计阶段相关的全部设计内容以及与红线外市政管线（水、电、气及通讯等）的接口设计和道路接口（或连接段）的方案设计及初步设计。

2.项目规划用地红线外设计范围还包括：/

3.工程设计阶段与服务内容：

（1）设计阶段： 方案及初步设计

（2）服务内容：总图、建筑、结构、给排水、电气、通风与空调、消防、展陈、标识标记、泛光照明、建筑智能化、电梯(升降梯及自动扶梯) 、燃气、建设用地范围外的管线接入、建筑节能环保（包括绿色建筑、建筑节能、太阳能利用、编制用水节水报告、中水系统、雨水回用和屋顶绿化等）、无障碍设计、造价文件（概算编制）；涉及的特殊专业包括但不限于：地基处理、基坑支护、钢结构、预应力 、灯光、建筑声学、音响、管线迁改、厨房、建筑、机电、家居一体化设计、海绵城市、初步设计图纸测量、建设用地范围外的管线接入、场地内建筑物或构筑物拆改、污水处理、园林景观、信息化设计、室内外机电管线综合设计、室内设计（含软装设计）、报批报建统筹及申报、总概算编制及申报、施工配合等。不包括的设计内容：如10KV外接。

## 三、设计周期

计划设计周期： 设计人收到发包人发出的开始设计书面通知后，  30  日完成方案设计（优化）并提交方案设计成果；方案设计成果经发包人确认后， 30  日完成扩初设计及概算申报文件并提交发包人审核。

## 具体设计周期根据项目实施及审批情况动态调整。

## 四、设计费及其支付

（一）合同价款形式

合同价格形式： 固定总价

设计费合同价为：人民币（大写）       （¥     元）。

- 设计费的支付

1.工程设计服务费的支付

工程设计服务费由基本酬金（占工程设计服务费的90%）和绩效酬金（占工程设计服务费的10%）两部分组成。

1.1基本酬金的支付

发包人可以结合设计人在各服务阶段实际工作进度及本合同约定的合同价款分配比例分批支付设计进度款，各服务阶段累计支付比例不能高于下表规定的上限比例。

方案设计及初步设计（全专业）：

| 服务费名称 | 服务阶段 | 支付时间 | 支付基本酬金的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本 酬金 | 首付款 | 合同签订后，且交付第一轮设计成果经发包人确认。 | 10 |
|  | 方案设计 | 方案设计阶段的工作完成并经发包人确认。 | 20 |
|  | 初步设计 | 初步设计概算成果取得政府相关部门审查同意批文。 | 40 |
|  | 施工图设计 | 配合完成施工图设计。 | 10 |
|  | 施工配合 | 工程竣工验收合格，设计人办理完相关手续之后。 | 10 |
|  | 合计 |  | 90 |
|  | 合同结算评审完成后支付剩余基本酬金。 |  |  |

1.2绩效酬金的支付

发包人按照《深圳市建筑工务署承包商履约评价管理办法》《深圳市建筑工务署工程设计合同履约评价细则》的规定对设计人履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档。

方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段按阶段开展履约评价工作，履约评价结果作为相应阶段的绩效酬金支付及结算依据，即各阶段履约评价绩效酬金=各阶段绩效酬金×各阶段履约评价结果对应的绩效酬金支付比例。履约评价结果优秀、良好、中等、合格、不合格，对应的绩效酬金支付比例分别为100%、100%、80%、60%、0%。

施工配合阶段按季度开展履约评价工作，发包人将施工配合阶段绩效酬金均分为四等份，根据每季度履约评价结果扣除绩效酬金，直至施工配合阶段剩余绩效酬金为零。具体扣除方式如下：

- 假设施工配合阶段绩效酬金为P，每次季度评价结果为良好或优秀的，不扣除绩效金额；每次季度评价结果为中等的，扣除绩效金额=1/4×P×20%；每次季度评价结果为合格的，扣除绩效金额=1/4×P×40%；每次季度评价结果为不合格的，扣除绩效金额=1/4×P×100%。

- 如施工配合阶段累计评级次数少于4次，则施工配合阶段履约完成后按以下计算原则扣减差值，每次季度评价结果为中等的，扣除绩效金额=1/评价次数×P×20%；每次季度评价结果为合格的，扣除绩效金额=1/评价次数×P×40%；每次季度评价结果为不合格的，扣除绩效金额=1/评价次数×P×100%。

- 当本阶段累计扣除绩效金额为P时（即本阶段绩效酬金全部被扣除），不再扣除。

- 以上金额从发包人最近一期应付设计费中扣除，不足部分发包人在下一期应付设计费中扣除直至本阶段绩效酬金扣除完毕。

| 服务费名称 | 履约考核阶段 | 占绩效酬金的比例（%） | 支付时间 | 绩效酬金的支付 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效 酬金 | 方案设计阶段 | 20 | 方案设计阶段工作完成，发包人评价之后。 | 各设计阶段对应履约评价等级的支付比例×90% |
|  | 初步设计阶段 | 20 | 初步设计阶段工作完成，发包人评价之后。 |  |
|  | 施工图设计 阶段 | 20 | 施工图设计阶段配合工作完成，发包人评价之后。 |  |
|  | 施工配合 | 40 | 施工过程配合工作完成，发包人评价之后。 |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |
|  | 合同结算评审完成后支付绩效酬金余款。 |  |  |  |

2.联合体形式中标时合同价款分配比例和支付方式（此处合同价款不包括落标补偿费）

2.1 联合体各成员单位合同价款分配比例

联合体牵头单位：      %；联合体成员单位：      %。

2.2 联合体支付方式

☐ 发包人按设计人在本协议书第1.1条约定的合同价款分配比例，分别支付至联合体牵头单位和联合体成员单位。

☐ 发包人将合同价款支付给联合体指定的一个单位：              ，由该单位向其他单位进行支付，发包人向该指定单位支付合同价款后即视为发包人已向联合体全部单位履行合同付款义务。

（三）合同价款结算详见专用条款约定

## 五、发包人代表与设计人代表

1.发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围：郝秋实 项目副主任、13154307081                              。

2.设计人代表的姓名、职务、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式、授权范围：                             。

双方保证，上述人员拥有授权代表资格。 任何一方授权代表的变更应事先通知对方，否则变更授权代表签署的文件资料视为无效。

## 六、合同文件构成及解释顺序

（1）合同协议书；

（2）专用合同条款及其附件；

（3）通用合同条款；

（4）中标通知书（如果有）；

（5）投标函及其附录（如果有）；

（6）发包人要求；

（7）招标文件及补遗；

（8）标准、规范及规程等有关技术文件、发包人设计指引；

（9）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（10）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

## 七、承诺

1.发包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款，并履行本合同所约定的全部义务。

2.设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

## 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

## 九、文件签收及送达

1.发包人收件人基本信息如下：

单位名称：深圳市建筑工务署工程设计管理中心                        。

单位地址：深圳市福田区深南大道 6011号                       。

邮政编码： 518000                       。

收件人姓名： 郝秋实                     。

手机号码： 13154307081                       。

传真号码：                        。

电子邮箱：593773529@qq.com                        。

2.设计人收件人基本信息如下：

单位名称：                        。

单位地址：                        。

邮政编码：                        。

收件人姓名：                      。

手机号码：                        。

传真号码：                        。

电子邮箱：                        。

## 十、签订地点

本合同在            签订。

## 十一、补充协议

本合同未尽事宜，在不违背《中华人民共和国招标投标法》等法律规定及招投标文件的前提下，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

## 十二、合同生效

本合同自合同双方签字盖章之日起生效。

## 十三、合同份数

本合同正本一式二份，副本一式十八份，均具有同等法律效力，发包人执正本一份、副本    份，设计人执正本一份、副本    份。

## 十四、合同协议书附件

附件一 中标通知书（如果有）

附件二 设计团队主要人员名单

附件三 联合体投标协议（如果有）

附件四 反商业贿赂承诺书、政府工程参建单位廉政守则、政府工程廉政警示

发包人：                               设计人1：

（盖章）                               （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：

（签字）                               （签字）

统一社会信用代码：                     统一社会信用代码：

地  址：                 地  址：  

邮政编码：                 邮政编码：

法定代表人：                       法定代表人：      

委托代理人：                       委托代理人：

电  话：               电  话：

传  真：               传  真：  

电子信箱：                             电子信箱：

开户银行：               开户银行：

账  号：                   账  号：

设计人2：

（盖章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

地  址：  

邮政编码：

委托代理人：

电  话：

传  真：  

电子信箱：

开户银行：

账  号： 

合同签订时间：       年     月    日

### 附件一 中标通知书（如果有）

### 附件二 设计团队主要人员名单

设计团队主要人员名单

| 序号 | 设计团队职务 | 姓名 | 专业 | 注册证号 | 职称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
|  | 主创设计师 |  |  |  |  |  |
|  | 专业负责人 |  |  |  |  |  |

填表说明：设计人应按招标文件要求，填报主要设计人员（项目负责人、主创设计师、专业负责人）有关信息。

### 附件三 联合体投标协议（如果有）

联合体投标协议

### 附件四 反商业贿赂承诺书、政府工程参建单位廉政守则、政府工程廉政警示

反商业贿赂承诺书

深圳市建筑工务署工程设计管理中心：

我司通过招标确定为                 设计单位。为认真贯彻执行治理商业贿赂的有关规定，树立企业的良好形象，营造政府工程建设领域公平竞争的市场环境，现向贵署郑重承诺如下：

一、我司严格遵守国家《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，依法行事。

二、在履行合同的过程中，保证不向有关单位及其工作人员实施商业贿赂，具体包括任何形式的礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费，以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。

三、在履行合同的过程中，保证不接受有关单位各种形式的商业贿赂。同时加强对本单位工作人员的宣传教育工作，提高防治商业贿赂的自觉性。

我司将严格遵守本承诺，自愿接受贵署和有关行政主管部门的监督。

承诺企业盖章：

法定代表人（委托代理人）签字：

年    月    日

《深圳市建筑工务署政府工程参建单位廉政守则》

为做好工务署政府工程管理廉政建设工作、共建廉洁文化，我署制定了《参建单位廉政守则》，要求各参建单位（包括但不限于施工、监理、设计、咨询、勘察、专业分包等所有参建工务署项目建设的单位、企业、队伍）及人员诚实守信，严格遵守。

一、 不得在工程招投标、材料设备采购、品牌入库、专业分包、变更签证、质量安全检查、履约评价、工程款支付等业务活动中，向工务署或其他参加单位工作人员赠送红包礼金或输送利益（包括财物、财产性利益与非财产性利益）；

二、 不得为利益相关人和工务署工作人员牵线搭桥、创造条件进行利益输送，或者代为传递信息、转递财物；

三、 不得邀请工务署或其他参建单位的工作人员参加可能影响客观、公正履职的宴请、旅游、健身、娱乐等活动，以及出入私人会所等高消费场所；

四、 不得通过给予专业分包、劳务分包、开设商店等方式、为工务署或其他参建单位的工作人员及其近亲属违规谋利提供便利；

五、 不得安排与工务署工作人员有近亲属关系的员工从事同一项目的管理工作；

六、 不得为工务署工作人员报销应由其个人支付的费用；

七、 不得与工务署工作人员一同进行麻将等赌博或有输送利益性质的活动；

八、 不得与工务署工作人员一同进行高尔夫等高消费运动；

九、 不得将车辆、住房等违规借予工务署工作人员使用；

十、 不得邀约或接受工务署工作人员资格挂证及支付报酬。

如有违反，一经查实，将被记入工务署不良行为记录，并视情节程度移交有关部门处理。

注：近亲属：

（一）夫妻关系；

（二）直系血亲关系（如：父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女）；

（三）三代以内旁系血亲（如：同父异母或同母异父的半血缘的兄弟姐妹；叔、伯、姑与侄儿、侄女；舅、姨与外甥、外甥女；堂兄弟姐妹、表兄弟姐妹）；

（四）近姻亲关系（如：配偶的父母、兄弟姐妹、儿女的配偶及儿女配偶的父母）等。

《政府工程廉政警示》

为认真贯彻执行治理商业贿赂的有关规定，营造政府工程建设领域公平竞争的市场环境，要求各单位严格遵守国家《反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等相关法律法规和规章制度、规范性文件的规定，特作如下廉政警示：

一、投标人在招投标阶段违反下列规定的，发包人拒绝其投标或取消其中标资格：

（一）开标后至签订合同协议书期间，在投标文件的审查、澄清、评价和比较等过程中，投标人对发包人和评标委员会成员施加任何影响的；

（二）被深圳市建筑工务署（以下简称“工务署”）认定为不良行为处以拒绝投标处罚的。

（三）招标过程中，投标人有商业贿赂行为或欺诈行为，正在接受调查或已经查证属实发包人有权取消其投标资格，对于已经中标的，取消其中标资格。

“商业贿赂行为”是指在招标期间，通过提供、给予、赠送任何财物或以其他手段实施贿赂从而影响公职人员工作、谋取不正当利益的行为；“欺诈行为”是指通过提供虚假材料影响招标从而损害发包人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标书之前或之后），人为地导致招标过程失去竞争性，损害发包人利益的行为。

- 在工程实施阶段，承包人如果有商业贿赂或欺诈行为，以行贿、送礼或其他不正当手段企图获取或已经获取不正当利益，如经查实，将按有关规定严肃处理当事人，因承包人的上述行为造成工程损害、发包人经济损失等一切后果，承包人应负全部责任，并予以赔偿。情节严重的，发包人有权终止合同。

三、投标人中标后签订承包合同前，必须与发包人签订《反商业贿赂承诺书》。

四、投标人不得违反《深圳市建筑工务署工作人员十不准》、严禁贿赂等廉政要求和规定，对发包人的工作人员实施商业贿赂行为。

# 第二部分 通用合同条款

## 1.一般约定

### 1.1 词语定义和解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：

#### 1.1.1 合同

1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书及补充协议、专用合同条款及其附件、通用合同条款、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、招标文件及补遗、发包人要求、标准、规范及规程等有关技术文件、发包人设计指引、设计方案、双方签订的变更或补充协议、双方有关工程的洽商等书面协议或文件。

#### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人：在合同中应履行各自权利义务的双方，即发包人和设计人。

1.1.2.2 发包人：与设计人签订协议书的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.3 设计人：与发包人签订协议书具有相应工程设计资质的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 发包人代表：是指由发包人指定负责工程设计管理的，在发包人授权范围内行使发包人权利的人。

1.1.2.5 项目负责人：是指由设计人指定的负责工程设计，在设计人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定和合同约定具有相应资格的项目主持人。

1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程设计工作，并与设计人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 联合体：是指由两个或以上的设计单位联合，以一个设计人身份为发包人提供工程设计服务的临时性组织。

1.1.2.8 发改部门：是指深圳市发展和改革委员会等负责对包括本项目在内的深圳市政府投资项目的立项、可研、概算、投资计划进行批复的政府专门机构。

1.1.2.9 财政部门：是指深圳市财政局等负责对包括本项目在内的深圳市政府投资项目进行资金拨付、结（决）算评审的政府专门机构。

#### 1.1.3 设计服务、资料与文件

1.1.3.1 设计服务：是指设计人按照合同约定履行的服务，包括基本设计服务及其他服务。

1.1.3.2 基本设计服务：是指设计人根据发包人的委托，编制建设工程方案设计、初步设计（含初步设计概算）、施工图设计及竣工图文件，提供设计阶段BIM应用服务，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、提供相应施工配合和竣工验收等服务。

1.1.3.3 其他服务：是指设计人根据发包人的委托，配合支付其他未中标的优秀方案落标补偿费、配合奖项申报产生的服务。

1.1.3.4限额设计：是指按照限定的工程投资（或造价）额度而进行的能满足技术标准要求的工程设计。它可能是指建设项目本阶段设计不应突破上一设计阶段所确定的工程投资（或造价）限额，也可能是指建设项目局部（如建材用量）不应突破发包人要求设定的工程投资（或造价）限额。

1.1.3.5 设计原始资料：根据合同约定，发包人应向设计人提供的用于保障设计人顺利完成目前或后续阶段设计任务的必需的原始性资料。

1.1.3.6 设计技术标准与规范：是工程设计工作的依据，指国家、广东省、深圳市和相关行业关于房屋建筑工程设计方面的现行标准、规范、规程、定额、办法、指南等，以及发包人有关工程设计的书面要求。

1.1.3.7 设计文件：是指设计人按国家相关工程制图标准、国务院《建设工程勘察设计管理条例》、《广东省建设工程勘察设计管理条例》等国家强制性标准条文和现行的工程建设标准设计规范（规程）提交的设计产品，包括方案设计文件、初步设计文件（含概算）、施工图设计文件、设计阶段BIM应用成果文件、施工招标图纸、竣工图及按合同约定应提供的其他文件等。

1.1.3.8 设计缺陷：指设计人在设计时因自身原因造成所进行或完成的工作存在瑕疵、错误等问题。

1.1.3.9 设计修改：指工程完成施工招标前，对经发包人确认后的方案设计、初步设计或施工图设计成果，按发包人的意图、指令或经发包人采纳同意，对图纸局部或全部修改。

1.1.3.10 设计变更：指工程完成施工招标后，对比招标图纸，由设计人发出的所有施工图纸调整文件（包括修改、增补、废除等）。

1.1.3.11 重大设计修改及变更：是指方案设计、初步设计或施工图设计完成经发包人确认并按有关规定报政府主管部门或上级部门批准后，因政府主管部门或上级部门批准的项目用地、建设规模、使用功能、建设标准等方面发生重大调整或工程建设变更需要，造成设计人一次性设计工作修改量达到方案设计、初步设计或施工图设计工作总量的30%及以上的设计修改及变更。

重大设计修改及变更通过专家评审会审查并经发包人审批确认，专家评审会由5人或以上单数的外聘专家及署内专家组成。

1.1.3.12 一般设计修改及变更：指除重大设计修改及变更之外的其他设计修改及变更。

1.1.3.13 设计周期（又称设计工期）：由合同约定的设计人完成工程设计及相关服务所需要的期限。

#### 1.1.4 设计费

1.1.4.1 设计费：是指发包人用于支付设计人按照合同约定完成设计范围内全部工作内容的报酬总金额，一般包括基本设计服务费和其他服务费。

#### 1.1.5 其他

1.1.5.1天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，而从次日开始计算。期限最后一天的截止时间，系指当天24:00时。

1.1.5.2 日期、时间：专用合同条款无特别约定的，均指北京时间。

1.1.5.3 基准日期：招标发包的工程设计以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程设计以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.5.4 币种：专用合同条款无特别约定的，均指人民币（RMB）。

1.1.5.5 书面形式：纸质合同、纸质文本、纸质信件，或数据电文（包括电传、传真、电子数据交换、电子邮件和微信）等能够有形地表现所载内容的一种文件表达形式。

### 1.2 禁止贿赂

1.2.1 合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.2.2设计人不得与发包人的工作人员或第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，设计人不得为发包人的工作人员或发包人聘请的第三方提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向发包人的工作人员或发包人聘请的第三方支付报酬。

1.2.3 设计人应与发包人签订《反商业贿赂承诺书》且不得违反《深圳市建筑工务署政府工程参建单位廉政守则》。

1.2.4 设计人不得违反《深圳市建筑工务署工作人员十不准》等深圳市建筑工务署和发包人不定期发布的有关廉洁、禁止贿赂文件的规定，对发包人的工作人员实施贿赂。

### 1.3 保密

1.3.1 除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，设计人不得将本合同的内容、因履行本合同或在本合同期间获得的或收到的发包人的商务、财务、技术、设计、图纸、文件、BIM实施方案、BIM各阶段应用成果及其衍生的数据资产或其他标明保密的文件或信息的内容、发包人提供的以及声明需要保密的资料信息等泄露给第三方。

1.3.2 非因本合同目的或本合同履行需要，未经发包人同意，设计人不得将设计成果中的设计方案、设计概算、设计图纸、设计模型以及施工图、竣工图、BIM设计等设计文件及技术资料(简称“保密资料”)公开或披露给第三方。

1.3.3发包人应在本合同目的及招标文件范围内使用设计人的设计成果，发包人可为履行本合同目的向其确有知悉必要的工作人员或合作方披露上述设计人的保密资料，但同时须指示其工作人员或合作方履行本条规定的保密及不披露义务。

1.3.4 设计人可为履行本合同目的向其确有知悉必要的雇员披露发包人提供的保密资料，但同时须指示其雇员履行本条规定的保密及不披露义务。

1.3.5 保密期限为永久，发包人、设计人的保密义务在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

## 2.发包人

### 2.1 发包人权利和义务

2.1.1 发包人应严格履行基本建设程序，根据工程项目的具体情况和技术要求，合理确定各项工作的工作周期，并按本合同有关规定及时支付相关费用。

2.1.2 对工程设计过程的决策、控制、实施等环节实行全面管理，协调和监督设计工作开展，控制设计进度，组织专家或委托咨询公司对设计人工作各阶段成果和最终成果以及为了满足工作需要而进行的各种研究试验成果进行审查及确认。

2.1.3发包人有权书面通知设计人根据深圳市政府主管部门的要求和各设计阶段审批意见对本项目设计文件作相应的修改，并有权要求设计人及时修改因定位偏差、功能不合理、信息表达谬误、设计品质不足、深度不够等原因造成的不合格的设计文件。如设计人提交的设计文件没有达到规定的设计深度，经修改或补充后仍然不能达到，发包人有权扣减相应设计费。

2.1.4对设计人在设计工作中及贯彻落实审查意见时提出的有关问题，发包人及其聘请的咨询公司（如果有）在收到设计人的书面函件后，应及时给予书面答复，咨询公司的书面答复经发包人认可后由发包人发出，但上述答复并不免除设计人根据本合同规定应承担的责任。

2.1.5检查设计人项目设计团队的组成人员到位情况、人员稳定情况，考核主要设计人员的工作能力，如因设计人人力、能力不足致使设计成果质量无法满足要求或设计不能按计划完成时，可要求设计人增加或替换为满足发包人要求的设计人员，设计人不得拒绝。

2.1.6负责与委托或聘用单位及政府相关部门的对接、及时将设计人提供的所有设计文件按相关部门要求报其审批，及时把审批意见送达设计人，做好各方协调工作，为设计人履行合同提供必要的外部条件。在施工现场向设计人派驻现场的设计人员提供必要的办公条件，设计人驻现场设计人员的办公、交通、食宿等费用由设计人自理。

2.1.7 合同专用条款约定的其他权利义务。

### 2.2 发包人代表

发包人应在合同协议书中明确其负责工程设计的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前通知设计人。

## 3.设计人

### 3.1 设计人权利义务

#### 3.1.1设计阶段

3.1.1.1设计人必须根据工程设计依据文件及有关的技术要求、国家现行有关设计标准、技术规范、规程、发包人要求完成合同约定范围内的全部设计任务，并按规定向发包人交付设计成果，确保设计质量与进度。未经发包人批准，设计人不得对已批准的设计做重大修改、增加或删除。

3.1.1.2 设计人应按投标文件及发包人要求安排相应的设计人员参加设计例会、项目设计审查、设计交底、专家评审等会议，负责对相关设计内容进行汇报说明并配合可研报告、概算编制与评审、报批，参加设计条件、现状的调研和资料收集等相关工作。发包人要求设计人项目负责人、主创设计师（如有）或其他设计团队人员参加有关工作的，设计人应当配合执行。

设计人应指定专人负责协助配合设计文件的报建工作、配合进行各类审查、研讨会、专家评审会设计文件的送达工作。设计人应负责制作设计评审汇报所用的各类演示稿、效果图、三维动画、模型等；发包人需要制作三维动画或VR时，设计人应配合提供有关资料及电子文档。如发包人需要进行有关宣传报道、编制画册、组织设计研讨会等，设计人应根据发包人需要委派有关人员开展工作。

设计人需按发包人要求自行组织或参与发包人组织的与项目有关的考察、调研，并按发包人要求撰写考察报告，费用自理。

3.1.1.3 设计人对设计深度和质量负责，发包人、政府部门或相关单位的审查并不减少设计人的责任，如因设计文件未获相关政府部门批准，设计人应承担反复修改设计的责任与工作。设计人应积极配合发包人根据合同进行的阶段检查和过程检查，积极配合发包人组织的对设计工作有积极作用的其他相关活动。设计人应按发包人要求的数量提供所有为完成合同内工作要求所必须的研究实验阶段性成果或成果性报告，接受发包人、相关主管部门的审查，并对相关问题作出澄清和解答。

3.1.1.4 对涉及安全或对投资影响重大的设计，设计人应提供设计计算书（包括设计输入条件、基础数据、计算方法、计算结果等），不得以任何理由拒绝配合。

3.1.1.5发包人有权聘请咨询单位或专家对设计进行优化，设计人应按经发包人同意的合理的优化设计要求重新设计，并自行承担重新设计费用。 设计人应就重大设计技术问题向发包人提出书面审查申请，组织专家论证审查，专家费由设计人自行承担，专家意见供设计人参考；属于超规超限的，须按政府相关要求审查；相应超规超限论证文本编制费用（尤其是特殊消防顾问）及专家费用由设计人承担。如项目需要调整概算，设计人应配合发包人完成此项工作。

3.1.1.6设计人应根据工程现场条件进行设计，否则导致施工图纸偏差、施工签证及工程量追加、投资增加的，应承担相应的设计责任和赔偿责任。

3.1.1.7 设计人对发包人委托或自行委托的专业设计单位的设计文件进行设计协调和办理审核确认盖章手续（如需要），其审核确认的费用包含在设计费中，不得另行向专业设计单位收取审核确认的费用。设计人需将专业设计单位设计图纸落实到建筑设计图纸中，费用已包含在总设计费中。

3.1.1.8设计人在工程设计中应积极推广使用成熟的新技术、新工艺、新材料、新设备，尽可能实现安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约、环境宜居的目标。设计文件中选用的材料、构配件、设备，应注明其规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标准。设计文件中不得指定建筑材料、设备的生产厂、供应商。

设计人如采用新技术、新材料、新工艺、新设备且来源唯一，或者含有专利技术，或者需要供应商研发的材料、设备的，应在设计文件中说明并函告发包人，同时提供专门报告予以论证说明，报告需包含技术可行性、经济可行性分析，并附至少三个成功实施工程案例。其他的材料选用和设备系统设计，设计人应在初步设计阶段提出有关技术要求、参数及其建议的材料、设备型号和规格，所选用的材料、设备的型号规格和参数必须满足三家及以上产品制造商供选择。

3.1.1.9对于有关部门颁布的新的法律法规，设计人应遵从，新增的工作量是本合同工作范围的一部分，相关费用已包含在本合同总价款内。

3.1.1.10设计人应与其他参建单位互相协调配合、互相提供设计成果（含BIM模型）；对于其他参建单位的设计成果（含BIM模型），设计人如发现错误或矛盾之处，应及时向发包人反映，以确保本项目设计成果（含BIM模型）的正确性与一致性。

#### 3.1.2 施工配合阶段

3.1.2.1设计人应根据发包人要求组成现场服务组（由项目负责人、主创设计师和各专业负责人及各专业至少各一名主要设计人员组成），并派驻设计代表到项目施工现场，有效把控施工效果并做好施工配合服务。

设计人应根据发包人要求委派相应人员参加工地例会和其他重要会议、开展现场设计巡查、发现问题及时向监理单位或项目管理单位反馈并跟进问题的整改情况，同时形成设计人的施工配合报告。

3.1.2.2 设计人应积极主动地做好内部协调工作及与设计有关的外部协调配合工作（如与发包人、监理或项目管理单位、承包商、设备和材料供应商、政府相关管理部门等单位的协调配合）。

3.1.2.3 设计人应按发包人要求与施工单位、施工阶段BIM实施顾问服务单位就本项目BIM实施工作进行对接。

3.1.2.4 设计人应参与水、电、消防、空调、智能化等各系统的调试及设备系统联调，及时解决设备调试中出现的与设计有关的技术问题；参加项目的各项工程验收，并按有关规定签署验收意见。

3.1.2.5 设计人应及时处理现场设计变更，向发包人提交经修改或补充的设计文件，以满足施工要求。

3.1.2.6 设计人应提供项目设备选型及装饰材料、有特殊功能要求的建筑材料或制品的样品供发包人选择，并提出选择建议。设计人须配合发包人及监理或项目管理单位审核由施工单位提供的材料样板并对进场材料进行抽检，保证施工完成的成品实物（包括建筑、结构、装饰、机电系统等）与被批准的设计文件的一致性。

3.1.2.7发包人将项目移交关联单位或第三方建设的，设计人应向接受项目移交的发包人关联单位或建设单位履行合同义务。

#### 3.1.3 其他条款

3.1.3.1 在设计及施工配合过程中，设计人应充分尊重和理解发包人及其聘请的咨询公司（如果有）对设计工作提出的意见与要求，如无充分的否定理由，则应予以满足。

3.1.3.2 设计人应根据工程设计需要开展科研实验，提供相应的设计条件及参数，以满足有关国家技术规范和发包人提出的技术要求。

3.1.3.3 如招标文件规定设计人应提交履约保证金或履约保函的，设计人应当按照招标文件规定的或者事先经过发包人书面认可的履约保证金格式向发包人提交履约保证金。如联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。

### 3.2 设计人员组成

3.2.1设计人应按投标文件及发包人要求安排相应的设计人员参加本项目设计工作，并在收到中标通知书后7日内向发包人提供项目《设计团队主要人员名单》（详见附件二）。设计人应保证项目设计团队组成人员结构合理、稳定，工作能力应足以胜任设计工作，项目负责人、主创设计师（如有）、各专业负责人应具有高度责任心，并切实参与项目各阶段设计工作。

3.2.2 项目负责人、主创设计师（如有）、各专业负责人应为合同当事人确认的人选，并在合同中明确姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式等事项。

3.2.3 有关人员组成的其他要求可在合同专用条款中约定。

### 3.3 设计人员更换

3.3.1 除发包人提出更换要求、设计人提出更换请求并征得发包人书面同意外，设计人不得擅自更换设计人员。所更换的人员必须为设计人的职工，其任职条件不得低于中标承诺，且应得到发包人的确认。

3.3.2如设计人员不能满足合同要求的，发包人有权书面通知设计人更换，设计人应在收到书面更换通知后在15日内进行更换，并将新任命的设计人员的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式、业绩证明等材料书面通知发包人。

3.3.3因设计人自身原因提出更换请求的，应将拟委派设计人员的姓名、执业资格及等级、注册执业证书编号、联系方式、业绩证明等材料报送发包人审核。

3.3.4 人员更换涉及处罚的，按专用条款相关约定执行。

### 3.4 设计分包

3.4.1 设计人不得将其承揽的全部工程设计转包给第三人，或将其承包的全部工程设计肢解后以分包的名义转包给第三人。设计人不得将工程主体结构设计等关键性工作以及专用合同条款中禁止分包的工程设计分包给第三人。

3.4.2 对于本合同范围内的园林景观、室内设计、幕墙、钢结构、建筑智能化、海绵城市、绿色建筑、标识标记、医疗工艺、医疗专项、非医疗类项目特殊实验室等专业专项设计，BIM技术应用及项目总概算编制等工作内容，如设计人不具备上述工作资质或发包人认为设计人不具有上述专业专项工程设计、BIM技术应用及项目总概算编制能力时，设计人须将有关工作分包给具有行业相应资质并经发包人认可的企业。

3.4.3 若发包人认为设计人分包的上述专业专项设计的设计团队或其设计文件不满足项目要求，发包人可以将相应设计内容所对应的设计服务费、设计阶段BIM应用费扣除，并将上述专业、专项设计委托其他单位完成，设计人应对专业专项设计过程予以配合，且对设计图纸负有审核和效果确认的责任。

3.4.4设计分包单位提交的设计成果须由设计人负责审核并签字盖章确认，设计分包不减轻、不免除设计人应负的责任和义务。设计人负责设计分包的管理与协调，设计人和分包人就分包设计，向发包人承担连带责任。

3.4.5 除本合同另有约定外，分包工程设计费由设计人与分包人结算,但生效的法院判决书或仲裁裁决书要求发包人向分包人支付分包工程设计费的，发包人有权从应支付给设计人的设计费中扣除该部分费用。

3.4.6 关于本项目设计分包的其他要求可在合同专用条款中约定。

### 3.5 联合体

3.5.1如设计人为联合体中标的，联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。

3.5.2 联合体协议中应约定联合体各成员的职责分工，明确工作内容及责任范围，细化设计分工，并承担相应责任。联合体协议经发包人确认后作为本合同附件。在本合同履行过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

3.5.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同义务，发包人就本合同向联合体牵头人发布的任何指令、指示、通知等均对联合体其他成员具有同等效力。

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式，应在合同协议书明确约定。

3.5.5 联合体牵头单位负责签收履约评价结果、履约督导函等履约评价材料，并及时组织成员单位对结果进行反馈、整改（如有）。

3.5.6 联合体各方须承诺紧密合作，共同按照本合同的规定完成本项目所需要的全部设计工作，并承诺联合体内部的任何纠纷不得对本项目的设计工作造成负面影响。

## 4.设计原始资料

### 4.1 设计原始资料的组成

设计原始资料的内容、名称、形式、份数和提交时间节点，由专用合同条款及其附件约定。

### 4.2 设计原始资料的提供

4.2.1 发包人应当在工程设计前或专用合同条款及其附件约定的时间向设计人提供工程设计所必需的工程设计原始资料，并对所提供资料的真实性负责，设计人收到发包人提供的工程设计依据文件及设计原始资料后，应仔细阅读，如发现任何不明晰、错误或缺陷，应在7日内向发包人提出书面意见，并自行负责其对发包人提供资料理解的准确性，设计人还需负责到有关部门查询与设计有关的既有建构筑物及地下管线工程档案，发包人可提供必要的配合。

4.2.2 按照法律规定确需在工程设计开始后方能提供的设计资料，发包人应在合理期限内提供，合理期限应以不影响设计人的正常设计为限。

4.2.3发包人提交设计原始资料超过约定期限30日以内(含30日)的，设计人按本合同规定顺延交付设计文件的时间；超过30日以上的，双方另行协商设计人提交设计文件的时间。

## 5.工程设计范围、阶段与服务内容

### 5.1 设计范围

项目计划投资内与本合同设计阶段相关的全部设计内容以及与红线外市政管线（水、电、气及通讯等）的接口设计和道路接口（或连接段）的设计方案。

### 5.2 设计阶段

设计阶段分为方案设计、初步设计（含编制初步设计概算）、施工图设计和施工配合服务，本项目具体阶段划分按当事人双方在协议书中约定执行。

### 5.3 设计工作内容

5.3.1 发包人委托设计人开展的设计内容包括项目计划投资内与本合同设计阶段相关的全部设计内容。发包人另有要求的，可由专用合同条款及其附件进一步约定。

## 6.设计要求

### 6.1 设计一般要求

设计人应在遵循法律和工程建设强制性标准的前提下，按发包人要求进行设计。发包人对设计工作另有要求的，应在合同专用合同条款中进一步约定。

### 6.2 设计依据

6.2.1 工程设计适用的国家、地方及深圳市建筑工务署有关标准、规范、规程、技术规定；

6.2.2 发包人发出的设计招标文件（包括设计任务书或设计大纲）、补遗书和答疑书等；

6.2.3 发包人按要求向设计人提供的全部资料、文件及设计条件；

6.2.4 设计人提交的投标文件；

6.2.5 中标方案调整意见、阶段性设计优化评审意见；

6.2.6 政府审批部门对各阶段设计文件的审查意见；

6.2.7 市政府有关本项目的会议纪要；

6.2.8 发包人有关本项目的会议纪要、本合同双方共同召开的设计例会纪要；

6.2.9 合同履行中与设计服务有关的来往函件；

6.2.10 其他有关资料。

设计人确认知悉并理解发包人提供的或发包人已公开发布的实施标准、技术标准、图集、工艺指引、制度规范等相关文件的全部内容，并遵照本合同及相关文件要求执行。

### 6.3 设计遵循的法律和技术标准

6.3.1 设计工作应符合国家、地方及深圳市建筑工务署现行的标准、规范、规程、技术规定；当上述规范、规程、标准、规定存在不一致时，按更严格的标准执行，深圳市相关政府主管部门另有规定的除外。

6.3.2 除双方当事人另有约定外，应视为设计人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，合同价款中已包含由此产生的设计费用。

6.3.3 如在技术上须采用其他国家和地区的技术规范或做特别处理，设计人应确认采用其他国家和地区的技术规范不违反国家及地方的强制性规范，且应事先与发包人探讨其必要性，并征得发包人书面同意，然后报请相关政府主管部门批准认定，并应通过政府主管部门组织的相关审查及技术论证。设计人按照上述合同条款采用其他国家和地区的技术规范的，设计人负责按照项目所需提供原文版本和中文译本并承担相应费用。

6.3.4 除合同另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律以及技术标准，均应视为在基准日期适用的版本。基准日期之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律以及技术标准实施的，设计人应就推荐性标准向发包人提出遵守新标准的建议，对强制性的规定或标准应当遵照执行。

6.3.5根据深圳市装配式建筑相关政策要求本项目需实施装配式设计的，设计人应按照现行评价规则进行装配式建筑设计。在设计文件中对装配式建筑技术评分进行专篇说明，编制装配式建筑项目实施方案，通过专家评审，并落实到各专业施工图中。

6.3.6按规定本项目属于绿色建筑、超低能耗或其他绿色低碳目标的，设计人应按绿色建筑、超低能耗及其他对应的技术标准进行设计。

6.3.7 按规定本项目要求设置海绵城市设施设计的，设计人应按海绵城市设施的技术标准进行设计。

6.3.8 按规定本项目要求采用BIM设计的，设计人应按BIM相关技术标准进行设计。

### 6.4 设计服务阶段工作要求

根据合同当事人双方在协议书中框选的设计阶段及内容，设计人应按照对应阶段发包人具体要求完成设计工作，提交符合《建筑工程设计文件编制深度规定》和发包人设计要求的成果，完成发包人要求办理的与本工程设计有关的合理的其他事务，发包人对各设计阶段工作有特殊要求的，可在专用合同条款中约定。

#### 6.4.1 方案设计阶段工作要求

6.4.1.1 建筑专业设计要求

（1）设计人应对中标方案或概念性方案进行深化和优化，提交完整设计方案（含设计说明文本及设计图纸、设计模型）及效果图，报送发包人核查确认；

（2）设计人应积极协助发包人，按规定将方案设计文件（含纸质文件）报送政府相关部门审查；

（3）设计人应按发包人要求提供有关技术文件、主要材料样板及技术参数和规格说明，配合发包人开展可行性研究、各阶段方案评审工作，工作并符合投资估算要求；

（4）对于室内设计，设计人应提供符合发包人要求的设计成果，如方案设计单位与后续施工图设计单位不一致，则方案设计单位需提供满足开展后续施工图设计的成果文件，包括但不限于室内设计效果图、CAD图、BIM模型等设计文件。

6.4.1.2 结构专业设计要求

（1）除满足结构方案说明的基本要求以外，设计人应对采用的新结构、新技术进行重点说明；

（2）当存在大跨度、长悬臂、超高、超限等特殊结构时，设计人应重点说明其技术措施并进行方案比选与初步计算给出解决方法，对特殊结构方案的必要性进行专项论证，确保方案的可实施性。

（3）配合建筑专业优化建筑形体，在保证建筑效果的基础上更加安全、合理，体现结构体系的力学美感；根据项目场地情况、政府部门批复文件优化地下室范围及轮廓。

6.4.1.3 机电专业设计要求

（1）提供重大系统的经济性分析及计算依据；

（2）确定主要机房管井的面积及位置；

（3）配合建筑方案确定各楼层、架空层、避难层、设备夹层等的层高；

（4）明确对建筑方案主要立面有影响的立管及百叶位置，并采取措施消除或减轻影响；

（5）机电各专业总平面图（应标示管线走向、型号规格及敷设方式，以及各机房的位置）。

6.4.1.4 绿色建筑专业设计要求

（1）进行绿建方案比选、技术论证；

（2）进行技术、经济可行性分析，绿色建筑的增量投资估算及其效益分析。

6.4.1.5 装配式建筑专项设计要求

（1）进行装配式建筑方案策划和实施路径分析；

（2）进行技术、经济可行性分析，装配式建筑的增量投资估算及其效益分析。

6.4.1.6 岩土专业设计要求

（1）进行基坑、边坡等支护的方案选型研究；

（2）进行技术、工期、经济可行性分析。

6.4.1.7 所提交的方案设计文件取得政府相关部门审查同意批文（不需批文的，需要发包人核查同意的回复），并提供方案设计成果后，视为设计人本阶段工作完成。

#### 6.4.2 初步设计阶段工作要求

6.4.2.1 设计人根据政府相关部门批准后的方案设计文件，完成初步设计文件，报送发包人核查确认。

6.4.2.2设计人应积极协助发包人，按规定将初步设计及概算编制文件报送政府相关部门审查。

6.4.2.3设计人应委托政府主管部门认可的第三方测绘单位进行初步设计建筑面积核查工作（面积测绘费用已包含在基本设计服务费中），分别提供按照《深圳市建筑设计规则》及《建筑工程建筑面积计算规范（GB/T50353-2013）》计算的项目建筑面积，若存在超批复面积的情况，需按规定面积修改设计文件。

6.4.2.4设计人负责编制项目初步设计总概算的，应按照《深圳市建设工程造价管理规定》《深圳市建筑工务署项目概算编制与申报工作指引》的规定和要求，委托具备工程造价咨询资质的机构编制。

6.4.2.5 设计人所提交的消防设计如突破设计规范要求，应组织通过特殊消防设计评估。

6.4.2.6设计人所提交的初步设计及概算编制文件取得政府相关部门审查同意批文（不需批文的，需要发包人核查同意的回复），并提供初步设计成果后，视为设计人本阶段工作完成。

#### 6.4.3 施工图设计阶段工作要求

6.4.3.1 设计人应根据政府相关部门批准后的项目总概算和初步设计文件，完成全套施工图设计文件，提供设备和材料清单，报送发包人核查确认，如方案设计单位与施工图设计单位不一致，则方案设计单位需对全套施工图图纸进行实质性审查，确保设计方案与施工图保持一致性。

6.4.3.2对于钢结构、预应力、建筑智能化、幕墙、泛光照明等专业设计文件，必须满足施工招标要求，建筑智能化施工图设计深度还需满足深圳市建筑工务署编制的《深圳市建筑工务署建筑智能化专业设计深度规定》（详见附件8-3）有关要求，其他设计成果和服务须满足施工招标和现场施工要求。

6.4.3.3设计人需提供给排水系统、空调水系统、防排烟系统、通风系统等管路系统的原理图。非标设计的各专业需提供满足施工图深度及施工、运维要求的图纸；所有机房大样图的设备和管路须标注详细的几何及定位尺寸；管线综合图深度应符合相关规范及施工要求。

6.4.3.4设计人应按照批复的项目概算开展施工图设计工作，如发包人委托的造价咨询公司编制的施工图预算（在编制时设计人予以配合）超过批复的项目总概算，设计人应按发包人要求及时调整设计文件，确保施工图预算不超过批复的项目总概算。

设计人应严格按照概算批复文件进行施工图设计，保证施工图设计内容与概算批复文件主要建设内容基本一致，如发包人或发包人委托的专业施工图审查机构提出修订意见，设计人应在发包人提出的合理期限内按要求修改完毕。

6.4.3.5设计人应委托政府主管部门认可的第三方测绘单位进行施工图设计建筑面积测绘，确保各功能区域建筑面积及总建筑面积不超出《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》、市发改部门对初步设计的批复等文件中对建设规模的要求。

6.4.3.6施工图设计文件经发包人专业组审查认可后，设计人应协助发包人，将其报送发包人委托的施工图审查机构进行审查，并按规定报送相关政府部门审批。

6.4.3.7设计人所提交的施工图设计文件取得政府相关部门审查同意批文（不需批文的，需要发包人核查同意的书面回复），并提供施工图设计成果后，视为设计人本阶段工作完成。

6.4.3.8 设计人应组织绿色建筑、超低能耗及其他绿色低碳类专项预评价或设计评价，确保施工图设计达到项目绿色建筑目标。

#### 6.4.4 施工配合服务阶段工作要求

6.4.4.1在发包人组织施工招标、设备和材料采购等工作过程中，设计人应按发包人规定的时间提供施工招标图纸、各类工程数量明细表、材料用量明细表和汇总表、参考资料、图纸及概算，提供所需的技术要求，核查设备、材料招标清单，按要求参加现场考察、招标答疑和技术谈判等工作，及时解决相关技术问题，并配合项目总包、代建单位（如果有）开展招标工作。

在施工招标过程中，对于发包人或发包人委托的咨询单位提出的图纸问题，设计人应在3个工作日内给予书面答复；若因设计人原因造成需补充或完善设计的，设计人应在5个工作日内提供书面图纸。

6.4.4.2负责组织相关专业设计（水、电、燃气等管线），协助发包人向有关公共事业管理部门办理审批手续等工作，完成供水、供电、供气、通讯等的报批；与相关政府部门以及公共事业管理部门或企业就本项目审查、审批、审计、备案和专业咨询等工作进行联系和协调，提供其所需的图纸资料，并自行承担所发生的费用。

6.4.4.3按相关政府部门要求，提供完整申办资料并办理与设计有关的各类规划许可、报建和备案，协助办理规划用地手续；协助配合环境影响评价、防洪影响评价（如需）、地质灾害危险性评估（如需），对所提供的基础技术文件负责，并依据相关部门审批意见落实环评、防洪（如需）、防灾（如需）及水保工程技术措施。

6.4.4.4自行收集、购买与本工程设计有关的第三方资料，以发包人名义刊登地下管线调查等各类通（公）告，并自行承担所发生的费用；负责工程实施期间的交通疏解设计。

6.4.4.5 设计人应在工程施工前进行技术交底（含绿建专项），即向施工单位和监理单位或项目管理单位说明工程设计意图，详细解释已审查合格的施工图设计文件，并进行相关答疑工作。

6.4.4.6工程开工后，设计人应根据发包人要求，派遣发包人认可的现场服务组或设计代表进驻现场，负责本工程从开工到竣工验收全过程中的技术配合工作，具体包括但不限于以下工作：

（1）定人定期参加工地例会，定期提交施工现场设计巡查报告；

（2）设计单位需配合发包人开展现场设计巡查，发现并记录现场关于设计效果、材料选型、设备选型等影响建筑感官体验的问题、设计合理性及现场施工与设计图纸一致性等问题，并提供建议解决方案，配合发包人跟进整改情况。具体内容详见《深圳市建筑工务署工程设计管理中心设计巡检工作指引》（详见附件8-1）。

（3）负责施工图交底，参加图纸会审，参加BIM设计成果图模会审，提供所需的材料样板；

（4）协调解决施工过程中有关设计问题并参与施工方案的审查，对施工现场遇到的设计技术问题提供多方案经济、技术比选；

（4）审查材料样板和现场施工样板；

（5）负责施工现场设计指导，并从设计角度进行施工监督；

（6）负责处理现场设计变更，在发包人要求的时间内免费提供设计变更文件；

（7）协助施工单位完成竣工验收资料的整理工作；

（8）参加地基基础工程验收、主体结构及重要结构部位验收、隐蔽工程验收、深圳市建筑工务署组织的预验收和工程竣工验收；

（9）参加工程质量安全事故分析，并对因设计原因造成的质量安全事故，提出相应技术处理方案；

（10）对施工单位提交的深化设计（加工制作详图）进行复核和确认。

如设计人不能按以上要求完成施工服务阶段的配合工作，发包人有权视情形自设计服务费中扣除施工配合服务费用，扣除的施工配合服务费用上限不超过基本设计服务费的10%。

#### 6.4.5 绘制工程竣工图及结算阶段工作要求

6.4.5.1工程竣工后，设计人应按发包人要求及时绘制工程竣工图，并对竣工图与现场施工的一致性进行复核，竣工图应完全反映工程变更、现场施工情况，同时需满足工程档案管理及工程结算的要求。

6.4.5.2设计人应在工程通过竣工验收至合同结算审计完成期间，提供全过程配合服务。

6.4.5.3设计人应配合发包人按照《深圳市政府投资项目后评价管理办法》及深圳市建筑工务署相关后评价管理规定完成本项目后评价工作。

#### 6.4.6 工程设计协调工作要求

6.4.6.1设计人需按照以下要求，完成工程设计协调工作；

（1）组织各专业设计单位研究建设项目的总体设计方案；

（2）确定统一的工程设计标准、规范、深度和要求；

（3）组织编制建设项目工程设计总说明、总图和总概算等；

（4）协调工程设计进度，组织各专业设计单位按照要求提交工程设计文件；

（5）负责协调、完成各专业设计文件的衔接工作。

#### 6.4.7 BIM技术应用内容与要求

##### 6.4.7.1基本要求

设计人应当采用BIM技术提高专业服务水平、提升项目品质，实现设计工作和设计沟通的协调，实现BIM在设计协调、方案汇报等会议中的平台作用。设计人应执行国家、广东省、深圳市发布的有关BIM技术应用规范与标准，执行《深圳市建筑工务署BIM技术应用标准》（当深圳市建筑工务署标准与地方标准表述不一致时，按更严格的标准执行）以及合同中的有关BIM技术应用要求，根据合同范围提交设计各阶段的BIM成果，以上标准如遇修订或新发布, 按照新标准执行，设计人不得因此提出增加费用设计费用或索赔。

（1）设计人接受并服从发包人及其委托的BIM实施总顾问单位、项目BIM实施顾问服务单位（如有）、全过程咨询单位的管理，执行工务署BIM实施的统一要求，使用工务署信息化管理平台开展工作，配合发包人完成BIM相关工作；

（2）设计人指派一名BIM负责人在服务期内协调和管理BIM工作，包括负责设计阶段BIM工作的沟通及协调，配合施工阶段BIM相关工作；及时响应并参与BIM工作会议，按要求出席项目例会、协调会等项目BIM相关会议；

（3）设计人应在开展设计阶段BIM工作前，基于BIM的协同设计工作模式，组建具备BIM设计能力的专业设计团队，提交《设计BIM实施方案》，供发包人审核确认；

（4）设计人对设计分包人的BIM工作负有统筹、协调、管理的责任，BIM负责人应对设计分包人的BIM工作提出具体要求，同时按要求与施工单位保持沟通协调，确保整个项目BIM工作的完整性、准确性、延续性；

（5）设计人应使用BIM模型进行设计各专业错、漏、碰、缺检查，并与设计分包人的BIM模型进行碰撞检查，并向发包人提交报告；

（6）设计人按发包人所要求的时间节点向发包人提交与设计进度一致的BIM成果，供发包人审核。对审核发现的问题，设计人负责在发包人规定时间内修改完善，并提交发包人复审，直至满足发包人要求，设计人负责协调、整合、审核各设计分包人的BIM成果，并对设计分包人的BIM成果负责，若设计分包人（不含发包人指定的设计分包人）不能按时按质按量完成BIM工作，则由设计人负责完成相应工作；

（7）如该合同服务阶段为非全过程设计的，则前一阶段设计单位负责对后一阶段设计单位进行BIM成果交底，后一阶段设计单位负责对接收的BIM成果进行审核确认，确保BIM技术应用在设计全过程的延续；

（8）如该合同服务阶段为施工图设计（或全过程设计）的，设计人负责对施工单位进行设计BIM成果交底,确保设计阶段的BIM成果在施工阶段的延续；同时负责对项目竣工图纸与竣工模型的图模一致性进行审查，并出具审查报告；

（9）设计人应负责汇总、整理设计BIM成果，及时向发包人提交真实、准确的BIM模型和与之对应的图纸、文档、统计表格等数字化成果文件，并符合项目设计BIM实施方案、深圳市建筑工务署BIM技术应用及数字化交付的相关要求；

（10）设计人应根据合同文件、工务署和政府相关部门的要求对设计BIM成果进行归档，归档单位包括本项目建设单位和政府有关档案接收部门；

（11）设计人对BIM应用要求的响应情况及执行结果，纳入设计合同履约评价考核范围；设计人应按照《设计合同履约评价细则》等有关要求，配合发包人开展项目BIM实施考核等管理工作；

（12）设计人应落实《深圳市建筑工务署BIM技术重点应用攻坚工作方案》相关要求，梳理本项目BIM应用价值，总结经验，编制设计阶段BIM实施经验总结报告，制作BIM应用场景视频，形成政府工程设计阶段BIM技术应用案例，并配合发包人进行相关宣讲工作；

（13）设计人应积极配合发包人做好BIM相关宣传工作，协助发包人参加国家、地方的BIM大赛，申报相关奖项，负责整理、制作参赛作品（包括但不限于汇报PPT、参赛视频等）。

##### 6.4.7.2 BIM技术要求

（1）设计人应按照深圳市建筑工务署BIM技术应用标准、项目《设计任务书BIM专项要求》的要求，结合本项目特点及难点，明确BIM技术应用措施，制定本项目《设计BIM实施方案》，包括BIM实施目标、BIM应用价值点及方案、BIM实施保障措施、BIM实施进度计划；

（2）设计人创建的BIM模型版本、格式、编码、定位、划分、命名等应满足《深圳市建筑工务署BIM实施标准》的要求；

（3）设计人应按照项目设计进度完成并提交包含BIM模型及文档在内的BIM成果，BIM成果应满足深圳市建筑工务署BIM技术应用标准及数字化管理标准的有关要求；

（4）设计人应根据项目BIM实施进度计划，将设计阶段BIM成果上传工务署信息化管理平台，落实信息化管理平台中BIM相关模块的应用；

（5）设计人应提供满足软件操作和模型应用要求的足量的硬件设备及网络环境，以保证BIM工作顺利开展。

##### 6.4.7.3 BIM应用内容

（1）建设时序：应用BIM技术分析项目与地铁、交通、电力、水务等单位的对接关系和要求，明确项目建设所需的外围条件，明确各单位对项目建设需要提供的支持，合理安排与其他单位的建设时序，实现工程项目与相关部门的协同建设；

（2）功能需求：利用BIM模型对本项目建筑面积、功能要求、建造模式和可行性等方面进行深入分析，建立不同的设计方案BIM模型，研究建筑的高度、层数和整体形式，进行项目设计方案比选等相关应用，并与发包人及使用单位沟通，确定建筑使用功能；

（3）报批报建：结合工程建设各环节报审的BIM技术应用要求，应用投资项目在线审批监管平台报批报建，在办理规划许可、概算申报、消防审查、施工许可等各审批报建环节提交BIM模型，并鼓励采用自主知识产权BIM软件报批报建；

（4）辅助决策：建立各专业BIM模型，利用三维渲染、虚拟仿真漫游、建筑性能化分析等多种方法进行设计效果展示和分析，辅助发包人各项方案决策；

（5）质量管理：运用BIM技术进行三维协同设计，提高图纸设计质量。应用BIM技术检查各专业设计的错、漏、碰、缺问题，进行净空净高分析、多专业设计协调、工程量统计分析，达到建筑设计全过程有效管理；

（6）设计出图：全专业、全过程采用BIM设计，设计BIM模型出图范围应满足《深圳市建筑工务署工程设计管理中心建筑信息模型设计建模及应用指引（试行）》相关要求，BIM模型出图深度应满足《建筑工程信息模型设计示例》SJT02－2022的要求；

（7）投资管控：基于BIM模型开展各专业工程量统计及量价计算，并进行多算对比，加强项目概算、预算报批及限额设计管理；

（8）施工衔接：设计人应从BIM模型创建、拆分、参数信息等多方面，综合考虑BIM模型从设计阶段向施工阶段传递和深入应用的需要，并在施工阶段负责设计变更所引起的BIM模型修改，以实现工程项目从设计到施工全过程的BIM一体化应用；

（9）数字化交付：按照《深圳市建筑工务署建筑工程数字化交付工作导则》规定的交付节点、交付内容、交付基础、交付方式和交付系统应用等开展设计阶段数字化交付工作，并对交付成果的完整性、准确性及一致性负责；

（10）设计人BIM应用内容除实现基本内容外，还需满足发包人的其他要求，如根据项目特点进行的创新应用点的拓展。

### 6.5 设计文件的一般要求

6.5.1 设计文件的编制，应符合法律、法规、规章、工程建设强制性标准、深圳市建筑工务署有关要求及合同约定。

6.5.2 设计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果可靠，并具备可实施性。

6.5.3 设计文件必须保障满足工程质量和施工安全等方面的要求。应按照有关法律规定，在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

6.5.4设计文件应注明本项目房屋建筑的结构设计工作年限，并满足法律、技术规范及相关部门审批文件要求。

### 6.6 设计文件编制深度

6.6.1 各阶段作为成果提交的设计文件，除符合《建筑工程设计文件编制深度规定》外，其编制深度应符合以下原则:

（1）方案设计阶段成果，应满足编制初步设计文件和控制概算的需要。用于报批的，应满足方案审批或报批的需要；用于招投标的，应满足住建部《建筑工程设计招标投标管理办法》等相关法律、法规、技术规范及工务署有关规定要求。

（2）初步设计阶段成果，应满足编制项目总概算、初步设计审批以及编制施工图设计文件的需要。

（3）施工图设计阶段成果，应满足编制施工招标文件、施工图预算、主要设备及材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明工程项目的合理使用年限。

6.6.2 项目分别发包给多个设计单位或实施设计分包的，其设计文件相互关联接口（节点）的编制深度，应能满足各承包或分包单位设计的需要。

6.6.3 项目设计内容属于《建筑工程设计文件编制深度规定》界定范畴的，其设计文件编制深度应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》。

6.6.4 项目设计内容不属于《建筑工程设计文件编制深度规定》界定范畴的，其设计文件编制深度由双方当事人另行约定。设计文件应明示工程项目场地范围内既有地铁、隧道、城市地下燃气管道和给水管道等地下设施分布情况。

6.6.5 设计文件编制深度应符合国家、地方、深圳市建筑工务署和发包人发布的有关规范、规程和标准(如以上规范、规程和标准出现新增要求及更新版本，设计人应按最新要求及版本执行，相关费用已包含在本合同总价款内)。关于设计文件编制深度的其他要求，可由附加条款中设计任务书约定。

### 6.7 不合格设计文件的处理

6.7.1 无论因何种原因造成的设计文件不合格，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并保证通过政府主管部门审批。如设计文件不合格是设计人原因导致的，发包人有权按照本合同约定要求设计人承担相关责任。

6.7.2 设计人对设计文件进行部分修改的，设计人需提供相应修改说明，注明修改原因和修改内容。

## 7.投资管控

设计人应当在工程设计各个阶段进行经济性分析，在满足功能需要的前提下，充分考虑节能减排、生态环保、项目投入使用后的运营维修成本等因素，运用限额设计、价值工程等方法进行设计比选，实现建设项目全生命周期成本最优。

### 7.1 限额设计总则

7.1.1 设计人应在保证设计质量的前提下，严格按发包人要求的限额进行设计。由于设计人原因导致设计超出约定限额设计控制值的，设计人承担相应的违约责任。

7.1.2 设计人必须按照发改部门批复概算中的建设规模、造价、功能进行设计，不得突破规模或造价或增加功能项目，如确实需要突破规模或造价或增加功能项目，设计人需事先征求发包人意见并进行详细论证，配合发包人报发改部门审批同意。

### 7.2 限额设计的措施

7.2.1 设计人应遵循“优选优价优效”设计原则开展设计，在设计限额的基础上结合工程设计内容进一步分解投资，明确投资控制主要指标，在编制项目总概算时逐步细化落实。

7.2.2 设计人在设计中应遵循限额设计原则，通过多方案技术经济比较，对设计方案进行论证、研究，有效地进行投资控制，确保项目总概算、预算符合设计限额要求；在设计中考虑备选方案，以便预算突破概算时可以及时调整。

7.2.3 设计人应努力提高工程造价的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件和施工条件等），准确选用定额、费用和合理的市场价格等各项编制依据，使工程造价能够完整地反映设计内容，合理地反映施工条件，确保工程造价得到有效控制。

7.2.4 严格控制设计修改，确保预算不突破批复的项目总概算。

### 7.3 为符合限额设计进行的修改

设计人设计文件的建设规模、功能项目及工程造价超过发改部门批复概算的，设计人按发包人要求及时修改设计文件，确保最终的设计文件符合限额设计要求，为此进行的设计修改工作不得另行计取设计费。

## 8.设计进度与周期

### 8.1 设计进度计划

8.1.1 设计进度计划由设计人起草并在本合同签订后5日内提交发包人，进度计划应根据合同约定的关键性控制节点编制，同时考虑群组项目、特殊专业设计等非通常情况下的该进度计划适用性，报经发包人批准后实施。

8.1.2 设计进度计划的编制，应符合法律规定和一般工程设计实践惯例。

8.1.3 设计进度计划作为控制设计进度的主要依据，发包人有权按照其列明的关键性控制节点，检查工程设计进展情况。

8.1.4 设计进度计划中设计周期，应明确约定各阶段设计任务的完成时间区间，包括各阶段设计过程中设计人与发包人的交流时间，但不包括相关政府部门对设计成果的审批时间及发包人提交施工图审查的时间。

8.1.5 设计进度计划与设计实际进度不一致的，设计人应向发包人提交修订的设计进度计划，并附有关保障措施和相关资料。

### 8.2 设计开始

8.2.1发包人发出的开始设计通知应符合法律规定，一般应在计划开始设计日期7天前向设计人发出。

8.2.2设计人应在收到发包人提供的设计原始资料或收到发包人发出的设计开始指令后，开始设计工作。

8.2.3 各设计阶段的开始时间，以协议书约定时间或设计人收到的发包人发出开始设计工作的书面通知书中载明的开始设计日期为准。

### 8.3 设计进度延误

8.3.1 因发包人原因导致设计人未按照计划开始设计工作的，设计人有权顺延相应期限履行合同义务。

8.3.2 除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应在发生第8.3.1条所述情形后5天内，向发包人详细说明可能产生的影响并发出要求设计延期的书面申请；若此影响是连续的，则设计人应在事件首次发生后5天内通知发包人，并每隔28天向发包人提交影响情况报告；影响消除后10天内，设计人应提交要求延期的详细说明供发包人审查，如果设计人未能在本款约定的时间内发出要求延期的申请并提交详细说明，则发包人可拒绝作出任何延期的决定。

8.3.3 因设计人原因导致设计进度延误的，设计人应按照本合同约定承担责任。发包人扣除设计人逾期完成工程设计的违约金后，不免除设计人继续完成工程设计的义务。

8.3.4 非发包人原因、亦非设计人原因导致设计进度延误的，由发包人和设计人协商调整设计周期。

### 8.4 暂停设计

8.4.1 因发包人原因引起暂停设计的，发包人应及时下达暂停设计指示，并应根据暂停设计的实际情况延长设计周期。

8.4.2 因设计人原因引起的暂停设计，设计人应尽快向发包人发出书面通知，并按本合同约定承担责任，且设计人在收到发包人复工指示后15天内仍未复工的，视为设计人无法继续履行合同，发包人可按本合同约定解除合同并要求设计人承担责任。

8.4.3 当出现非设计人原因、亦非发包人原因造成的暂停设计，设计人应尽快向发包人发出书面通知。在该情形下设计人的设计服务暂停，设计人的设计周期应相应延长。

8.4.4 暂停设计后，发包人和设计人应采取有效措施积极消除暂停设计的影响。当工程具备复工条件时，发包人向设计人发出复工通知，设计人应按照复工通知的要求复工。

### 8.5 设计成果文件交付

8.5.1合同当事人应根据设计进度计划，在专用合同条款中制定相应的《设计成果文件交付表》。表中明确约定所交付设计成果文件的内容、形式（纸质、电子或实物模型）、套数（份数）和应交付日期。

8.5.2 设计人应按照约定的《设计成果文件交付表》要求，按时按质按量交付设计成果文件。

### 8.6 设计周期调整

8.6.1 若因发包人原因造成设计人的设计工作任务减少时，发包人可与设计人协商关于设计周期的调整。原则上按设计人实际耗费工作量，成比例调整设计周期。

8.6.2 如果出现某事项使得设计人认为有必要延长设计周期的，除专用合同条款对期限另有约定外，设计人应于该事项发生后5天内，以书面方式通知发包人。除专用合同条款对期限另有约定外，在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中载明设计周期变动的详细计算说明和具体理由。

8.6.3 设计人延长设计周期应取得发包人书面同意，否则视为设计人违约。

## 9.设计文件核查与审查

### 9.1 设计文件核查

9.1.1 设计人各阶段设计文件应报发包人核查同意，核查采用的标准应符合法律和技术标准。

9.1.2 发包人核查且不同意设计文件的，应以书面形式通知设计人，并说明不符合合同约定的具体内容。设计人应根据发包人的书面说明，在15日内对设计文件进行修改后重新报送发包人核查。

9.1.3 设计文件不需要政府有关部门（含施工图审查机构）审查或批准的，设计人应在符合法律和工程建设强制性标准的前提下，严格按照发包人的核查意见进行修改。

9.1.4 发包人有权根据自身需要定期或不定期组织召开核查会议对设计文件进行核查。发包人有权聘请咨询单位或专家对设计进行优化，设计人应按经发包人同意的合理的优化设计要求重新设计，并自行承担重新设计费用。设计人就重大设计技术问题应向发包人提出书面审查申请，经专家论证审查，专家意见供设计人参考。

9.1.5 设计人应按本合同约定，向发包人提交设计成果文件，且有义务参加发包人组织的设计核查会议，向核查者介绍、阐释设计文件，并提供有关补充资料。

9.1.6 发包人有义务向设计人提供设计核查会议的批准文件和纪要。设计人有义务按照设计核查会议批准文件和纪要，并依据法律、技术标准和合同约定，对设计文件进行修改、补充和完善。

### 9.2 设计文件审查

9.2.1 （设计文件需政府有关部门（含施工图审查机构）审查或批准的，发包人应在核查同意设计人的设计文件后，向政府有关部门（含施工图审查机构）报送设计文件；设计人应予以协助并按审查意见修改完善设计。

9.2.2 因设计人原因造成设计文件不合格，无法通过政府有关部门（含施工图审查机构）审查的，发包人有权要求设计人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，并按本合同约定承担责任。

9.2.3 因发包人原因致使设计文件审查无法通过，或经延时才审查通过的，设计周期可按本合同约定延长。

9.2.4 工程设计文件的审查，不减轻或免除设计人依据法律应承担的责任。

## 10.设计费及其支付

### 10.1 总设计费（合同价格）的组成

总设计费包括工程设计服务费和其他服务费。具体内容以合同协议书或专用条款约定为准。

### 10.2 工程设计服务费

10.2.1 工程设计服务费可采用固定单价、固定总价或其他计费方式，在项目委托前发包人根据项目情况确定具体计费方式，并在合同协议书中约定。

10.2.2工程设计服务费包括完成当事人双方在协议书及专用条款中确定的设计范围、阶段和服务内容所对应的工作费用，以及以下费用：

（1）包括各阶段设计所必需的由设计人组织且经发包人认可的专家论证、专项审查、设计咨询、技术评审、封闭评审会等专家评审会务费，费用上限为不超过基本设计服务费的5%；

（2）因各种原因造成的增补缺漏项等一般设计修改及变更费用；

（3）完成设计服务所必需的差旅费、考察费用等；

（4）建筑面积测绘费用；

（5）设计人在设计阶段及施工现场服务阶段驻场人员的所有费用；

（6）设计费为含税价。

### 10.3 其他服务费

其他服务费的具体计费方式，由合同当事人双方在协议书、专用合同条款中约定。

### 10.4 工程设计服务费调整

10.4.1合同范围以外新增工程：若因发包人原因发生本合同约定工程设计范围与内容以外的新增工程的设计，发包人可根据新增工程设计内容及设计人实际工作量，按本合同约定计取相应基本设计服务费。

10.4.2 合同范围以内减少工作：若因发包人原因造成设计人的设计工作任务减少时，发包人应与设计人协商按设计人实际耗费工作量，按本合同约定相应调整基本设计服务费。

10.4.3 重大设计修改及变更：项目推进过程中出现当事人双方约定的重大设计修改及变更时，发包人可与设计人协商按设计人实际耗费工作量，按本合同约定相应调整基本设计服务费。

基本设计服务费调整原则为：由发包人组织召开专家评审会对设计人实际增加的工作量进行评估，按合同约定的取费标准计算所增加基本设计服务费，增加基本设计服务费的调整系数为50%。（根据各设计阶段比例，参照《工程勘察设计收费标准》（计价格[2002]10号）的规定执行）。

10.4.4调整基本设计服务费时，实际工作消耗量计算规则为：可以按建筑面积计算的，调整按新增或减少建筑面积计算；不能按建筑面积计算的，调整按相应的建安费占比计算。

10.4.5因设计人遵守基准日期后新的强制性的规定或标准从而构成重大设计修改及变更，导致增加基本设计服务费的，发包人可根据新增设计内容及设计人实际工作量，按本合同约定计取相应基本设计服务费。

10.4.6 如果出现本合同通用合同条款第10条约定事项的，设计人应于该事项发生后5天内，以书面方式通知发包人。在该事项发生后10天内，设计人应向发包人提供证明设计人要求的书面声明，其中载明设计费变动的详细计算说明和具体理由。

10.4.7 发包人应在接到设计人书面声明后及时答复。如发包人同意调整基本设计服务费的，发包人和设计人应就基本设计服务费调整签订补充协议。

### 10.5 设计费的支付

10.5.1 达到本合同约定付款条件时，设计人应向发包人提交付款申请，并同时提供符合发包人要求的完整、齐备的付款申请资料。发包人在收到设计人付款申请后20个工作日内完成支付审批申请手续，向深圳市财政部门发送支付申请或向银行发送支付令，具体支付时间以财政部门或银行规定为准。

10.5.2 若设计合同由发包人与联合体各方共同签订，由联合体牵头单位或各成员单位根据合同约定进行总设计费的支付申请，经发包人审核后，将总设计费按合同协议书约定进行支付。若联合体包含境外企业且根据合同约定进行收款的，发包人将与该境外企业及其委托的国内代理机构共同签订合同价款支付协议，并按照支付协议约定将相关合同价款支付给该境外企业委托的国内代理机构。

10.5.3 本合同内所有费用均须相关政府部门划拨款项到位后支付，发包人不承担因相关政府部门审批或拨款延迟造成延迟付款的违约责任。

10.5.4 合同当事人应在合同条款中约定设计费支付方式，注明费用金额、进度款及结算款支付条件、时间节点和具体额度（或比例），并在合同中约定用于收取总设计费的设计人账户。

10.5.5 在对已付进度款进行汇总和复核过程中发现存在错误、遗漏或重复的，发包人和设计人均有权提出修正申请。经发包人和设计人同意的款项修正，应在下期进度款中增加或扣除。无下期进度款可供扣除的，设计人应在接到发包人书面通知后10个工作日内交回发包人指定账户。

10.5.6 本合同项下各项费用支付节点详见合同协议书。当本合同约定的多项费用均满足合同约定的支付条件，且发包人和设计人均同意的情形下，上述多笔费用可以合并支付。

## 11. 设计修改及变更

### 11.1 设计修改及变更一般要求

11.1.1 本合同履行过程中，发包人可通过书面方式向设计人提出设计修改及变更。

11.1.2 设计人收到发包人发出的设计修改及变更指令后，认为修改及变更违反法律或工程建设强制性标准，或者设计修改及变更将导致工程的安全性或适用性降低的，应及时向发包人书面报告并提出建议；在不违反法律和工程建设强制性标准的前提下，设计人应当按照发包人的要求执行设计修改及变更。

11.1.3 设计人收到发包人发出的设计修改及变更指令后七日内，应就执行本项设计修改及变更对设计周期、设计进度计划的影响向发包人提交书面报告。如执行本项设计修改及变更构成重大设计修改及变更的，设计人书面报告还应包括对增加工作量的预估以及对设计费用的处理建议。

11.1.4 无论设计人书面报告提出的设计周期、设计进度计划及设计费用处理是否得到发包人的确认或同意，设计人均不得延误设计工作。

11.1.5 因设计人自身的设计缺陷引起的设计修改及变更，设计人应按发包人要求及时优化完善设计文件，直至合格并通过审查。

### 11.2 设计修改及变更引起的设计周期或费用调整

11.2.1 因设计人原因引起的设计修改及变更而导致的设计费用增加或设计周期延长，由设计人单方承担。若此设计修改及变更造成工程投资增加，发包人可视实际情况，向设计人索赔。

11.2.2 无论因何种原因引起，设计人所做一般设计修改及变更，所需费用已包含在合同价款中，设计人不得以此要求增加费用。

11.2.3 因设计修改及变更造成设计人的设计工作减少时，双方应按照设计人实际耗费工作量，成比例调整设计费和设计周期。

11.2.4 经发包人审核确认的重大设计修改及变更，设计人可以和发包人协商调整设计费或修改设计周期。

## 12.文件送达与签收

12.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定、决定、资料等文件，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。

12.2 发包人和设计人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人、送达地点、电子邮箱。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方，否则视为未发生变动。

12.3 合同当事人以书面形式向对方发出的各类文件，必须经由其授权代表签字或盖章后生效；未经签字或盖章的，不具备法律效力。

12.4 合同当事人当面提交文件给对方的，对方应出具书面签收单。签收单内容应包括文件名称、内容、形式、份数、提交及签收日期，并由文件提交人与接收人亲笔签名。如确有充分证据证明某一方无正当理由拒不签收的，则视为该方已认可往来文件的内容。

## 13.专业责任与保险

13.1 设计人应运用自身一切合理的专业技术和经验知识，按照公认的职业标准，认真、严谨、勤勉地履行和承担其在本合同项下的义务和责任。

13.2 设计人应负责为其参与本项目设计的人员购买意外伤害保险，确保设计人员及工作人员在项目现场遭受意外伤害后能得到保险理赔。对于设计人设计人员及工作人员在项目现场遭受的意外伤害，发包人无需承担赔偿责任。

13.3鼓励设计人购买工程勘察设计责任险（年度保险或单项建设工程保险），并在合同履行期间保持足额、有效。工程设计责任险的保险范围，应当包括由于设计人的疏忽或过失而造成的工程质量事故损失，以及由于事故引发的第三者人身伤亡、财产损失或费用赔偿等。发生工程设计保险事故后，设计人应按保险人要求进行报告，并负责办理保险理赔业务；保险金不足以补偿损失的，由设计人自行补偿。

## 14.知识产权

14.1发包人提供给设计人的设计文件、图纸、BIM模型及相关成果、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格书、设计与科研成果以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件、物品的所有权和知识产权（包括著作权、专利权、商标权、商业秘密等）属于发包人，设计人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件、物品，但不得用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，设计人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件、物品或将之提供给任何第三方。

14.2 对发包人确定中标的设计成果，包括但不限于本合同（或招标文件）规定的工程设计服务、资料与文件成果（下称“设计成果”）的知识产权，其中：

14.2.1 设计成果著作权中的使用权、复制权的财产性权利一经中标将属于发包人，设计人享有该设计成果著作权中人身性权利的署名权（即表明作者身份、在作品上署名的权利）和保护作品完整权（即保护作品不受歪曲、篡改的权利），但本合同（或招标文件）约定的设计修改及变更不受此处“保护作品完整权”的限制。设计人发表中标的设计作品不得违反本合同（或招标文件）关于保密的约定。未经发包人书面同意，设计人不得自行或单独对该设计成果进行著作权登记。

14.2.2 设计成果的商标注册申请权属于发包人，未经发包人书面同意，设计人不得对该设计成果或对该设计成果具有代表性、关联性的内容或元素申请商标注册（包括文字、图形及其组合的商标）。

14.3 发包人对设计成果享有独家使用权，设计人不得将设计成果复制或以再现方式提供给任何第三方使用。设计人对设计成果的外在形象的宣传推广应事先征得发包人同意（同意的事项或内容、方式、持续时间、范围等以发包人书面确认的为准），所涉文字、图形、音像等内容，不得违反本合同（或招标文件）关于保密的约定，亦不得用于违反国家法律或公序良俗的活动；如设计人以设计成果或其BIM技术资料参加交流活动或申报奖项及专利，亦应事先征得发包人书面同意。

14.4 设计成果不得侵犯任何第三方知识产权或其他合法权益，设计人对此承担全部法律责任；设计人对设计成果中的任何知识产权或其他合法权益均需得到合法有效授权，所涉授权费用（如果有）由设计人承担且已包含在本合同（或招标文件）规定的设计费或补偿费中。设计人须保证发包人有权合法免责使用设计成果，该设计成果不得存在任何权利缺陷或权利行使障碍，如因此给发包人造成任何责任或损失（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、保全费、保全担保费、差旅费、被追索连带责任、侵权赔偿或支付许可费等），均需由设计人承担或赔偿并承担违约责任。

14.5发包人在设计招标结束后，在不违反本合同或招标文件关于保密约定的情况下，有权无偿发布或公布招标评审结果，以及通过传媒、专业杂志、书刊或其他形式介绍、展示及评价招标成果。

14.6 在中标后根据发包人要求由设计人对设计成果进行修改形成的新的设计成果的知识产权按照本14条的约定处理。

14.7 如本合同未生效、无效、被撤销或者终止的，不影响本合同中有关知识产权条款的效力。

## 15.设计人的违约责任

15.1 设计人未按合同约定履行义务的，发包人有权要求设计人纠正并就因此而遭受的损失提出索赔，设计人收到发包人纠正通知后未按照通知要求及时纠正的，发包人有权暂停支付设计费并提出进一步索赔，直至单方解除合同。

15.2设计人项目负责人、主创设计师实行项目质量终身责任制。项目负责人、主创设计师应当保证设计文件符合法律法规和工程建设强制性标准的要求，对因设计导致的工程质量事故或质量问题承担责任。

设计人未按照国家现行的强制性技术标准、规范和规程进行工程设计，或未根据勘察成果资料进行工程设计，或设计人在设计文件中指定或变相指定材料或设备生产厂商、供应商的，设计人向发包人承担合同总价款10%的违约金。

15.3 设计人未按合同约定，或未经发包人同意而擅自对工程设计进行转包或分包的，发包人有权单方解除设计合同，并要求设计人按照本合同总价款50%的标准向发包人承担违约责任。

如设计人未按合同约定对发包人委托或自行委托的专业设计公司的设计文件进行设计协调和办理审核确认盖章手续（如需要），设计人向发包人承担合同总价款10%的违约金。

15.4 设计人对设计文件中出现的遗漏、错误或不符合本合同质量规定和有关部门审批要求的，发包人有权发出如下任何指令，设计人必须遵照执行：

（1）对不合格部分进行重新设计，不得另外索取费用。

（2）重新设计后仍未能通过政府有关部门的审批，由此造成工期延误和费用损失的，发包人有权视情况要求设计人承担合同总价款30%的违约金，并要求设计人增加投入，确保下一阶段设计按期完成。

（3）设计文件经三次以上（含本数）修改仍不满足发包人要求的，发包人有权要求设计人更换设计团队组成人员或设计团队。

（4）如采取上述措施仍未达到要求，则发包人有权单方解除合同，将该不合格部分另行委托给其他单位设计，并扣除设计人设计费中此部分的设计费用。

15.5 由于设计人原因造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应通过自身所投工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任，或根据直接经济损失程度，向发包人支付赔偿金。

15.6如设计人不按发包人要求配合概算调整，经发包人书面通知后拒不改正的，设计人向发包人承担合同总价款10%的违约金。设计人违反本合同限额设计规定，导致项目施工图预算超出发改部门批复的总概算，则设计人必须修改设计使施工图预算不超过批复的项目总概算，同时发包人有权计扣超出批复概算建筑安装工程费部分的2.5%的违约金，但该项违约金总额不超过本合同总价款的40%。

15.7由于设计人的原因导致设计遗漏造成报送的概算低于政府主管部门评审概算的15%时，则每低于一个百分点发包人有权计扣设计费的1%的违约金，不足一个百分点按一个百分点计算，但该项违约金总额不超过本合同总价款的40%。

15.8设计人出现下列情形之一的，无论设计成果文件是否通过了发包人审查或审查机构审查，发包人有权视情节轻重进行处罚，并要求设计人按照本合同约定总价款10%的标准向发包人承担违约责任：

（1）由于设计图纸文件存在错误、遗漏、含混矛盾、不充分之处或其他缺陷，引起的施工返工、停工，造成施工工期延误。

（2）由于设计原因造成工程造价变更，且单项变更涉及金额超过施工合同价的1%或累计变更设计金额超过施工合同价的8%时，扣除设计变更部分相应的设计费。

（3）由于设计错误，对项目造成不良影响，扣除设计错误部分相应的设计费。

（4）设计人没有按照合同要求做好主体设计协调工作的。

（5）发生质量问题给发包人造成损失或不良影响的。

（6）设计人在BIM实施过程中，出现模型深度未达到要求、未完成BIM工作内容清单、未按相关要求实施BIM内容等情形的。

15.9设计人因自身原因，未按合同约定设计周期提交设计文件的，发包人有权暂停设计费支付，并对当期履约评价予以降级处理，按照署不良行为记录处理办法规定进行处罚。情节严重的，发包人有权解除合同。

15.10如设计人未能在发包人和设计人约定的时间内给予答复、完成变更设计的，按人民币 2万元/每天承担违约金。如延期 15 天以上时，发包人有权委托其他单位来完成，并按实际发生费用的 1.2 倍数额，从应支付给设计人的设计费中扣除。如设计人不按发包人要求提供设计变更或修改文件，直接用整专业图纸进行换版的，设计人向发包人承担合同总价款10%的违约金。

15.11若设计人不按发包人要求履行本合同第2.1.6条、第3.1.2.1条、第6.4.4.6条有关设计人驻场服务要求，设计人向发包人承担合同总价款10%的违约金。

若设计人不按国家相关法律法规约定购买工程勘察设计责任险，发包人有权停止支付合同约定款项，对于因此给发包人造成的损失由设计人承担。

15.12人员变更违约责任详见专用条款。

15.13设计工作开始后，如设计人项目负责人、主创设计师（包括服务质量以及服务人数等指标标准）低于投标书承诺的，发包人有权要求设计人在10天内进行整改，如未按期整改完毕，则设计人承担人民币 100万元的违约金直至发包人单方解除合同；其他设计人员（包括服务质量以及服务人数等指标标准）低于投标书承诺的，发包人有权要求设计人在5天内进行整改，如未按期整改完毕，则设计人承担人民币50万元的违约金。

15.14设计人未按照发包人要求参加设计巡检、工程验收、现场问题处理、设计例会及工程例会、汇报等工作，发包人将对设计人每次处以2万元罚款，所有罚款在设计服务费中扣除。累计缺席 5 次及以上的，发包人有权要求设计人承担合同总价款5%违约金直至解除合同。

设计工作开展过程中，根据合同约定设计人完成对应阶段设计工作且提交的设计成果文件经发包人确认后，设计人应按发包人要求及时将对应阶段的设计成果电子文件上传至深圳市建筑工务署工程管理业务平台，合同约定的各项设计工作完成后，设计人应将最终的设计成果文件刻录光盘（一式两份）交深圳市建筑工务署档案室保存，如设计人此项工作未按发包人要求完成的，发包人将书面通知要求整改，设计人未按规定整改的，发包人有权扣减设计人合同总价款10%的设计费。

15.15若设计成果侵犯任何第三方知识产权或其他合法权益导致发包人承担责任的，设计人除承担全部赔偿、补偿等支付责任外，还应按责任涉及金额的10%向发包人支付违约金。如发包人被有权机关要求停止某项行为，则设计人应按该行为对应的设计成果向发包人退还设计费并支付该部分设计费10%的违约金。若停止该项行为导致本合同目的不能实现，发包人有权解除合同，并按照本合同其它约定要求设计人承担违约责任。

15.16 因设计人原因导致发包人涉诉的，设计人应承担发包人遭受的经济损失，包括发包人为应诉产生的诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、保全担保费、车旅费、住宿费等合理费用，具体包括以下情形：

（1）因设计人违约，发包人通过诉讼或仲裁方式向设计人主张权利的；

（2）与设计人有合同关系的分包单位、雇佣人员或其他合作单位、个人对发包人提起诉讼、仲裁或将发包人列为第三人的；

（3）与设计人无合同关系，但作为本项目的实际参建单位或参建个人对发包人提起诉讼、仲裁或将发包人列为第三人的；

（4）其他因设计人原因导致相关单位或个人对发包人提起诉讼、仲裁或将发包人列为第三人的；

（5）如设计人为联合体，因设计人联合体内部纠纷导致发包人被提起诉讼、仲裁或将发包人列为第三人的。

15.17 以上设计人应支付的违约金从发包人最近一期应付设计费中扣除，不足部分发包人在下一期应付设计费中扣除直至违约金扣除完毕。

## 16.不可抗力

### 16.1 不可抗力的确认

16.1.1 不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

16.1.2 不可抗力发生后，发包人和设计人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失发生争议时，按第18条争议解决的约定处理。

### 16.2 不可抗力的通知

16.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并在合理期限内提供必要的证明。

16.2.2 不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

### 16.3 不可抗力后果的承担

16.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失，由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程设计工作量，应按工作量所占比例进行设计费用支付。

16.3.2 不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大。任何一方当事人没有采取有效措施导致损失继续扩大的，应对扩大的损失承担责任。

16.3.3 因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

## 17.合同解除

17.1 发包人与设计人协商一致的，可以解除合同。

17.2 有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

17.2.1 设计人提交的设计文件存在重大质量问题，经发包人催告，在合理期限内修改后，仍不能满足国家现行设计文件编制深度要求或不能达到合同约定的质量要求的，发包人可以解除合同；

17.2.2 因不可抗力致使合同无法履行超过90日时，发包人可以解除本合同，合同已履行部分的款项应予结清。如设计人因不可抗力事件不能继续履行本合同时，发包人有权在设计人已完成的设计及服务的基础上，委托第三方完成剩余的工作；

17.2.3 因一方违约致使合同无法实际履行，或实际履行已无必要；

17.2.4 因本工程项目条件发生重大变化，使合同无法继续履行。

17.3 合同任何一方因故需解除合同时，应提前30天书面通知对方；对合同履行的遗留问题，应取得一致意见并形成书面协议。

17.4 因设计人严重违约，导致发包人解除或终止合同的，发包人不支付正在进行的设计阶段及后续阶段的设计费，设计人应向发包人支付合同总金额的10％作为违约金。

17.5 如设计人无故解除或终止合同，或以实际行动表示不履行合同，设计人应退还发包人所有已支付的设计费，并向发包人支付合同总金额的20％作为违约金。

17.6 如发包人严重违约，导致设计人解除或终止合同，发包人应向设计人支付已完成设计阶段和正在进行阶段的设计费。

17.7 如发包人无故解除或终止合同，或以实际行动表示不履行合同，发包人应向设计人支付已完成阶段的设计费和正在进行阶段的实际工作量对应设计费。

17.8 如发生非发包人、设计人双方原因导致本合同解除或终止，发包人向设计人支付已完成设计阶段的设计费，未开始阶段的费用不予支付；对于正在进行的设计阶段则根据实际工作量支付设计费。

17.9 如出现本合同通用合同条款第17条合同解除或终止情形的， 最终设计费以深圳市财政预算和投资评审中心出具的《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的结论作为最终的设计费结算金额和支付依据。

17.10 如设计人在本项目设计过程中，不履行合同义务或不按合同约定履行义务，发包人有权视具体情况，依据深圳市建筑工务署有关规定对设计人进行不良行为记录。

17.11合同履行过程中，非合同当事人原因，出现项目建设地点发生变更等情形，导致现有设计工作已无必要继续进行，发包人可视项目具体情况解除本合同，对已完成的合同内容进行结算，并重新组织招标。

## 18. 争议解决

18.1 除本协议专用合同条款另有约定外，本合同履行中若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，合同当事人可以向发包人所在地有管辖权的人民法院起诉。

18.2 合同有关争议解决的条款具有独立性。合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销，均不影响其效力。

## 19.附件

本合同附件为本合同必要的组成部分。

# 第三部分 专用合同条款

## 1.一般约定

关于一般约定的其他补充：  /                          。

## 2.发包人

### 2.2 发包人代表

关于发包人代表的其他约定： /                           。

## 3.设计人

3.1 关于设计人权利义务的其他约定： /                           。

### 3.2 设计人员组成

#### 3.2.2 项目负责人、主创设计师（如有）、各专业负责人

对于本项目项目负责人，发包人还有如下要求： /                           。

对于本项目主创设计师，发包人还有如下要求： /                           。

对于本项目各专业负责人，发包人还有如下要求：/                            。

### 3.3 设计人员更换

关于设计人员更换的其他约定：设计文件经三次以上（含本数）修改仍不满足发包人要求的，发包人有权要求设计人更换设计团队组成人员或设计团队。

### 3.4 设计分包

3.4.6 关于本合同设计分包还有如下要求：

（1）设计人在签订专项分包合同前，应将备选分包单位名称、规模、企业及设计团队业绩、设计团队人员组成、分包合同主要技术条款等内容向发包人报备。分包合同签订后，设计人应按发包人要求提交分包人项目负责人、专业负责人的基本信息等资料。

（2）其他要求：                 /        。

### 3.5 联合体

对于本项目联合体，发包人还有如下要求：            /                。

## 4.设计原始资料

4.1 发包人按照本合同附件五的约定向设计人提供设计原始资料、文件。

当事人双方关于设计原始资料的其他约定：      /                  。

## 5.工程设计范围、阶段与服务内容

5.2 设计工作内容（由项目组结合工程实际情况填写及勾选）

5.2.1发包人委托设计人开展的设计工作内容为：与本合同设计阶段相关的全部设计工作、项目设计统筹及协调工作。包括但不限于以下内容，以及未列明但与本项目密切相关、必不可少的系统、专业、其他特殊工程（如特殊专业设备、减振降噪设计等）。

5.2.1.1涉及的常规专业包括但不限于以下内容（可多项勾选）：

□规划       ☑总图       ☑建筑         ☑结构         □幕墙      ☑给排水

☑电气       ☑通风与空调  □人防        ☑消防         ☑展陈      ☑标识标记

☑泛光照明   ☑建筑智能化    ☑电梯(升降梯及自动扶梯)   □道路（包含路口开设）

☑燃气      ☑建设用地范围外的管线接入  建筑废弃物减量及建筑废弃物再生产品使用

建筑节能环保（包括绿色建筑、建筑节能、太阳能利用、编制用水节水报告、中水系统、雨水回用和屋顶绿化等） ☑其他： 无障碍设计                    。

5.2.1.2涉及的特殊专业包括但不限于（可多项勾选）：

☑地基处理   ☑基坑支护   □边坡治理    ☑钢结构      ☑预应力     □装配式建筑

□特殊消防设计评估  灯光   ☑建筑声学    ☑音响  ☑管线迁改   水土保持

厨房    ☑建筑、机电、家居一体化设计  海绵城市   ☑初步设计图纸测量    □施工图图纸测量   ☑建设用地范围外的管线接入   ☑场地内建筑物或构筑物拆改  污水处理   □医疗工艺   □实验室     ☑信息化设计   ☑室内外机电管线综合设计

其他：   报批报建统筹及申报、总概算编制及申报、施工配合等   。

5.2.1.3依据项目特点选择（可勾选）：☑园林景观   ☑室内设计（含软装设计）

5.2.1.4依据医院项目医疗工艺和医疗设施系统特性还包括：_/________________。

5.2.1.5实验室工艺：__/_________________。

5.2.2造价文件： ☑总概算编制

5.2.3 VR展示：□项目重点展示区域VR制作，制作区域: /                        。

5.2.4需要模拟、计算与设计的其他内容：

- 负责各种荷载计算、电气、供暖、供气、通风、消防控制等系统接驳以及控制源设计。

（2）绿色建筑设计、模拟、计算、分析报告、绿色建筑标识申报等所有与绿色建筑相关的内容。

（3）海绵城市设计、模拟、计算、分析报告等所有与海绵城市相关的内容。

（4）光伏发电系统设计、模拟、计算、分析报告等所有与光伏发电系统相关的内容。

（5）其他工作内容：如光储直柔、超低能耗、近零碳。

5.2.5不包括的设计内容：如10KV外接。

## 6.设计要求

### 6.4 设计服务阶段工作要求

各设计服务阶段工作还有如下要求：

- 作为整体项目设计总体协调进行统筹。由于该项目为原有建筑的修缮改造，设计人应在充分了解原始设计资料和现场实际情况的基础上开展设计工作。在设计阶段前应组织对现场情况的仔细摸排，必要时进行现场试验，以确保设计方案切实可行。

- 设计人应配合发包人结合设计对各个阶段的任务需求进行对接梳理。

- 如设计人不能按合同约定的质量要求提供立面及室内方案设计成果，或不能满足发包人及使用单位对效果的要求且累计次数达三次及以上，设计人需按发包人要求组织其他不同的团队开展设计比选工作。

- 由项目负责人设计总协调工作，应协调各专业（包括但不限于以下内容（包括第5.2.1款至第5.2.5款的全部设计内容及未列明但与本项目密切相关、必不可少的系统、专业、其他特殊工程等）及批准投资计划所含项目的所有工程设计内容。提前介入设计，并明确设计条件及要求。

- 设计人在工程设计中选用的材料、配件和设备，须提供物料白皮书及实体样板，详见深圳市建筑工务署样板引路及效果落地工作指引要求。如涉及特殊构造做法，须提供实体样板及相关依据，进行技术论证及比选，提供论证报告。

- 设计人应结合行业标准、法律法规等，完成设计文件、梳理工程量清单，满足招标深度要求，确保招标图纸参数的落地性、准确性和公正性。

- 设计人应按照发包人要求完成各阶段相关工作，并提交设计成果，为完成工作内容产生的所有费用包含在总设计费中（包含但不限于设计人差旅费、聘请顾问费用、专家评审及会务费、图文打印费用等），不再另行增加。

- 施工驻场服务：设计人应根据发包人及合同约定要求组成现场服务，派驻本项目建筑专业到项目施工现场，提供驻场服务，包括但不限于参加工地例会和其他重要会议，开展现场设计巡查，提供每周现场巡查报告、及时处理设计变更，参与涉及造价方面的咨询，参与相关专业的设计及技术咨询，发现问题及时向监理单位或项目管理单位反馈并跟进问题的整改情况，同时形成设计人施工配合报告，对施工样板进行确认。项目设计负责人按发包人要求提供驻现场服务，主体施工阶段一个月不少于4次，外立面、室内施工阶段一个月不少于8次。各专业专项负责人或设计师须根据施工不同阶段，按发包人要求提供驻现场服务，切实保证本专业专项问题高效解决，驻场服务周期至项目竣工验收合格。当施工涉及到分包专业设计内容（如室内等），设计人须安排分包专业设计人员协同设计代表联合驻场。设计代表或驻场人员，应按发包人要求完成每周工作。若设计代表或分包专业驻场设计人员无法胜任本职内工作，应按照发包人要求及时更换驻场人员。发包人在施工现场向设计人派驻现场的设计人员提供必要的办公条件，设计人驻现场设计人员的办公、交通、食宿等费用由设计人自理。

（9）因发包人新增工作内容或设计范围，设计人不应拒绝或暂停设计服务工作。

### 6.5 设计文件的一般要求

6.5.4本项目房屋建筑的结构设计工作年限为： /年（根据法律、技术规范及相关部门审批文件要求确定）。

### 6.6 设计文件编制深度

设计文件编制深度应符合国家、地方、深圳市建筑工务署和发包人发布的有关规范、规程和标准(如以上规范、规程和标准出现新增要求及更新版本，设计人应按最新要求及版本执行，相关费用已包含在本合同总价款内)。

关于本项目设计文件编制深度还有如下要求：各阶段设计成果应满足《深圳市建筑工务署工程设计质量管理评审指引》《深圳市建筑工务署电梯设计管控要点》《深圳市建筑工务署幕墙设计管控要点》，并参照《深圳市建筑工务署装饰工程设计通用做法表》（医疗及教育专篇）及深圳市建筑工务署相关材料设计指引等要求。

## 7.投资管控

当事人双方关于投资管控的其他约定：/                        。

## 8.设计进度与周期

当事人双方关于设计进度与周期的其他约定：/                        。

### 8.2 设计开始

8.2.2 设计人应当在收到发包人发出的开始设计书面通知之日起，按照发包人要求开始组织和开展设计工作。

### 8.5 设计成果文件交付

各阶段设计成果应满足深圳市建筑工务署有关工程设计质量评审工作指引及深圳市建筑工务署相关材料设计指引等文件要求。

8.5.1合同当事人约定按以下《设计成果文件交付表》提交设计成果文件。

☑ 方案设计阶段：

| 序号 | 设计文件名称 | 数量及单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计说明及图纸（含技术分析报告） | 3 套 | 装订成册 |
| 2 | 有关电子文档 | 3 套 | 含漫游动画（如有）、效果图、方案设计说明及图纸 |
| 3 | 主要装饰材料样板 | 3 套 | 按照发包人要求提供 |
| 4 | 彩色效果图及方案展板（展示用） | 3 套 | 效果图部位及比例： 总数不少于 张，图幅按项目需求另行协商确定。 |
| 5 | 建筑模型 | 0 个 | 比例：1： |
| 6 | 工程地质初步勘察和物探要求任务书 | 1 份 | 按照发包人要求提供 |
| 7 | 方案绿色建筑专篇（含经济性分析） | 1 份 | 按照发包人要求提供 |
| 8 | 复杂结构计算模型 | / 套 | 按照发包人要求提供 |

☑ 初步设计阶段：

| 序号 | 设计文件名称 | 数量及单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初步设计说明及图纸（含技术分析报告、超规超限论证报告） | 10 套 | 装订成册 |
| 2 | 基础选型报告 | 1 份 |  |
| 3 | 项目总概算 | 3 套 |  |
| 4 | 有关电子文档 | 3 套 | 含效果图、初步设计说明及图纸和设计概算文件 |
| 5 | 主要装饰材料样板 | 3 套 | 完善方案阶段样板 |
| 6 | 主要效果图 | / 张 | 按照发包人要求提供 |
| 7 | 室内CAD图 | / 套 | 按照发包人要求提供 |
| 8 | 建筑模型 | /个 | 比例：1： |
| 9 | 工程地质详细勘察和物探要求任务书 | 1 份 | 按照发包人要求提供 |
| 10 | 初步设计绿色建筑专篇（含经济性分析） | 1 份 | 按照发包人要求提供 |
| 11 | 结构、岩土计算模型 | 1 套 | 按照发包人要求提供 |

（1）以上成果为最终定稿，不含过程稿，且二维设计图纸应与三维BIM模型内容一致。

（2）表中所列数量为设计人必须提供的下限值，如根据项目推进所需资料超出表中所列数量，设计人应向发包人提供相应资料，其中包含但不限于各类审查会、研讨会、专家评审会使用的设计中间成果和报建图纸，发包人不再另行支付制作费用。

（3）所有设计文件均须使用中文，设计人提供的电子文档须确保能够被发包人及发包人委托的单位打开和使用。

（4）所有设计文件均使用公制尺寸。文字文件采用MS-Office（*.doc）格式，图形文件采用纯AutoCAD (*.dwg)格式并提供PDF格式，彩色透视图采用*.TIFF格式、*. JPEG格式、*. PNG格式或*.pdf格式。

（5）设计工作开展过程中，设计人应根据合同约定完成对应阶段设计工作并及时提交设计成果文件报发包人确认，同时应按发包人要求及时将对应阶段的设计成果电子文件上传至发包人指定的工程业务管理平台；合同约定的各项设计工作完成后，设计人应将最终的设计成果文件刻录成光盘（一式两份）交深圳市建筑工务署档案室保存；若该项目推行电子档案管理，设计人需配合发包人提供勘察、设计、施工到竣工验收等阶段全流程闭环管理的数字化成果，在系统中加盖电子签章，实现工程项目“一套图纸”使用与交付归档。如设计人此项工作未按发包人要求完成的，发包人将按设计合同履约评价实施细则规定予以扣分。

（6）当事人双方关于设计成果文件交付的其他约定：                        。

（7）工程文件归档及档案资料移交相关要求，详见附件九。

## 9.设计文件核查与审查

当事人双方关于设计文件审查与核查的其他约定：                        。

## 10.设计费及其支付

### 10.4工程设计服务费的调整

10.4.8 除本合同通用合同条款第10条约定情形外，发包人不接受设计人以任何理由、任何名目提出增加设计费的要求。未经发包人同意的费用增加，发包人有权不予支付。

10.4.9合同范围以内工作内容分包：若设计人不具备或发包人认为设计人不具备本合同通用条款第3.4.2条、专用条款5.2条所述专业或专项设计、项目总概算编制等工作能力时，该项工作需进行分包，若分包单位仍然不能满足本合同设计要求，发包人有权对该部分工作内容另行委托，并扣除相应设计内容所对应的基本设计服务费，基本设计服务费扣除计算原则如下：

(1)概算编制费用：基本设计服务费的5%，且不少于5万元。

(2)其他分包专业或专项工程设计费用：按如下三种方式计算的分包专业或专项工程设计费中的较大值来扣除相应基本设计服务费：①该专业或专项工程费的招标控制价为取费基数，以项目总概算批复的设计费占工程费的比例为取费费率，两者相乘得出分包专业或专项工程设计费；②按概算批复的专项工程设计费（如有）；③发包人另行委托专业或专项工程设计的实际合同额，且最高不超过按①或②扣除时的1.2倍。

(3)上述条款涉及的设计阶段比例为：全过程设计100%，方案设计及建筑专业初步设计38%，初步设计（建筑专业除外）及施工图设计62%，方案设计及初步设计（全专业）50%，施工图设计50%。

10.4.11经发包人确认后可以调整基本设计服务费的清单

（1）合同范围以外新增工程：若因发包人原因发生本合同约定工程设计范围与内容以外的新增工程的设计，发包人可根据新增工程设计内容及设计人实际工作量，按本合同约定计取相应基本设计服务费。

（2）合同范围以内减少工作：若因发包人原因造成设计人的设计工作任务减少时，发包人应与设计人协商按设计人实际耗费工作量，按本合同约定相应调整基本设计服务费。

（3）合同范围以内重大设计修改及变更：项目推进过程中出现当事人双方约定的重大设计修改及变更时，发包人可与设计人协商按设计人实际耗费工作量，按本合同约定相应调整基本设计服务费。

（4）专用合同条款10.4.9条约定的专业或专项工程由发包人另行发包时基本设计服务费的扣减；

（5）专用合同条款10.4.10条约定的工作内容设计人不满足合同要求时，该项工作对应基本设计服务费的扣减。

10.4.12 不可以调整基本设计服务费的清单

（1）因设计人原因导致的设计修改及变更；

（2）不属于第10.4.11条的其他情形。

### 10.6 设计费结算

总设计费结算价=工程设计服务费+其他服务费+工程设计服务费调整（如有）-应扣金额（如有，包括绩效扣款、罚款等）。

其中：①方案设计、初步设计、施工图设计按阶段进行履约评价，绩效酬金扣减=各设计阶段对应履约评价等级应扣绩效酬金（优秀及良好的，绩效酬金不予扣减；中等的，绩效酬金扣减20%；合格的，绩效酬金扣减40%；不合格的，绩效酬金扣减100%）。②施工配合阶段按季度进行履约评价，绩效酬金扣减为各季度对应履约评价等级应扣绩效酬金之和。

#### 10.6.1 工程设计服务费的结算

10.6.1.1基本设计服务费的结算

☑ 固定总价：总价包干。

#### 10.6.2 其他服务费的结算

其他服务费按实际发生金额结算。

10.6.3 工程设计服务费调整（如有）、应扣金额（如有，包括绩效扣款、罚款等）按本合同约定执行，根据实际发生金额结算。

10.6.4总设计费最终结算价以深圳市财政预算和投资评审中心审定价为准。以深圳市财政预算和投资评审中心出具的《深圳市财政预算和投资评审中心评审报告》的结论作为总设计费结算和支付依据。

10.6.5合同结算评审完成后,发包人向设计人支付合同结算余款。

## 11.设计修改及变更

当事人双方关于设计修改及变更的其他约定：        /                。

## 12.文件送达与签收

当事人双方关于文件送达与签收的其他约定：    /                    。

## 13.专业责任与保险

当事人双方关于专业责任与保险的其他约定：   /                     。

## 14.知识产权

当事人双方关于知识产权的其他约定：     /                   。

## 15.设计人的违约责任

15.12设计人项目负责人、主创设计师、各专业负责人原则上不允许更换，确需更换的，设计人应当承担的违约责任：（由项目组按工程设计实际情况勾选及填写）

☑ 15.12.1 本项目的项目负责人、主创设计师、专业负责人（建筑、结构、给排水、暖通、电气、     ）资历、能力、信誉等情况纳入定标因素，上述人员不允许变更（含更换、减少人员）。

（1）设计人变更上述人员的（含发包人要求变更的），应取得发包人的书面同意，所变更的人员必须为设计人的职工，其任职条件不得低于中标承诺。发包人将对设计人进行违约金处罚,具体措施如下：

☑变更项目负责人每次处违约金 1 万元，违约金累计不超过 5万元；

□变更主创设计师每次处违约金 /   万元，违约金累计不超过/   万元；

□变更专业负责人每人每次处违约金 /    万元，每个专业负责人违约金累计不超过/   万元；

（2）未经发包人同意，设计人擅自更换上述人员，设计人按照第（1）项违约金标准加倍承担违约责任，且发包人有权单方解除设计合同。

（3）上述人员有下列情形之一不能继续履行职责确需变更的，经发包人同意，允许变更，不予处罚：

（a）死亡的；

（b）因重大疾病或者重伤（持有县、区以上医院证明），导致2个月以上不能完全履行职责的；

（c）其他经发包人同意更换且不予处罚的情形。

☑ 15.12.2 本项目的项目负责人、主创设计师、专业负责人（建筑、结构、给排水、暖通、电气     ）资历、能力、信誉等情况未纳入定标因素，为中标后考核确定的人员，经发包人书面同意后上述人员允许更换，具体措施如下：

（1）设计人应当按照投标承诺履行设计团队人员配备义务，设计人更换上述人员应取得发包人的书面同意，所更换的人员必须为设计人的职工，其任职条件不得低于中标承诺。

（2）经发包人书面同意（含发包人要求更换）后更换有关人员的，不予处罚。

（3）未经发包人同意，设计人擅自更换上述人员，每人每次处合同价5%的违约金且每人累计不超过5万元。

15.18 其他违约情形：                                       。

## 19.附件

19.1 以下附件均为本合同必要的组成部分，深圳市建筑工务署和发包人在本合同签订后发布新的规范、指引、要求及附件更新版本，设计人应当参照执行。

附件五 发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件六 深圳市建筑工务署工程变更管理办法

附件七 深圳市建筑工务署有关履约评价及不良行为处理的文件

附件八 技术要求

8-1 深圳市建筑工务署工程设计管理中心设计巡检工作指引（不定期更新）

8-2 深圳市建筑工务署技术指引（不定期发布）

8-3 深圳市建筑工务署建筑智能化专业图纸设计深度规定

8-4 深圳市建筑工务署政府公共工程BIM实施标准（不定期发布）

8-5 深圳市建筑工务署公共工程海绵城市建设工作指引（不定期更新）

8-6 深圳市建筑工务署室内装修方案设计文件编制深度规定

8-7 深圳市建筑工务署有关绿色建筑及其他绿色低碳的规定（不定期更新）

附件九 深圳市建设工程文件归档与档案验收移交指南

### 附件五  发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |

### 附件六  深圳市建筑工务署工程变更管理办法

深圳市建筑工务署工程变更管理办法

（2020年修订版）

第一条  为规范我署工程变更行为，明确相关责任，有效控制工程投资，保证工程质量和进度，制定本办法。

第二条  适用范围

本办法适用于我署所有工程自签订施工合同后，在实施过程中所发生的工程变更，包括设计变更、现场签证。

设计变更是指工程完成施工招标后，对比招标图纸，由设计单位发出的所有施工图纸调整文件（包括修改、增补、废除等）。禁止以新版图纸替换的形式，对招标图纸进行调整。特殊情况下确需替换图纸的，须报项目分管署领导批准。

现场签证是指即是施工合同中的发、承包双方因不可抗力影响或特殊情况下非施工单位原因，由发包方项目组与承包方现场代表就合同价（标底价、工程量清单）之外的额外施工内容及其涉及的责任事件所作的签认证明。

对于工程总承包（EPC、DB等）合同，在具体项目招标文件编制时，对工程变更另行明确定义。

第三条  管理原则

（一）工程变更管理应遵循“高效透明、合理合规、严格审核、先批后建、责任明确”的原则。严禁弄虚作假、拆解变更规避审批、未经批准擅自实施等行为。

（二）变更审批按照项目组、各直属单位、技术委员会分级审批。

（三）为加快审批效率，工程变更实行分步审批，先进行变更事项审批（应提出变更预估金额），再进行变更费用审核，变更事项审批后即可组织实施。原则上变更事项审批中的变更预估金额应为变更费用上限，如最终变更费用超过变更预估金额，且对应审批权限已发生改变时，应重新履行审批手续。

（四）我署工程应加强工程施工招标前各阶段、各环节管控，减少可预判、可预查、可避免的工程变更。

（五）鼓励优化设计、优化施工方案以提高工程质量、缩短工期、节约政府投资。

（六）工程变更实行信息化管理，变更审批一律通过署工程管理业务平台办理。未经平台办理的变更，不予办理结算。

第四条 工程变更的主要原因

工程变更的主要原因分为以下八种，由项目组专业工程师进行判别，并由项目主任审定。

（一）政策、规范或规划调整。因政策、工程技术规范或规划调整等导致的工程变更。

（二）建设单位需求变化。因项目实施过程中建设单位（或应上级部门、使用单位要求等）提高或降低建设标准，增加或减少建设内容，改变功能等导致的工程变更。

（三）现场条件变化。现场条件较勘察设计阶段发生变化导致的工程变更。

（四）勘察原因。因勘察工作缺陷导致的工程变更。

（五）设计完善。因设计缺陷或施工专业分包要求补充深化设计导致的工程变更。

（六）施工不当。因施工单位自身原因导致的工程变更。

（七）不可预见因素。自然现象、社会现象、不可抗力或事先无法预计的因素导致的工程变更。

（八）其它。上述以外的其它原因导致的工程变更。如系统用户在选择“其他”选项时，则还应填写不少于20字进行说明。

第五条 工程变更分类

（一）一类变更（重大变更）

1、对工程建设规模、技术标准及设计方案等方面做出重大调整，需通过调整项目总概算（或计划立项）方式处理其投资变化的工程变更。

2、一次变更估算金额(“一次变更估算金额”是指经监理单位审核后的估算金额，以下“一次变更估算金额”同此解释)增减超过800万元的工程变更。

3、因技术原因影响总工期60天以上的工程变更。

（二）二类变更（重大变更）

一次变更估算金额增减在400—800万元的工程变更。

（三）三类变更

1、一次变更估算金额增减在50-400万元（含400万元）的工程变更。

2、因技术原因影响总工期30-60天（含60天）的工程变更。

（四）四类变更

1、一次变更估算金额增减在10-50万元（含50万元）的工程变更。

2、因技术原因影响总工期10-30天（含30天）的工程变更。

3、合同金额在5000万及以下的，五类变更累计金额超50万元时，自动上升为四类变更；合同金额超过5000万的，五类变更累计金额超合同额的1%或超过500万时，自动上升为四类变更。

（五）五类变更

1、一次变更估算金额增减在10万元及以下的工程变更。

2、因技术原因影响总工期10天及以下的工程变更。

第六条  职责和分工

（一）署技术委员会：分析工程变更原因、审议变更程序与变更流程，提出合理化建议。

（二）科技信息处为工程变更提供信息化技术支持，及时根据工程变更管理情况迭代升级相关模块。

（三）建设统筹处为工程变更综合管理部门，负责我署工程变更政策制订及相应监督，研究工程变更考核指标体系，进一步加强工程变更管控。

（四）招标合约处为合同综合管理部门，负责在我署相关合同范本中落实工程变更的奖惩措施，界定总承包合同中关于工程变更的定义。

（五）工程设计管理中心：对技术类的变更及时提供支持；跟踪、管控影响建筑效果（包含建筑设计理念、外立面、室内、景观等）的一、二类变更实施落地。

（六）各工程管理直属单位：作为项目工程管理主体责任单位，对工程变更事项的真实性和合理性负总责，处理及实施工程变更相关综合事务，负责工程变更申请提交及审查、变更方案比选、论证，变更项目造价的审核，必要时组织专家评审。对二类及以上变更事项，须报我署相关专业组提出意见，必要时外请专家咨询，根据需要可委托专业咨询机构进行复核。

各工程管理直属单位应指定部门负责工程变更管理，会同建设统筹处协调统一审批流程，备案报送、报审与报批时限要求，采取相应措施，加强工程变更预警管控。

（七）各工程管理直属单位应建立变更原因分析及经验共享机制，及时将变更涉及的设计共性技术问题反馈设计管理中心，设计管理中心应加强对设计方案的研究，从设计源头加强工程变更控制，提高项目前期工作质量和设计质量，避免同类变更再次发生。

各直属单位应督促设计单位及时将确认的整套施工图设计图纸、竣工图纸电子档上传至署工程管理业务平台，以便于各相关单位开展变更实施、管理与分析研究工作。

（八）项目组为工程变更直接责任主体，项目主任为该项目组的工程变更第一责任人。项目组负责履行变更审批程序，对已批准的工程变更组织实施，并组织做好项目变更管理台账，配合做好变更抽查相关工作。

对于二类及以上变更，各项目组须要求全过程工程咨询单位或监理单位出具变更评估报告，报告内容包括变更的必要性，变更原因分析，技术经济分析、变更对设计、施工技术可行性与工期的影响，对周边环境的影响分析，明确是否同意该变更等。

（九）各专业技术组为工程变更管理提供技术支持，必要时对工程变更提出专业技术咨询意见。

第七条  工程变更事项审批

实行分级审批制度，审批后实施。

（一）一类变更由各工程管理直属单位组织审核，经署技术管理委员会初审后，报署长办公会审批。

（二）二类变更由各工程管理直属单位组织审核，报署技术管理委员会审批。

（三）应急、突发或特殊情况下需立即实施的一、二类变更，经请示项目分管署领导后，可按审批权限向主要署领导、署技术管理委员会主任口头报告后实施，同时应向建设统筹处主要负责人报备，并在20个工作日内补办审批手续。

（四）三类变更原则上由各工程管理直属单位相关领导小组会议审批。

（五）四类变更原则上由各工程管理直属单位项目分管领导审批。

（六）五类变更原则上由项目主任审批。

（七）三至五类变更的审批权限、流程、时限等，各工程管理直属单位可自行制订管理细则报署技术管理委员会审定，并抄送建设统筹处备案。其中审批时限原则上不应超过一个月。

（八）市领导或署领导召开项目专题会议，根据会议纪要明确需要进行变更的事项，视为变更事项已审议通过。对一、二类变更，项目组在纪要签发后10个工作日内向署技术委员会报备。

第八条  工程变更编号

工程变更编号由三部分构成：

第一部分为合同编号；

第二部分为设计变更或签证标识码，即sjbg或qz;

第三部分为变更流水号，由3-4位阿拉伯数字编号组成。

以上各部分之间用横线连接。如2012年的会展中心项目基坑支护工程施工合同发生的第8项设计变更编号为：

变更流水号

合同编号

标识码

HZZX-006-2012-sjbg-0008

第九条  工程变更监督

建设统筹处按相关要求，可通过组织工程变更随机抽查或专项检查等多种监督方式，用于监督指导工程变更，必要时可联合相关处室开展专项审计，并将检查情况或审计结果向署技术管理委员会报告。

第十条  奖惩及责任追究

（一）鼓励项目各参建方（含全过程咨询单位）优化技术方案，对于节省投资和缩短工期的变更，应在合同签订时，由相关部门或单位予以明确详细奖励方式。

（二）对于勘察、设计、施工等单位原因引起的工程变更，应在合同签订时，由相关部门或单位予以明确详细的责任追究及处罚方式。对于二类及以上工程变更的，各变更责任主体单位须向技术委员会汇报对相应合同单位的处罚情况。设计中心应分析因设计单位自身设计原因导致设计图纸质量差、设计图纸错漏碰缺等情况而产生的一、二类工程变更情况，在签订设计合同时，明确因设计单位自身原因导致工程变更的处罚方式。

（三）我署工作人员违反上述规定，造成损失或不良影响的，由建设统筹处转送人力资源处（纪检监察室）处理，涉及工作人员涉嫌违纪违规情形的，由人力资源处（纪检监察室）核查处理。

第十一条  本办法自2020年10月1日起施行。《深圳市建筑工务署工程管理办法》（2019年修订版）（深建工字[2019]55号）同时废止。

### 附件七  深圳市建筑工务署有关履约评价及不良行为记录处理的文件

深圳市建筑工务署承包商履约评价管理办法

第一章  总则

第一条 【编制目的】 为提高建设工程承包商履约水平，规范履约评价管理，推进建筑市场诚信体系建设，营造公平竞争、诚实守信市场环境，根据《深圳市建设工程承包商履约评价管理办法》（深建规〔2021〕13号）以及行业主管部门其他相关政策文件的有关规定，结合工作实际，制定本办法。

第二条 【适用范围】 本办法适用于深圳市建筑工务署及其直属单位（以下统一简称“工务署”）签订的勘察、设计、监理（咨询）、施工、货物采购、代建等建设工程各类型合同承包商的履约评价。

上述规定以外的工程合同、非项目合同的履约评价可参照本办法执行。

第三条 【基本原则】 履约评价以建设工程相关法律法规规章以及规范性文件、工务署有关管理制度及规定、招投标文件、合同及补充协议等为依据，遵循实事求是、客观公正的评价原则，全面、真实反映承包商的履约情况，为促进工程整改、招标择优、奖罚管理等提供依据。

第二章  各方职责

第四条 【决策机构】 署履约评价决策机构分为署长办公会、署履约评价管理委员会两个层级。

评价实施细则（含评价指标、评价标准）以及评价程序等修订事项、合同履约评价结果、异议核查处理事项由署履约评价管理委员会审议决策。对管理制度的修订事项、承包商年度履约评价结果、以及其他根据议事规则属于署长办公会审议决策的事项，经署履约评价管理委员会审议后，由署长办公会审议决策。

决策层级及范围按照相关议事规则最新发布的版本执行。

第五条 【主管部门】 工程督导处是履约评价的主管部门。主要负责：

（一）制定署履约评价相关管理制度；

（二）统筹全署履约评价管理工作，包括：完成全署建设工程各类型合同及承包商履约评价结果的汇总、公示和通报；组织承包商年度履约评价结果不合格的约谈等；

（三）监督履约评价异议事项的复核；

（四）负责署履约评价管理委员会的日常工作。

第六条 【业务部门】 署机关各处室是履约评价考核标准的制定和管理部门，包括办公室、人力资源处、综合计划处、信息科技处、建设统筹处、招标合约处、材料设备处和工程督导处。主要负责：

（一）根据处室职能分工，制定业务范围内的履约评价考核标准和负面清单情形，考核标准调整时向署履约评价管理委员会提出修订事项申请；

（二）委托第三方专业机构开展日常检查、抽查、评价考核且与履约评价相关的，由业务部门提供考核结果并对其负责，相关信息应实现及时共享；

（三）配合履约评价结果异议事项的调查和处理。

第七条 【考核评价主体】 直属单位是工务署建设工程合同履约评价的考核评价主体，在本单位职责范围内履行考核评价职责，确保评价工作的时效性、完整性、准确性及可追溯性；项目组负责具体实施。主要负责：

（一）建立本单位履约评价工作管理机制，执行署履约评价管理相关制度和文件；

（二）统筹管理本单位合同履约评价工作，制定并落实履约评价计划，建立合同履约评价动态管理台账，按周期形成评价结果报送至工程督导处，做到考核评价全程留痕、有据可查；

（三）负责合同节点及合同完成履约评价结果的送达；

（四）负责合同履约评价结果的承包商约谈；

（五）负责履约评价结果异议事项的复核和处理；

（六）对代建单位开展的合同履约评价进行监督，并对代建单位的评价结果进行审核。

第八条 【承包商】 承包商应按照法律法规、工程建设有关标准、工务署相关管理制度，严格履行投标承诺和合同约定责任义务；积极配合工务署开展合同履约评价，对履约评价结果反馈的问题及时整改；尽善履约、自觉履行社会义务，促进企业信用和形象提升。

第三章  评价方式与规则

第九条 【评价类型】 履约评价类型包括合同节点履约评价、合同完成履约评价及承包商年度履约评价。

（一）合同节点履约评价是指考核评价主体依据客观事实和各类型合同履约评价细则，以季度或阶段（重要进度节点）为评价周期，对承包商在该段时间内的合同履职情况开展履约评价。季度履约评价应在次季度第一个月底前完成，阶段履约评价应在各阶段工作内容完成后的一个季度内完成。各类型合同对应的节点评价周期详见实施细则。

（二）合同完成履约评价是指工程合同内容履行完毕或合同约定的履约评价内容履行完毕后，对承包商履约情况的最终评价。合同完成履约评价结果为该工程合同的全部合同节点履约评价结果的算术平均值。所有合同均应进行合同完成履约评价，并在最后一次合同节点履约评价完成后30个工作日内完成。

- 承包商年度履约评价是指对承包商年度内同一类型合同履约情况的总体评价。承包商年度履约评价结果为承包商年度内同一类型合同的全部合同节点履约评价结果的算术平均值。承包商年度履约评价应在次年3月底前完成。

上述（一）、（二）项工作各直属单位完成，第（三）项工作工程督导处组织实施。

第十条 【评价内容】 根据各类型合同在前期、建设、保修等阶段的履职要点和管理要求，以质量、安全、工期进度、投资造价管控、人员配备、资源投入、设计管控、材料设备管理、工人工资支付、工程结算、信息技术应用、资料档案管理、配合与协调、维稳、廉洁诚信等作为评价要素，分类设置评价指标、考核标准和计算规则，具体按实施细则及各类型合同履约评价细则执行。

第十一条 【评价等级】 履约评价结果（得分用字母“N”表示）分为优秀、良好、中等、合格、不合格5个等级。当N≥90分时为优秀；当80≤N＜90分时为良好；当70≤N＜80分时为中等；当60≤N＜70分时为合格；当N＜60分时为不合格。

第十二条 【强制定级】 承包商在合同履约过程中出现履约不良情形的，依据情形的严重程度分为一般履约不良情形和严重履约不良情形，对应的履约评价结果将被强制定级。强制定级措施为：

（一）出现一般履约不良情形的，不得评为优秀、良好等级，履约评价得分不得高于79分。

（二）出现严重履约不良情形的，直接判定为不合格，履约评价得分不得高于59分。

当承包商同时出现多项负面清单情形，且措施不一致的，以强制定级措施更严的执行。具体情形及强制定级措施按实施细则中的履约评价负面清单执行。

- 【其他规则】 应急工程、抢险救灾工程、保密工程等特殊工程有重大立功表现或受到国家、省、市级嘉奖表彰时，所涉及的合同履约评价结果可实行一事一议，相关决策机构进行审议。

第四章评价  程序与异议处理

第十四条 【评价程序与认定】 在规定时间内，工程督导处完成合同节点及承包商年度履约评价汇总工作后，直属单位完成合同履约评价工作后，应按决策程序将评价结果报决策机构审议。评价结果认定程序如下：

（一）合同节点履约评价完成后，评价结果在工务署内网进行公示（公示期为5个工作日），公示期满报署履约评价管理委员会审议决策，评价结果自审议通过之日起生效，予以内网公告。

（二）合同完成履约评价完成后，评价结果报署履约评价管理委员会审议决策，审议通过后15个工作日内予以外网公示（公示期为5个工作日），公示期满无异议或异议处理完毕后，予以外网公告，评价结果自公告之日起生效。一经公告，不再接受异议申请。

（三）承包商年度履约评价完成后，评价结果经署履约评价管理委员会审议通过后，报署长办公会审定，审定通过后15个工作日内予以外网公示（公示期为5个工作日），公示期满无异议或异议处理完毕后，予以外网公告，评价结果自公告之日起生效。一经公告，不再接受异议申请。

第十五条 【结果送达与签收】 合同节点履约评价结果通知书通过工务署工程管理业务平台发送至承包商，承包商应当在评价结果通知书送达之日起5个工作日内完成签收，逾期未签收的视为无异议；承包商年度履约评价结果和合同完成履约评价结果以外网公示方式反馈至承包商，承包商未在规定时限内提出异议的视为无异议。

第十六条 【结果异议】 当承包商对相关履约评价结果有异议的，应当按照下列规定提出异议，逾期提出异议的，不予受理：

（一）承包商对合同节点履约评价结果有异议的，应当自评价结果通知书送达之日起5个工作日内，以书面方式向直属单位提出异议，并提供加盖公章的异议及佐证材料。

（二）承包商对年度履约评价结果和合同完成履约评价结果有异议的，应当在公示期间以书面方式向直属单位提出异议，并提供加盖公章的异议及佐证材料。

第十七条 【异议处理】 直属单位应自收到异议申请之日起5个工作日内按程序开展复核，并形成异议处理报告提请署履约评价管理委员会审定，相关业务处室对复核工作予以配合，工程督导处对复核过程进行监督。直属单位应自收到异议申请之日起10个工作日内将复核结果书面告知承包商。根据署履约评价管理委员会审定结论，异议处理原则如下：

（一）原结果维持不变的，Ⅶ直属单位书面反馈承包商；

（二）履约评价工作不符合本办法及实施细则相关规定的，应Ⅶ直属单位重新开展履约评价；

（三）核查过程中发现存在不廉洁行为的，由署人力资源部门另行组织相关核查工作。

第五章  评价结果应用

第十八条 【外网公告】 履约评价结果在工务署外网发布，发布期限为自发布之日起三年。规则如下：

（一）光荣榜和曝光台

1.光荣榜：所有评价结果为优秀的合同列入光荣榜；施工与工程总承包类合同中，建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰、幕墙、电子与智能化、地基基础、园林景观绿化、防水工程等八个组别参评合同数≥9份时，组别中排名前三名且评价结果≥80分的合同列入光荣榜；服务类合同中，设计、监理、造价咨询、全过程工程咨询等组别参评合同数≥9份时，组别中排名前三名且评价结果≥80分的合同列入光荣榜。

2.曝光台：所有评价结果为不合格的合同列入曝光台；施工与工程总承包类合同中，建筑工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、建筑装修装饰、幕墙、电子与智能化、地基基础、园林景观绿化、防水工程等八个组别参评合同数≥9份时，排名后三名且评价结果＜70分的合同列入曝光台。

（二）每年度将承包商年度履约评价结果进行分类排名（年度内仅有一份合同的承包商，其结果不参与排名），并在工务署外网发布。

（三）按批次将合同完成履约评价结果在工务署外网发布。

第十九条 【履约督导】 规则如下：

（一）每季度工程督导处根据合同节点履约评价结果，形成季度通报材料，直属单位通报至各承包商；每年度工程督导处根据承包商年度履约评价结果，形成年度通报材料，由直属单位通报至各承包商。

（二）对于合同履约评价结果不合格、连续两个季度合同履约评价结果中等及以下的，直属单位组织约谈；对于承包商年度履约评价结果不合格、连续两个年度承包商履约评价结果中等及以下的，工程督导处组织约谈。承包商应及时建立相应的整改机制，对履约薄弱环节开展自查自纠，形成整改情况报告。

（三）对于拒不配合直属单位开展履约整改工作（包括但不限于整改措施未及时落实）的承包商，由工程督导处会同直属单位对相关承包商进行约谈。

（四）业务处室及直属单位应及时跟进承包商的动态履约情况，将职责范围内的业务数据充分反馈至履约评价中，并将履约评价数据作为业务决策依据。

第二十条 【奖罚应用】 规则如下：

（一）履约评价结果为优秀的承包商，将视情形获得激励积分，具体按照《深圳市建筑工务署推动政府工程高质量发展激励积分管理办法》执行。

（二）履约评价结果为不合格的承包商，将视情形给予相应处罚措施，具体按照《深圳市建筑工务署不良行为记录处理办法》执行。

第二十一条 【招标应用】 规则如下：

（一）履约评价结果作为工务署招标择优的参考依据，其中合同履约的优良率可以作为重要的择优指标，具体按照《深圳市建筑工务署定标票选规则》及招标合约处相关规定执行。

（二）合同节点履约评价结果纳入承包商分类分级体系，具体按照《深圳市建筑工务署政府工程承包商分类分级管理办法》及各专业实施细则执行。

（三）合同节点履约评价结果和承包商年度履约评价结果作为工务署开展材料设备管理的重要参考依据，具体按照署相关管理办法及材料设备处相关规定执行。

第二十二条 【合同绩效应用】 可根据合同类型，以合同节点履约评价结果或合同完成履约评价结果作为合同绩效费用的支付依据，具体条款应在招标文件或合同中设定。

第二十三条 【数据共享】 规则如下：

（一）承包商年度履约评价结果和合同完成履约评价结果在外网公告后的5个工作日内，由工程督导处统筹，信息科技处配合将结果和相关证明材料通过信息系统对接至深圳市建筑市场主体信用管理系统。

（二）根据市政数局、市区工务系统联动工作要求，由工程督导处统筹，信息科技处配合将业务所需数据在20个工作日内推送至深圳市政务资源共享平台。

第六章  监督管理

第二十四条 【接受监督】 承包商认为工务署工作人员违反公平公正原则或本办法相关规定的，可以向署纪检监察部门以书面方式反映，并提供必要的证明材料。

第二十五条 【定期通报】 各业务处室对业务范围内的考核结果应进行抽查复核和通报，工程督导处应定期在署内通报全署履约评价工作开展落实情况。未按本办法开展履约评价的责任部门或人员，应限期完成整改，并向署履约评价管理委员会报告相关情况。

第七章  附则

第二十六条 【解释修订】 本办法由深圳市建筑工务署工程督导处负责解释修订。

第二十七条 【实施细则】 承包商履约评价实施细则是本办法进一步落实的实施性文件，包括各类型合同履约评价细则。实施细则有修订时，以最新发布的版本为准。

第二十八条 【施行日期】 本办法自2024年1月1日起施行，《深圳市建筑工务署合同履约评价管理办法》（深建工字〔2017〕79号）同步废止，现行履约评价有关规定要求中与本办法不一致的，以本办法的规定为准。

深圳市建筑工务署承包商履约评价实施细则

第一章  总则

第一条 为规范履约评价行为和工作程序，具体落实《深圳市建筑工务署承包商履约评价管理办法》（以下简称“办法”），结合工务署实际，制定本实施细则。

第二条 本实施细则适用于工务署对承包商进行履约评价管理的相关工作。

第三条 工程督导处为履约评价的主管部门，各业务处室为履约评价的业务考核管理部门。

第四条 各直属单位作为履约考核评价主体，应根据办法及实施细则要求，结合本单位实际，制定本单位履约评价内部工作指引，规范本单位的履约评价工作程序和执行标准，完善单位内部的评价监督机制；实施履约评价计划管理，建立本单位的合同履约评价计划管理台账，根据项目及合同的实时状态，做好台账的动态管理工作，确保考核评价工作的有序性、完整性、可追溯性和客观严谨性。

第二章  评价细则

第五条 合同履约评价细则是办法在各类型合同上进一步落实的实施性文件，包括考核评价指标、考核要素、考核标准、分值权重、计分规则等内容。按合同类型划分，主要包括施工、设计采购施工总承包、采购、监理、全过程工程咨询、设计、造价咨询、代建等类型合同履约评价细则。各类型合同履约评价细则适用表详见附件1。

第六条 节点履约评价计算规则

（一）合同节点履约评价的考核指标分为一级指标、二级指标，部分二级指标细化为多个三级指标。

（二）合同节点履约评价采用定量计分方式，按百分制计算，评价期内未涉及的二级指标项做甩项处理；计算公式为：∑各二级指标实际得分/∑各二级指标权重分数×100。

单项二级指标实际得分＝二级指标履约完成率×二级指标权重分数。其中，履约完成率从高到低划分为100%、80%、60%、30%、0%等5个等级，评分时，考核评价人员根据考核标准，直接判定二级指标或三级指标履约完成率，有三级指标时，二级指标履约完成率为该二级指标下所有三级指标履约率的算术平均值（各类型合同履约评价细则另有规定的，则按细则规定取值计算）。

（三）联合体合同应根据合同类型以及合同约定，对联合体组成单位进行综合评价或分开评价；其中，施工、设计采购施工总承包、采购、监理、全过程工程咨询、设计合同原则上进行综合评价。如果合同是由合营企业、合伙企业或联合体履行的，那么此合同中因表现不佳而导致的监管措施应平等地施加于每个成员。

（四）当合同存在签订补充协议的情形时，应对照合同及补充协议约定的内容开展履约评价，合同履约评价结果在原合同下进行录入（原合同已进行合同完成履约评价的除外）。

（五）当合同中止时，应暂停节点履约评价，待合同恢复履行后再进行节点履约评价；当合同终止或解除后，不再进行节点履约评价。

（六）应根据项目所处建设阶段，结合合同实际，合理选用考核指标，对实际履约过程中未涉及的内容应予以甩项处理。

（七）承包商当前节点履约所涉及内容的指标分值比重低于评价细则总分的50%时，该节点不具备履约评价条件，不应进行节点履约评价（当前节点发生负面清单情形的除外）。

（八）与政府特许行业签订的合同、补偿性协议、不涉及工程实质性服务的合同不需要进行履约评价。

（九）节点履约评价结果为“不合格”时，直属单位应当出具相应佐证材料。

第七条 节点履约评价周期划分

（一）施工、设计采购施工总承包、采购（除仅供货以外）合同：自合同签订后至提交合格的合同结算报告止的时间段内，按季度开展评价；自提交合格的合同结算报告后一年或取得结算评审报告止（以晚到时间为准）时间段内，仅开展一次节点评价（即末次评价）。

仅供货类采购合同：自合同签订后至提交合格的合同结算报告止的时间段内，可按生产供货周期（阶段评价次数按合同约定）开展阶段评价；自提交合格的合同结算报告后一年或取得结算评审报告止（以晚到时间为准）时间段内，仅开展一次节点评价（即末次评价）。

（二）监理、全过程工程咨询合同：自合同签订后至项目结算工作完成止的时间段内，按季度开展评价。

（三）造价咨询合同：自合同签订后至合同服务内容完成止的时间段内，按季度开展评价。

（四）其他项目管理、BIM咨询服务、实名制系统及设备采购合同：应自合同签订后至合同约定服务内容完成且提交合格的合同结算报告止的时段内，按季度开展评价。

（五）设计合同：自合同签订后至全部施工图设计完成止的时间段内，按阶段开展评价；自概算后至竣工图编制完成且提交合格的合同结算报告止时间段内，按季度开展评价。

（六）勘察、施工图审查、医疗工艺咨询服务、勘察设计前期项目管理合同：按合同要求进行阶段评价。

（七）代建合同：自合同签订后至合同约定服务内容完成且项目所有合同结算、竣工决算工作完成止（取得结算评审报告）的时间段内，按季度开展评价。

（八）合同工期少于（含）3个月的所有合同，以及除上述（二）至（六）以外的服务类合同，原则上只开展一次节点评价。

（九）考核评价主体可根据项目实际情况，在各季度或阶段增设过程节点考核，各节点考核结果作为对应节点履约评价的参考依据。

第八条 合同完成履约评价结果计算规则

（一）合同完成履约评价结果为该合同所有节点履约评价结果的算术平均值。主要包括施工、设计采购施工总承包、采购、监理、全过程工程咨询、造价咨询、其他项目管理、BIM咨询服务、实名制系统及设备采购、代建、勘察、施工图审查、医疗工艺咨询服务、勘察设计前期项目管理合同。

（二）合同完成履约评价结果为该合同所有阶段评价结果与季度评价平均值的算术平均值。主要包括设计合同。

（三）其他仅有一次节点履约评价的合同，该节点履约评价结果同时作为合同完成履约评价结果。

各类型合同对应的节点评价周期及完成履约评价结果计算规则详见附件2。

第九条 承包商年度履约评价结果主要分为施工类、采购类、监理类、工程咨询类、设计类、造价咨询类、代建类、其他服务类等七个类别，按年度内同类型合同的全部合同节点履约评价结果的算术平均值计算。

第三章  履约评价负面清单

第十条 按照合同类型，工务署对承包商在合同履约过程中出现的违反相关规定或合同条款的情形，制定了负面清单以及标准化强制定级措施，对合同节点、合同完成、承包商年度履约评价结果进行强制定级。负面清单情形包括人员配备、合约造价管控、设计管控、质量安全管控、工期进度管控、材料设备管控、设计管控、信访维稳、工人工资支付、廉洁诚信、保密工作及其他等方面内容。《履约评价负面清单一览表》详见附件3。

在项目管理实际过程中，如需在招标文件或合约中新增标准化以外的履约评价负面清单情形及强制定级措施的，由相关处室或直属单位在实施前提出，并报署履约评价管理委员会审议通过后方可实施。

第十一条 业务处室或直属单位应当在日常管理过程中，及时录入触发负面清单情形的数据信息，并对该数据信息负责，作为对应履约评价结果的重点组成内容。

第四章  评价工作程序

第十二条 合同履约评价计划管理

在合同签订后，直属单位应按照办法和实施细则，根据合同类型、合同期限、合同协议相关条款等，制定合同履约评价工作计划，建立台账进行动态管理。台账内容应包括计划和执行情况，具体包括合同基础信息、履约评价基础信息、履约评价历史记录、本季度应评价情况等。其中：

1.合同基础信息：项目名称；合同名称；合同类型；承包商（即合同履约单位）；是否联合体合同；主合同/补充协议；合同流程状态等。

2.履约评价基础信息：合同当前状态；项目当前阶段；评价类型；联合体合同评价方式等。

3.履约评价历史记录：上季度是否开展季度评价；阶段评价是否全部完成；末次季度评价是否完成；合同最终评价是否完成等。

4.本季度应评价情况等；

5.其他：是否按计划完成评价工作并提交直属单位决策会议审议通过；其他特殊情况说明等。

第十三条 合同季度（阶段）履约评价工作流程

（一）提交季度（阶段）履约合同台账每季度开展履约评价工作前，各直属单位应提交本单位当季度应评价合同台账，提交时间为当季度第二个月的月末前。

（二）发布工作通知

工程督导处于每季度末，发布季度履约评价工作通知，并开放署工程管理平台（以下简称为“平台”）季度评价的录入权限；具体工作时限要求以季度工作通知为准。具体工作流程图详见附件4-1。

（三）共享业务数据

署机关业务处室应根据工作职能，及时共享与合同履约评价相关的业务数据（提供时限需满足工作通知要求），作为项目合同履约考核的重要参考依据。当前平台无相应模块的，可采用线下模式提供。主要包括：

1.办公室：提供信访维稳、保密工作和档案管理情况；

2.人力资源处：提供承包商廉洁诚信相关情况；

3.综合计划处：提供施工企业在深建筑业纳统情况；

4.信息科技处：提供BIM技术应用和智慧工地联网监测系统等信息技术应用情况；

5.建设统筹处：提供工期进度、工程变更、海绵城市等情况；

6.招标合约处：提供管理人员实名制、工人“两制”、工人工资支付、分包管理、投资控制和工程结算等情况；

7.材料设备处：提供原材料设备抽检和材料设备管理行为检查情况，并将结果数据录入平台中相应模块；

8.工程督导处：提供季度质量安全检查评价得分（排名）、施工成品及半成品材料抽检和工务学习APP使用情况，并将结果数据录入平台中相应模块。

上述内容可根据处室职能及具体业务情况进行调整。

（四）开展考核评价

各直属单位应按照工作通知要求，以及相关业务考核结果，组织本单位项目组完成所有应评价合同的季度履约评价考核工作。主要包括：

1.在平台中完成填报工作和审批流程，录入内容包括项目组考核评价结果、负面清单、评价意见、评价人员名单等；如评价结果为“不合格”时，需在平台中上传附件“不合格情况说明”，详细描述履约不良的具体情形。

2.对项目组填报的数据进行严格把关，确保数据录入规范、完整、准确；本季度全部应开展评价合同的评价结果经直属单位相关决策会议审核确定后，在平台中汇总提交，并同步提交当季度履约评价计划管理台账和执行清单。

3.汇总审核代建单位开展的各类型合同当季度履约评价结果，并报工程督导处备案。

（五）评价结果汇总及会前公示

工程督导处在规定时间内完成全署的合同季度（含阶段）履约评价结果汇总工作，并将履约评价结果在内网进行会前公示（公示期为5个工作日）。公示期间若发现公示内容有误，各相关单位应在公示期结束前处理完毕。

（六）上会汇报及结果入库

评价结果公示结束后，由工程督导处向署履约评价管理委员会汇报，各直属单位及业务处室同时做好上会准备工作。会议审议通过后，由工程督导处办理评价结果入库。

（七）为严肃履约评价工作，对工作时效性滞后、考核评价工作不严谨或违反办法相关规定等问题，将视情形对责任单位或责任人在署履约评价管理委员会进行通报。

第十四条 合同完成履约评价工作流程

合同最后一次节点履约评价完成后，各直属单位应在办法规定时间内组织项目组完成合同完成履约评价工作，主要包括：

（一）项目组在平台中完成填报工作和审批流程，录入内容包括负面清单、评价意见、评价人员名单等。

（二）直属单位审核后，在规定时间内完成本单位评价结果的汇总工作。直属单位应对项目组填报的数据进行严格把关，按照办法，合同完成履约评价结果为历次合同节点履约评价结果的算术平均值，不得另行予以评价，如触发负面清单，则按办法要求执行负面清单强制定级措施。

（三）汇总结束后，由直属单位向署履约评价管理委员会汇报，会议审议通过后，由工程督导处进行外网公示（公示期为5个工作日）。

（四）结果公示无异议或异议处理完毕后，由工程督导处办理评价结果入库，并进行外网通报。

具体工作流程详见附件4-2。

第十五条 承包商年度履约评价工作流程

工程督导处应在办法规定时间内完成承包商年度履约评价工作。主要包括：

（一）根据年度内合同节点履约评价结果，结合负面清单情况，分类统计形成施工类、监理类、全过程咨询类、设计类、材料设备采购类、造价咨询类、代建类、其他服务类等八类承包商年度履约评价结果。

（二）向署履约评价管理委员会汇报，会议审议通过后，向署长办公会汇报，审定后由工程督导处进行外网公示（公示期为5个工作日）。

（三）结果公示无异议或异议处理完毕后，由工程督导处办理评价结果入库，并进行外网通报。

具体工作流程详见附件4-3。

第十六条 工作时效性分级预警

（一）廉政监管系统中对季度履约评价工作完成时限设置了超时预警。直属单位在截止时间（T）前，未完成本单位季度履约评价结果的汇总提交工作时，将根据工作超期时长触发分级预警。触发预警的截止时间（T）以工程督导处每季度发布的履约评价工作通知规定为准。预警分级规则为：

1.预警一级：各直属单位在T+1工作日零时前（含零时）未提交时触发；预警对象为直属单位履约评价经办人（抄送直属单位合同部长）；

2.预警二级：各直属单位在T+3工作日零时前（含零时）未提交时触发；预警对象为直属单位履约评价经办人（抄送直属单位合同部长、分管履约评价负责人）；

3.预警三级：各直属单位在T+5工作日零时前（含零时）未提交时触发；预警对象为直属单位履约评价经办人（抄送直属单位合同部长、分管履约评价负责人、单位负责人）。

（二）其他履约评价工作（合同完成、承包商年度履约评价工作、异议事项处理等）的时效性将视情形以发放履约督导通知书等方式进行预警。

（三）直属单位在收到预警通知后，应及时处理预警事项，填写预警产生原因、拟采取措施等内容，按照系统设置流程或书面形式完成预警事项的处理。

第十七条 抽查复核工作机制

（一）抽查合同类型

抽查的合同类型包括施工、EPC、监理、全过程工程咨询等，其余类型合同可根据工作实际另行增加。

（二）直属单位抽查

直属单位在每季度召开本单位决策会议前，应抽取一定比例（不少于当季度已评价同类型合同总数的20%）的评价结果进行复核，并按抽查复核后的结果提交直属单位决策会议审议；抽查情况随当季度履约评价结果一并报工程督导处备案。

（三）业务处室抽查

根据抽取规则，工程督导处在每季度召开署履约评价管理委员会前，通过信息化系统，自动在直属单位已抽查复核和未抽查复核两个部分，各自抽取一定比例的参评合同作为抽查目标，并由署机关各业务处室在规定时间内完成复核并交由工程督导处汇总；各直属单位应落实当季度业务处室抽查复核反馈的问题，涉及项目合同的评价结果应及时予以修改；相关情况由各处室在署履约评价管理委员会上进行通报。

业务处室抽查范围覆盖所有直属单位，抽查比例为当季度已评价同类型合同总数的10%；在同一个评价年度内，对各直属单位首季度抽查比例按该单位当季度同类型合同总数的10%计；按照“抽查出问题多的单位多抽查、抽查出问题少的单位少抽查”的原则，将根据各直属单位当季度被抽查合同的评价质量，调整下季度对各直属单位抽查比例，抽查总数仍按10%计。

除季度周期的常规抽查外，各业务处室可根据工作实际，针对问题突出或异常情况开展专项抽查，作为履约评价管理的重要抓手，抽查情况将在署履约评价管理委员会上进行通报，必要时可作为各单位的评优参考。

第十八条 上会议题材料

履约评价工作事项报署履约评价管理委员会审议/通报时，应按以下要求提交材料：

（一）季度（含阶段）或承包商年度履约评价事项：请示报告/汇报、评价结果分类统计表；

（二）合同完成（合同最终）履约评价事项：请示报告/汇报、评价结果统计表、合同履约评价报告、合同复印件（可只提供涉及履约评价的条款）。其中，请示报告中应列明项目概况、合同起始时间、合同标段编号、合同金额等基本情况，承包商合同期间履职情况，合同历次季度/阶段履约评价结果，其他需说明的内容等。

（三）不良行为处理事项：请示报告、约谈会资料（约谈告知函、约谈会议签到表、会议纪要及其他认为需要提供的证据及文书资料）。

（四）异议事项：请示报告、异议申请、履约评价报告、异议事项情况说明（直属单位提交）、履约评价结果异议事项核查情况汇总表。

第十九条 节点履约评价结果送达及通报工作流程

（一）根据办法及工作通知要求，直属单位应及时将结果送达至各承包商，送达方式分为平台送达、纸质送达和邮寄送达。签收时，承包商是对收到评价结果这个事实进行确认，不代表放弃对结果提出异议的权利。

（二）履约评价结果送达时，优先采用平台送达方式，即由承包商项目负责人通过登录工务署的工程管理业务平台查看相关合同的履约评价结果，并可在平台中反馈对履约评价结果的意见。

（三）承包商项目负责人无法在平台中完成结果在线签收的，由直属单位组织项目组将《合同履约评价报告》反馈给承包商，做好纸质签收记录并上传至平台。《合同履约评价报告》的书面文件，可由项目组在平台履约评价模块中自行下载、打印。

（四）对于平台送达或纸质送达拒绝签收的，还应采用邮寄送达的方式。

（五）同时根据办法及工作通知要求，直属单位应将季度通报材料及“红黑榜”情况通报至承包商负责人，并将通报回执反馈至工程督导处。

第二十条 约谈事项工作流程

（一）约谈范围和时限要求

1.履约评价结果不合格时，应对承包商进行约谈；约谈工作应在评价结果于内网/外网通报后的10个工作日内完成；

2.承包商对履约评价结果提出异议时，应对承包商进行约谈，约谈工作应在承包商提出异议之日起3个工作日内完成。承包商对履约评价结果提出异议并提交有效异议文件时，按第五章“异议处理程序”执行。

3.履约评价结果不合格且触发《深圳市建筑工务署不良行为记录处理办法》相关条款时，可同时进行不良行为约谈告知，且不良行为记录处理程序应在一个月内完成。

（二）约谈组织方式

1.组织主体。合同节点评价、合同完成评价的约谈工作由涉及的直属单位组织；承包商年度评价的约谈工作由工程督导处组织。

2.承包商参会人员。原则上要求被约谈单位的法定代表人和项目经理或项目负责人参加，法定代表人无法参会的可授权单位主要负责人参会。非单位法定代表人的应提交法定代表人证明文件及法人授权委托书，授权范围包括：代表被约谈单位参与履约评价约谈、签署文件以及办理约谈会的其他相关事宜。

（三）约谈的主要内容

1.约谈涉及的合同履约评价结果，以及该结果可能面临的处理措施；

2.介绍合同履约情况，以及对承包商的整改要求；

3.承包商就履约情况和履约结果以及可能的处理措施进行表态，对整改工作做出承诺。

（四）约谈会资料

约谈会签到表和会议纪要（原件由约谈组织部门留存）；约谈告知签署文件；资料模板详见附件5。

第五章  异议处理程序

第二十一条 合同履约评价结果异议处理工作流程

（一）成立核查小组

收到有效履约评价结果异议材料后的1个工作日内，涉及项目的直属单位应成立异议事项核查小组。由直属单位履约评价分管领导任组长，核查小组成员包括项目主任、直属单位履约评价经办人、直属单位指派的纪检专员等。工程督导处指派专人对核查过程进行监督。

（二）组织核查

核查小组根据《深圳市建筑工务署履约评价结果异议事项核查情况汇总表》中规定的内容进行核查（详见附件6-1），收集整理佐证材料，对照异议内容对评价情况进行补充说明，并组织异议申请单位和项目组进行会谈。自收到异议申请后的5个工作日内完成核查工作，并形成初步核查结论。

（三）上会审议

直属单位将异议事项核查情况提请署履约评价管理委员会审议。

（四）复核结果反馈

根据会议审议结果，直属单位将异议处理结果通过平台或以书面形式反馈给异议提出单位。

具体工作流程图详见附件6-3。

第二十二条 合同履约评价结果异议核查内容

（一）核查评分依据及评价情况

1.是否具备开展履约评价的条件；

2.得分计算是否有误；

3.异议事项情况说明是否详实并符合现场实际；是否根据承包商的具体履约情况，按照考核评价标准合理评分或判定履约完成率（履约完成率为零的佐证材料是否充分）；触发负面清单情形的佐证材料是否充分。

以上情况均符合要求，则判定为“通过”；若任一项不满足要求，则判定为“不通过”。

（二）核查评价结果审批情况

主要核查项目组、直属单位及署履约评价管理委员会等各工作环节的审批流程是否符合办法和实施细则要求，并在系统全过程留痕。

所有审核决策环节均满足规定，则判定为“通过”；若任一审核决策环节有缺失的，则判定为“不通过”。

（三）核查结果送达情况

主要核查结果送达方式、送达时效及签收情况是否符合办法和实施细则要求。

按办法要求将评价结果送达至承包商，则判定为“通过”；未按办法要求将评价结果送达至承包商，则判定为“不通过”。

第二十三条 承包商年度履约评价结果异议处理工作流程

（一）组织核查

收到有效履约评价结果异议材料后，由工程督导处根据《深圳市建筑工务署履约评价结果异议事项核查情况汇总表》中规定的内容进行核查（详见附件6-2），自收到异议申请后的5个工作日内完成核查工作，并形成初步核查结论。

（二）上会审议

工程督导处将异议事项核查情况提请署履约评价管理委员会审议。

（三）复核结果反馈

根据会议审议结果，工程督导处将异议处理结果通过平台或以书面形式反馈给异议提出单位。

具体工作流程图详见附件6-4。

第二十四条 承包商年度履约评价结果异议核查内容

（一）核查评价结果的准确性

1.承包商年度合同数量统计是否有误；

2.同类型合同历次评价次数统计是否有误；

3.得分计算是否有误。

以上情况均符合要求，则判定为“通过”；若任一项不满足要求，则判定为“不通过”。

（二）核查评价结果审批情况

审批流程符合办法要求，并在系统全过程留痕，则判定为“通过”；审批流程不符合办法要求，或未在系统全过程留痕，则判定为“不通过”。

（三）核查评价结果通报情况

按办法要求将评价结果进行外网通报，则判定为“通过”；未按办法要求将评价结果进行外网通报，则判定为“不通过”。

第二十五条 异议核查初步结论

根据核查情况，按以下规则得出初步核查结论：

（一）“符合”办法规定：全部情形均“通过”；

（二）“不符合”办法规定：任一项情形“不通过”。

原则上，初步核查结论为“符合”办法规定时，将按“建议维持原履约评价结果”的意见提交会议审议。初步核查结论为“不符合”办法规定时，按办法规定开展后续工作。

第六章  其他

第二十六条 本细则由工程督导处负责解释。

第二十七条 本细则自2024年1月1日起施行。

深圳市建筑工务署设计合同履约评价细则

为加强政府工程设计合同履约评价管理，提升设计单位履约水平，推动政府工程高质量发展，根据《深圳市建筑工务署承包商履约评价管理办法》，并结合设计管理工作实际，制定本细则。

一、适用范围

本细则适用于深圳市建筑工务署及其直属单位（以下简称“工务署”）、代建单位签订的设计合同。评价对象为设计单位。

二、考核内容

根据设计合同相关要求，制定考核指标、考核标准及负面清单等内容。

（一）考核指标

1.一级指标4项：人员配备20分、质量控制50分、进度控制10分、配合与协调20分。

2.二级指标9项：设计团队构成4分、设计人员岗位能力8分、设计人员考勤8分、设计质量管理体系5分、设计质量管控25分、投资管控10分、BIM技术应用 10分、服务时效性10分、配合与协调20分。考核指标及考核标准具体详见《设计合同履约评价考核表》。

（二）负面清单

负面清单内容包括人员配置、合约造价管控、设计管控、质量安全管控、材料设备管控、廉洁诚信、保密工作及经署履约评价管理委员会审议通过的其他情形，具体详见《深圳市建筑工务署承包商履约评价管理办法》中的《履约评价负面清单一览表》。

（三）配套技术文件

设计合同履约评价与《深圳市建筑工务署工程设计质量管理评审指引》《深圳市建筑工务署设计缺陷反馈与预防工作指引》《深圳市建筑工务署设计效果落地流程管理指引》等文件配套使用。

三、考核与评价方式

（一）考核主体

项目组作为考核责任主体，负责对照《设计合同履约评价考核表》对设计单位进行考核。项目组考核人员由项目主任、项目副主任（设计主任）、负责设计管理的专业工程师、造价工程师和档案管理等人员组成。项目主任、设计主任参与项目设计全过程的考核工作，其他考核人员根据评价周期内涉及的管理内容参与考核。

（二）考核与评价流程

1.项目组依据考核标准，根据设计单位在评价周期内的履约情况，以及工程设计管理中心设计管理部门提供的设计质量巡查、抽查考核（管理）信息，在《设计合同履约考核评价表》中填写相应的考核结果（履约完成率），并做好日常考核记录作为佐证材料；若任一考核项的履约率为0%时，考核人员需提交相关佐证材料或解释说明。

3.各处室、直属单位在日常管理过程中应及时录入各合同单位触犯负面清单的行为信息。

4.由信息化系统汇总各项考核结果后，根据计分规则生成履约评价结果。

四、评价周期

1.方案设计、初步设计、施工图设计按阶段进行履约评价，项目组可根据项目实际情况，在各设计阶段增设过程节点考核，各节点考核结果作为对应设计阶段履约评价的参考依据。

2.施工配合阶段（概算后至竣工图编制完成且提交合格的合同结算报告期间）按季度开展履约评价。

五、评分计算规则及评价等级

（一）阶段、季度评价

1.根据合同服务内容对设计单位（含联合体单位）履约情况进行综合评价。当履约单位为联合体时，应综合联合体各方履约情况对联合体单位进行统一考核评价。

2.计分方式按《深圳市建筑工务署承包商履约评价管理办法》中相关规定计算。其中，“设计团队构成”、“设计人员考勤”、“设计质量管控”、“投资管控”、“配合与协调”履约完成率为该指标下所有考核要素履约率的算术平均值。其余二级指标履约完成率计算规则详见《设计合同履约评价考核表》。评价期内未涉及的考核项做甩项处理。

3.设计单位触发负面清单情形的，当评价得分高于负面清单规定时，应按负面清单相关规定执行，当触发多项负面清单情形时，从严执行。

（二）年度评价及完成评价

承包商年度及合同完成评价按《深圳市建筑工务署承包商履约评价管理办法》中相关规定执行。

（三）评价等级

评价等级划分按《深圳市建筑工务署承包商履约评价管理办法》相关规定执行。

（四）排名规则

设计合同按方案设计/初步设计/施工图设计、施工服务两个组分别参与季度或年度履约评价排名，其他专项设计合同按评价结果类型进行排名。

六、履约评价结果应用

根据履约评价及奖惩管理相关制度文件，履约评价结果主要应用于激励积分、红榜公示等奖励机制，以及记录不良行为处理、扣减合同绩效酬金等处罚机制。其中，方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计阶段评价结果作为相应阶段的绩效酬金支付依据；施工服务及竣工验收阶段（包括绘制竣工图）以所有季度履约评价结果算术平均值作为该阶段的绩效酬金支付依据。

七、文件组成

（一）《深圳市建筑工务署承包商履约评价管理办法》；

（二）《深圳市建筑工务署设计合同履约评价考核表》。

深圳市建筑工务署设计合同履约评价考核表

| 序 号 | 一级指标名称 | 一级指标权重分值 | 二级指标名称 | 二级指标权重分值 | 三级指标名称 | 考核标准 |  | 二级指标履约完成率计算规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 考核要素 | 判定标准 |  |
| 一 | 人员配备 | 20 | 设计团队构成 | 4 | 设计人员组织架构 | 1.设计团队人员组成、各岗位职责分工情况； 2.内部评价考核奖惩机制建立情况。 | 100%：组织架构清晰，职责分工明确、奖惩机制完善； 80%：组织架构较清晰，职责分工较明确、奖惩机制较完善； 60%：组织架构基本清晰，职责分工基本明确、奖惩机制基本完善； 30%：组织架构不清晰，职责分工不明确、奖惩机制不完善； 0%：未建立组织架构，无内部职责分工、无奖惩机制； | 取平均值作为本二级指标的履约表现 |
|  |  |  |  |  | 设计人员数量及到位情况 | 1.设计阶段及施工服务阶段设计人员数量、人员到位情况； 2.施工服务阶段设计驻场人员到位情况。 | 100%：人员数量、到位情况满足招标文件及合同要求； 80%：重要岗位人员数量、到位情况满足招标文件及合同要求； 60%：重要岗位人员数量、到位情况不满足招标文件及合同要求，经督促后及时改正； 30%：重要岗位人员数量、到位情况不满足招标文件及合同要求，经督促后未及时改正； 0%：所有人员数量、到位情况均不满足招标文件及合同要求，或拒绝改正； |  |
|  |  |  | 设计人员岗位能力 | 8 | 项目负责人、主创设计师岗位能力 | 1.责任心、专业水平、组织协调及沟通表达能力； 2.发现问题和处理问题能力； 3.与甲方、使用单位及业务主管部门等相关单位沟通情况。 | 100%：责任心、专业水平、组织协调及沟通表达能力较强，能及时发现和处理各类问题，与各方沟通顺畅； 80%：责任心、专业水平、组织协调及沟通表达能力较强，经督促能发现和处理各类问题，与各方沟通较顺畅； 60%：责任心、专业水平、组织协调及沟通表达能力一般，经督促能发现和处理各类问题，与各方沟通一般； 30%：责任心、专业水平、组织协调及沟通表达能力较差，或经督促能发现问题，但不能处理，或与各方沟通不顺畅； 0%：责任心、专业水平、组织协调及沟通表达能力差，或经督促不能发现问题，或拒绝与各方沟通。 | 计算各项平均值，与“项目负责人岗位能力”履约表现比较，取最小值作为本二级指标的履约表现 |
|  |  |  |  |  | 各专业负责人岗位能力 | 1.责任心、专业水平、专业协调能力； 2.发现问题和处理问题能力； 3.与甲方、使用单位沟通情况。 | 100%：责任心、专业水平、专业协调能力较强，能及时发现和处理设计问题，与各方沟通顺畅； 80%：责任心、专业水平、专业协调能力较强，经督促能发现和处理设计问题，与各方沟通较顺畅； 60%：责任心、专业水平、专业协调能力一般，经督促能发现和处理设计问题，与各方沟通一般； 30%：责任心、专业水平、专业协调能力较差，或经督促能发现设计问题，但不能处理，或与各方沟通不顺畅； 0%：责任心、专业水平、专业协调能力差，或经督促不能发现设计问题，或拒绝与各方沟通。 |  |
|  |  |  |  |  | 各专业工程师与其他人员岗位能力 | 1.责任心、专业水平； 2.处理问题能力。 | 100%：责任心、专业水平较强，能及时处理设计问题； 80%：责任心、专业水平较强，经督促能处理设计问题； 60%：责任心、专业水平一般，经督促能处理设计问题； 30%：责任心、专业水平较差，或经督促仍不能处理设计问题； 0%：责任心、专业水平差，或经督促拒绝处理设计问题。 |  |
|  |  |  | 设计人员考勤 | 8 | 设计人员出勤情况 | 1.设计人员按要求参加设计例会、专题会、汇报会、评审会、工程例会等各类会议及设计巡检考勤情况。 2.设计人员在施工阶段参与现场服务、工程验收等工作考勤情况。 | 100%：项目负责人、主创设计师、各专业负责人等主要设计人员均能按甲方要求出勤； 80%：重要会议与工作，项目负责人、主创设计师、各专业负责人等主要设计人员均能按甲方要求出勤；其余会议与工作存在缺席情况； 60%：重要会议与工作，项目负责人、主创设计师、各专业负责人等主要设计人员部分存在缺勤情况，经督促及时整改； 30%：重要会议与工作，项目负责人、主创设计师、各专业负责人等主要设计人员部分存在缺勤情况，经督促仍未整改； 0%：重要会议与工作，项目负责人、主创设计师、各专业负责人等主要设计人员均缺勤，或经督促拒绝整改。 | 取平均值作为本二级指标的履约表现 |
|  |  |  |  |  | 设计人员稳定性情况 | 1.设计阶段主要设计人员更换情况； 2.施工服务阶段设计人员及驻场人员更换情况。 | 100%：项目负责人、主创设计师、各专业负责人、设计驻场人员未发生更换，或经甲方同意后更换且符合更换程序，未对项目造成影响； 80%：项目负责人、主创设计师、各专业负责人、设计驻场人员中，经甲方同意，存在更换情况，符合更换程序，对项目造成影响较小； 60%：项目负责人、主创设计师、各专业负责人、设计驻场人员中，经甲方同意，存在更换情况，但更换程序不完善，对项目造成影响较小； 30%：项目负责人、主创设计师、各专业负责人、设计驻场人员中，未经甲方同意，存在擅自更换情况，经督促后及时整改； 0%：项目负责人、主创设计师、各专业负责人、设计驻场人员中，未经甲方同意，存在擅自更换情况，经督促后拒绝整改。 |  |
| 二 | 质量控制 | 50 | 设计质量管理体系 | 5 | 设计质量管理体系建立及运行情况 | 1.设计质量管理体系建立及运行情况（如管理架构是否有效运行，责任落实是否到位，各专业信息沟通是否高效、及时、准确，图纸会审及自校方案建立及运行情况等）； 2.设计分包管控机制建立及运行情况； 3.施工服务阶段配合体系建立及运行情况。 | 100%：建立了设计质量管理、设计分包管控、施工服务配合体系制度，且实际运行良好； 80%：建立了设计质量管理、设计分包管控、施工服务配合体系制度，经督促整改后运行良好； 60%：建立了设计质量管理、设计分包管控、施工服务配合体系制度，经督促整改后运行一般； 30%：建立了设计质量管理、设计分包管控、施工服务配合体系制度，但存在较大缺陷，经督促整改后仍运行不畅； 0%：未建立设计质量管理、设计分包管控、施工服务配合体系制度，或经督促后拒绝整改。 | 直接判断 |
|  |  |  | 设计质量管控 | 25 | 设计质量评价情况 | 一、根据设计单位成果文件对设计质量进行综合评判情况。 二、根据设计评审文件考核情况 。 1.依据《深圳市建筑工务署工程设计质量管理评审指引》，各阶段对照《设计质量评审清单》、《设计缺陷库》自审自查情况，《开放性评审意见表》完成情况。 2.根据评审意见修改（如强制性审查、专家评审会、全过程咨询单位审核意见）、优化完善设计情况； 3.四新技术的应用及引领高质量发展技术的应用情况； 4.依据《深圳市建筑工务署设计效果落地流程管理指引》、《深圳市建筑工务署建设项目 （开工后）样板引路实施细则》，落实设计效果落地情况 ，如方案设计效果确定流程、设计样板选样定样及封样等 ； 5.依据《深圳市建筑工务署设计巡检工作指引 》开展设计巡检工作情况，施工阶段对照《设计巡检关注点清单》，填报 《设计巡检计划》、 《设计巡检报告单》、《设计 巡检台帐》等工作执行情况； 6.竣工图编制是否符合现场实际 ，编制准确性、真实性（施工服务阶段）。 | 100%：根据设计成果文件及设计评审考核，设计工作质量优秀； 80%：根据设计成果文件及设计评审考核，设计工作质量良好； 60%：根据设计成果文件及设计评审考核，设计工作质量中等； 30%：根据设计成果文件及设计评审考核，设计工作质量较差； 0%：根据设计成果文件及设计评审考核，设计工作质量差。 | 取平均值作为本二级指标的履约表现 |
|  |  |  |  |  | 设计分包管控 | 1.设计总包对分包单位统筹管理情况； 2.设计分包提供的成果文件质量及服务配合情况。 | 100%：设计总包能按甲方要求统筹设计分包开展工作，设计分包提供的成果文件一次性满足甲方要求，服务配合良好； 80%：设计总包能按甲方要求统筹设计分包开展工作，设计分包提供的成果文件经部分修改完善后满足甲方要求，服务配合良好； 60%：经督促设计总包能按甲方要求统筹设计分包开展工作，设计分包提供的成果文件经多次修改完善后满足甲方要求，服务配合一般； 30%：经多次督促设计总包才能按甲方要求统筹设计分包开展工作，或者设计分包提供的成果文件经多次修改完善后仍不满足甲方要求，或者服务配合较差； 0%：经多次督促设计总包仍不能按甲方要求统筹设计分包开展工作，或者设计分包提供的成果文件不满足甲方要求，拒绝修改，或者拒绝服务配合。 |  |
|  |  |  |  |  | 设计变更管理 （施工服务阶段） | 1.因设计错漏造成设计变更，设计变更引起工程费用增加情况，对工程总工期影响情况； 2.设计变更及时完成情况。 | 100%：设计图纸没有因设计错漏而出现Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类变更，按时出具满足要求的变更文件； 80%：设计图纸没有因设计错漏而出现Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类变更，经督促按时出具满足要求的变更文件； 60%：设计图纸没有因设计错漏而出现Ⅰ类、Ⅱ类变更，经督促按时出具满足要求的变更文件； 30%：设计图纸出现因设计错漏导致的Ⅱ类变更，或经多次督促，才能出具满足要求的变更文件； 0%：设计图纸出现因设计错漏导致的Ⅰ类变更，或经多次督促，仍不能出具满足要求的变更文件。 |  |
|  |  |  |  |  | 海绵城市 | 1.海绵城市设计指标满足合同及相关规范要求情况； 2.市、区海绵办开展的方案抽查或署内开展的海绵城市设计检查情况。 （仅适用于030201方案设计合同、030202初步设计及施工图设计合同、030203全过程设计合同、030205景观设计合同。） 注：当季度海绵城市设计方案被抽查时，须根据抽查情况判定；当季度未被抽查的，本项应做“不涉及”项处理。 | 100%：海绵城市设计指标满足合同及相关规范要求，在市、区海绵办开展的方案抽查中未被书面通报批评且在署内开展的海绵城市设计检查中未被下发整改通知书； 80%：海绵城市设计指标满足合同及相关规范要求，在市、区海绵办开展的方案抽查中被书面通报批评或在署内开展的海绵城市设计检查中被下发整改通知书，在给定的整改期限后第1次设计检查满足要求； 60%：海绵城市设计指标满足合同及相关规范要求，在市、区海绵办开展的方案抽查中被书面通报批评或在署内开展的海绵城市设计检查中被下发整改通知书，在给定的整改期限后第2次设计检查满足要求； 30%：海绵城市设计指标满足合同及相关规范要求，在市、区海绵办开展的方案抽查中被书面通报批评或在署内开展的海绵城市设计检查中被下发整改通知书，在给定的整改期限后第3次设计检查满足要求； 0%：海绵城市设计指标未能满足合同及相关规范要求，在市、区海绵办开展的方案抽查中被书面通报批评或在署内开展的海绵城市设计检查中被下发整改通知书后拒绝进行整改或在给定的整改期限后第3次设计检查仍未满足要求。 |  |
|  |  |  | 投资管控 | 10 | 限额设计 | 1.多方案设计经济技术比选情况、按照任务书及批复文件开展限额设计情况； 2.设计文件经济技术指标分析情况、总投资及各专业经济技术指标控制情况； 3.专项工程设计方案经济技术指标分析情况（如：幕墙、结构等）、材料设备规格、型号及参数满足概算要求情况； 4.因设计原因造成投资额变化情况（施工服务阶段）。 | 100%：经济技术指标合理、投资控制准确，满足任务书及相关批复要求； 80%：经济技术指标较合理、投资控制较准确，满足任务书及相关批复要求； 60%：经济技术指标基本合理、投资控制基本准确，基本满足任务书及相关批复要求； 30%：经济技术指标、投资控制偏差较大，经多次修改后，满足任务书及相关批复要求； 0%：经济技术指标、投资控制偏差巨大，经多次修改后，仍不满足任务书及相关批复要求。 | 取平均值作为本二级指标的履约表现 |
|  |  |  |  |  | 概算编制及配合 | 概算文件编制质量及概算申报配合情况 | 100%：概算文件编制合理准确，能积极与使用单位和审批部门沟通协调，及时修改、优化设计图纸，积极配合概算申报工作； 80%：概算文件编制较合理准确，能及时与使用单位和审批部门沟通协调，修改、优化设计图纸、配合概算申报工作情况较好； 60%：概算文件编制基本合理准确，能够与使用单位和审批部门沟通协调，修改、优化设计图纸，配合概算申报工作情况基本满足要求； 30%：概算文件编制不合理、不准确，与使用单位和审批部门沟通协调不顺畅，修改、优化设计图纸、配合概算申报工作情况较差； 0%：概算文件编制不合理、不准确，不按要求与使用单位和审批部门沟通协调，不能修改、优化设计图纸，不配合概算申报工作。 |  |
|  |  |  | BIM技术应用 | 10 | BIM技术应用管理情况 | 1.BIM实施策划：对项目的BIM实施内容、实施目标、实施计划等策划情况； 2.BIM模型质量：模型完整性、合标性、图模一致性、模型错漏碰缺情况； 3.设计质量管控：在设计管控中利用BIM技术提升设计质量，根据BIM评审意见完成设计修改、优化的情况； 4.BIM技术应用：对照设计合同、深圳市及工务署BIM标准、设计任务书BIM专项要求等开展各项BIM应用的情况； 5.BIM创新响应：在设计中积极采用BIM正向设计、BIM攻坚工作、BIM报批报建、自主产权BIM软件、CIM可视化应用、行业/地方/署内BIM大赛获奖等BIM创新应用情况（符合其中一项即视为满足BIM创新要求）； 6.BIM工作进度：BIM工作与设计进度是否一致、提交BIM成果文件时效性。 | 100%：BIM实施策划符合项目需求，BIM模型质量符合标准要求，充分利用BIM技术提升设计质量，应用BIM设计和出图交付，BIM应用成果符合合同及标准要求，BIM创新应用取得良好效果，BIM工作与设计进度一致，BIM设计工作机制运行流畅； 80%：BIM实施策划符合项目需求，BIM模型质量符合标准要求，较好的利用BIM技术提升设计质量，BIM应用成果存在局部瑕疵，经提醒及时纠偏后，符合合同及标准要求，BIM创新应用取得较好效果，BIM工作与设计进度基本一致，BIM设计工作机制运行较好； 60%：BIM实施策划基本符合项目需求，BIM模型质量基本符合标准要求，利用BIM技术部分提升设计质量，BIM应用成果存在局部问题，经督促在规定时间内补充完善后，基本符合合同及标准要求，BIM工作滞后于设计进度，BIM设计工作机制运行一般； 30%：BIM实施策划与项目需求存在差异，BIM模型质量不符合标准要求，未充分利用BIM技术提升设计质量，BIM应用成果存在较多问题，督促后经大量修改补充完善，基本符合合同及标准要求，BIM工作滞后于设计进度，BIM设计工作机制运行不畅； 0%：未按合同落实BIM应用要求，设计与BIM脱节，BIM应用成果不符合合同及标准要求，BIM设计工作机制未正常运行。 | 直接判断 |
| 三 | 进度控制 | 10 | 服务时效性 | 10 | 设计成果文件提交的及时性 | 1.设计工作按计划制定及完成情况（进度计划是否详实、关键工作是否缺漏、最终进度是否迟延等）； 2.对分包设计单位进度管控情况； 3.提交设计成果文件时效性（包括正式文件及过程文件，如汇报文件、过程设计成果、审核回复文件、沟通资料等）； 4.回复评审、咨询意见时效性； 5.出具满足要求的设计变更文件时效性； 6.提交满足要求的竣工图文件的时效性； 7.提交满足要求的竣工结算资料的时效性。 | 100%：能够按时完成工作，且工作质量符合要求； 80%：工作进度轻微滞后，但工作质量符合要求，或按时完成，但经少量修改后符合工作质量要求；未对项目进度造成不良影响。 60%：工作进度滞后，经多次修改才符合质量要求，未对项目进度造成不良影响； 30%：工作进度滞后，对项目进度造成不良影响，或工作质量不符合要求，经整改仍不符合要求； 0%：工作进度严重滞后，对项目进度造成严重影响，经发包人督促后仍未采取有效整改措施。 | 直接判断 |
| 四 | 配合与协调 | 20 | 配合与协调 | 20 | 配合服务 | 1.项目负责人、各专业负责人、各专业设计人员、分包设计单位人员解决现场技术问题情况； 2.报批报建环节设计配合情况； 3.施工前设计交底执行情况； 4.配合汇报设计工作情况； 5.现场设计巡检执行情况； 6.设计驻场人员配合情况； 7.配合甲方进行工程结算情况； 8.设计团队的责任心及服务意识； 9.完成其他专项技术研究情况。 | 100%：能够按甲方要求配合各项工作，责任心及服务意识良好； 80%：大部分工作能够配合，少数工作经督促后能配合，责任心及服务意识较好； 60%：经督促能够配合大部分工作，责任心及服务意识一般； 30%：经督促大部分工作仍配合不到位，或责任心及服务意识较差； 0%：拒绝配合工作，或责任心及服务意识差。 | 取平均值作为本二级指标的履约表现 |
|  |  |  |  |  | 沟通协调 | 与甲方、使用方、各参建单位、相关政府部门沟通协调情况。 | 100%：与甲方、使用方、各参建单位及相关政府部门沟通顺畅； 80%：经督促后与甲方、使用方、各参建单位及相关政府部门沟通顺畅； 60%：经督促后与甲方、使用方、各参建单位及相关政府部门沟通质量一般； 30%：经督促后与甲方、使用方、各参建单位及相关政府部门沟通质量较差； 0%：拒绝与甲方、使用方、各参建单位及相关政府部门沟通。 |  |
| 总分 |  |  |  | 100 | 单项二级实际得分=二级指标履约率×指标权重分值；最终得分=∑各二级指标实际得分/∑各二级指标权重分值×100 |  |  |  |
| 评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：发包人有权视设计工作开展情况，开展50%（或其他百分比）过程评价或设计巡查、抽查工作，如设计人未按合同要求履约，发包人有权对设计人进行约谈或采取其他方式对设计人进行履约预警，督促设计人及时整改以满足设计合同要求。

深圳市建筑工务署设计合同履约评价考核负面清单

| 序号 | 分项内容 | 具体情形 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一般履约不良情形（得分不得高于79 分） | 严重履约不良情形（得分不得高于59 分） |
| 一、合同节点履约评价（阶段/季度评价） |  |  |  |
| （一） | 人员配置 | 项目管理团队/项目负责人及各专业负责人未按投标承诺配备或者不到位的。 |  |
| （二） | 设计管控 | 依据《深圳市建筑工务署设计质量管理评审指引》，考核得分低于80分的。 | 依据《深圳市建筑工务署工程变更管理办法》，因设计单位出现重大设计失误导致发生一类工程变更的。 |
|  |  | 在当季度设计巡检过程中发现设计错漏但未上报设计巡检APP，问题数量在5条（含）以内的。 | 在当季度设计巡检过程中发现设计错漏但未上报设计巡检APP，问题数量在5条以上的。 |
| （三） | 质量安全管控 |  | 当季度发生一般及以上质量事件（100万元及以上直接经济损失的事件），且对事故负有责任的。 |
| （四） | 材料设备管控 |  | 设计人在设计文件中指定材料或设备生产厂商、供应商的。 |
| （五） | 廉洁诚信 |  | 评价期内发生违反《深圳市建筑工务署不良行为记录处理办法》有关廉政问题相关规定情形的。 |
| （六） | 保密责任 |  | 不履行保密工作职责，违规泄密，损害政府工程利益或对工程建设单位造成不良社会影响的。 |
| （七） | 其他 | 由于责任单位原因造成竣工图与现场实际存在不符，但不符之处不超过2处的。 | 由于责任单位原因造成竣工图与现场实际存在不符，且不符之处超过2处的。 |
| 二、合同完成履约评价 |  |  |  |
| （一） | 设计管控 | 因设计原因导致工程变更超过施工合同价5%的。 |  |
| （二） | 质量安全管控 | 因自身原因造成工程发生一般质量安全事故的。 | 因自身原因造成工程发生较大及以上质量安全事故的。 |
| （三） | 合约造价管控 |  | 发生超投资概算情况，且负有责任的。 |
| （四） | 廉洁诚信 |  | 发生以下任一情形的： 1.评价期内发生违反《深圳市建筑工务署不良行为记录处理办法》有关廉政问题相关规定情形的； 2.因该工程存在串通投标、转包、以他人名义投标、违法分包或者弄虚作假等违法行为，被行政监督部门行政处罚的。 |
| （五） | 保密工作 |  | 不履行保密工作职责，违规泄密，损害政府工程利益或对工程建设单位造成社会影响的。 |
| （六） | 其他 |  | 3次及以上节点履约评价结果为不合格。 |
| 三、兜底条款 |  |  |  |
| 1.存在工务署履约评价决策机构或其授权机构认定的其他强制定级情形的，由相关部门或单位视情形提出强制定级处理措施，报署履约评价决策机构审议通过后予以实施。 2.其他在合同中作具体约定的情形，以合同约定为准。 |  |  |  |

深圳市建筑工务署不良行为记录处理办法（2025年版）

第一章 总 则

第一条【制定目的】为规范政府工程承包商行为，增强其守法、诚信、履约意识，提高合同履约质量，实现政府工程高质量发展。根据《深圳市人民政府印发关于建设工程招标投标改革若干规定的通知》（深府〔2015〕73号），结合深圳市建筑工务署实际，制定本办法。

第二条【适用范围】本办法适用于深圳市建筑工务署及其直属单位（以下统一简称“工务署”）处理有关责任单位或责任人员的不良行为。

第三条【责任单位】本办法所称责任单位，指参与工务署招标项目的投标单位，或与工务署订立合同的合作单位，包括但不限于代建、勘察、设计、施工、监理、工程咨询服务、检测、材料设备供应以及提供其他服务的单位。

以联合体形式投标或履约的，联合体各方均为责任单位。

第四条【责任人员】本办法所称责任人员，指前款责任单位为保障合同履约派遣或安排的工作人员，包括但不限于项目负责人、主要管理人员、其他管理及技术人员或合同约定的其他工作人员。

第五条【不良行为】本办法所称不良行为，指有关责任单位或责任人员在工务署组织的政府工程建设活动中出现的违反相关规定或合同条款的行为。

第六条【基本原则】不良行为处理应当坚持合法合规、诚实守信、客观审慎、公平公正的原则。

第二章 处理措施和处理规则

第七条【措施种类】不良行为处理措施根据被处理对象不同，分为对责任单位的处理措施和对责任人员的处理措施。

第八条【对责任单位的处理措施】责任单位出现不良行为时，依据其行为情形或后果严重程度，可采用以下措施对其处理：

（一）书面警告；

（二）书面严重警告；

（三）拒绝参与工务署工程投标（以下简称“拒绝投标”）。

第九条【对责任人员的处理措施】责任人员出现不良行为时，依据其行为情形或后果严重程度，可采用以下措施对其处理：

（一）书面警告；

（二）书面严重警告；

（三）拒绝参与工务署工程建设（以下简称“拒绝参与工程建设”）。

第十条【措施期限】不良行为处理措施的期限：

（一）书面严重警告的期限，为三个月和六个月共两个档次；

（二）拒绝投标的期限，具体分为三个月、六个月、一年、两年和三年共五个档次。

（三）拒绝参与工程建设的期限，具体分为六个月、一年、两年和三年共四个档次。

上述处理措施的期限，从不良行为处理决定生效之日起计算。不良行为处理决定的生效之日按照本办法第五十三条执行。

第十一条【一般规则】 对责任单位或责任人员决定采取处理措施的时候，应当根据行为事实、性质、情节和造成的后果严重程度等因素，依照本办法第三章关于不良行为情形和标准化处理措施相关规定予以处理。

第十二条【约定规则】被处理对象应为参与工务署招标项目的投标单位，或与工务署订立合同的合作单位及其工作人员，且事先应将本办法相关条款纳入招标文件或合同。

第十三条【竞合处理规则】不良行为实施主体同时存在多个不良行为的，除本办法另有规定外，处理措施累加。

同一行为同时符合多个不良行为情形，且处理措施不一致的，以较严格的为准。

第十四条【升级处理规则】责任单位在三个月内被记录书面警告三次的，给予三个月书面严重警告。

第十五条【不免除责任和义务】 对有关责任单位或责任人员不良行为的处理，并不能免除其以下责任和义务：

（一）立即整改；

（二）消除不良影响；

（三）采取合理措施避免损失或避免损失的进一步扩大；

（四）没收投标、履约等保证金或者承担相应的担保责任；

（五）承担相应的违约责任和损害赔偿责任；

（六）承担合同及工务署相关管理制度规定的其他责任和义务；

（七）承担其他法律责任和义务。

第三章  不良行为情形及标准化处理措施

第十六条 【招投标类】 有关责任单位在招投标过程中有下列行为之一的，一年内拒绝其参与工务署工程投标：

（一）提供虚假资料参加报名或投标的；

（二）弄虚作假骗取中标的；

（三）投标人互相串通投标的。

第十七条【招投标类】有关责任单位在招投标过程中有下列行为之一的，给予书面警告直至六个月书面严重警告：

（一）恶性低价投标，不接受评标委员会或工务署建议主动放弃中标，而在工务署向建设主管部门正式确认其中标资格后放弃中标的；

（二）中标候选人未经工务署同意放弃中标的；

（三）收到《中标通知书》后28天内未能提交履约担保，或因中标人原因30天内未能签订合同协议书，或拒绝提交履约担保或签订合同协议书，经工务署书面通知后仍未能按通知要求提交或实施的。

第十八条 【转包挂靠及分包管理】有关责任单位存在转包、挂靠、违法分包或其他分包管理不良行为的，视情形给予以下处理措施：

（一）存在以下情形之一的，给予一年直至三年内拒绝其参与工务署工程投标：

1.施工单位将工程转包或违法分包的；

2.监理单位转让监理业务的；

3.勘察设计单位转包、违法分包勘察设计业务的；

4.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；                                            5.分包行为违反廉政有关规定的；                                                         6.法律法规规定的其他违法分包行为。

（二）存在以下情形之一的，给予书面警告直至三年内拒绝其参与工务署工程投标：

1.未按照要求履行分包程序的；

2.报送的分包报审材料存在弄虚作假情况的；

3.选择分包单位不能满足合同约定，拒不整改或整改不到位的。

第十九条【实名制和分账制】 施工单位未规范落实实名制和分账制工作，视情形给予书面警告直至一年内拒绝其参与工务署工程投标的处理措施。

第二十条 【拖欠工人工资】 承建项目范围内，施工单

位存在拖欠工人工资行为的，视情形给予书面警告直至三年内拒绝其参与工务署工程投标的处理措施。

第二十一条【人员更换】违背招标文件或合同约定，更换项目管理人员的，视情形给予责任单位三个月书面严重警告直至一年内拒绝其参与工务署工程投标、给予责任人员三个月书面严重警告直至一年内拒绝其参与工务署工程建设的处理措施。

第二十二条 【人员履约】 将项目管理人员资历、能力、信誉等情况纳入定标因素的项目，项目管理人员履约不到位，存在下列行为之一的，视情形给予责任单位三个月书面严重警告直至一年内拒绝其参与工务署工程投标、给予责任人员三个月书面严重警告直至一年内拒绝其参与工务署工程建设的处理措施：

（一）未经建设单位批准，1个自然月内考勤天数不足当月施工天数80%。

（二）未经建设单位批准，三次及以上缺席与承建项目有关的工作。

（三）其他履约不到位情形。

项目管理人员范围根据具体项目的招标文件和合同确定。

第二十三条【工程质量】 有关责任单位有以下行为的，视情形给予以下处理措施：

（一）存在以下情形之一的，给予负有责任的设计、勘察、施工及监理单位三个月书面严重警告，情节特别严重的，给予六个月书面严重警告直至一年内拒绝其参与工务署工程投标：

1.因质量问题造成不良社会影响的；

2.因质量问题被行政主管部门责令停工的；

3.存在《深圳市建筑工务署建设工程质量负面清单》情形的。

（二）施工质量存在重大结构隐患或结构、功能缺陷，视情况给予负有责任的施工、监理单位六个月书面严重警告直至三年内拒绝其参与工务署工程投标；

（三）因存在工程施工质量问题，工务署发出警示通报，责任单位超过整改期限仍未有效整改处理，给予书面警告；超过期限后经提醒拒不整改的，给予三个月书面严重警告；

（四）因存在工程施工质量问题，工务署收到行政主管部门或使用单位来文，给予责任单位书面警告；责任单位超过整改期限仍未有效整改处理，给予三个月书面严重警告。

第二十四条【质量事件】 有关责任单位发生质量事件，视情形分别给予以下处理措施：

（一）施工单位发生一般质量事件（100万元及以上1000万元以下直接经济损失的事件），六个月书面严重警告；

（二）施工单位发生较大质量事件（1000万元及以上

5000万元以下直接经济损失的事件），一年内拒绝其参与工

务署工程投标；

（三）施工单位发生重大质量事件（5000万元及以上直接经济损失的事件），三年内拒绝其参与工务署工程投标。

第二十五条【安全隐患】  有关责任单位施工现场存在安全隐患的，视情形分别给予以下处理措施：

（一）施工现场存在符合《深圳市建筑工务署建设工程重大事故隐患判定导则》情形的，对隐患责任单位给予三个月书面严重警告；

（二）施工现场存在的安全隐患，虽不符合《深圳市建筑工务署建设工程重大事故隐患判定导则》情形但对安全生产产生严重影响或后果的，对隐患责任单位给予书面警告直至三个月书面严重警告。

第二十六条【安全事故】 工务署建设项目履约活动中发生安全事故的，对事故责任单位视情形分别给予以下处理措施:

（一）对事故发生单位给予以下处理措施：

1.发生事故或者险情,虽未造成人员死亡但对公共安全构成严重威胁或者社会影响恶劣的，三个月内拒绝其参与工务署工程投标;

2.造成 1 人死亡，六个月内拒绝其参与工务署工程投标;

3.造成 2 人死亡，一年内拒绝其参与工务署工程投标;

4.造成 3 人及以上死亡的，三年内拒绝其参与工务署工程投标。

（二）对负有监管责任的监理单位，给予以下处理措施：

1.发生事故或者险情，虽未造成人员死亡但对公共安全构成严重威胁或者社会影响恶劣的，给予书面警告;

2.造成 1 人死亡，三个月内拒绝其参与工务署工程投标;

3.造成 2 人死亡，六个月内拒绝其参与工务署工程投标;

4.造成 3 人及以上死亡的，三年内拒绝其参与工务署工程投标。

（三）经事故调查部门认定，勘察、设计、材料设备供应商、检验检测等单位对安全事故造成人员死亡负有责任的，给予三个月书面严重警告。

（四）事故单位为专业承包单位，但经事故调查部门认定，施工总承包单位对安全事故造成人员死亡负有责任的,按照本条第（一）款第2至4项的规定，给予施工总承包单位六个月至三年内拒绝其参与工务署工程投标。

第二十七条 【质量安全评价】责任单位质量、安全管控不力，且其负责的项目标段在季度质量安全评价中排名靠后的，视情形给予书面警告直至三个月书面严重警告。同一项目标段一个年度内，连续出现季度质量和安全评价排名均靠后的，可以加重处理，给予六个月书面严重警告。

本条所称排名靠后，参照深圳市建筑工务署工程质量安全评价相关制度判定。

第二十八条 【履约评价】 责任单位履约评价不合格的，视情形分别给予以下处理措施：

（一）存在以下情形之一的，给予三个月书面严重警告：

1.同一季度有两份合同节点履约评价不合格的；

2.同一份合同连续两个季度节点履约评价不合格的，或在一个评价年度内非连续两个季度节点履约评价不合格的；

3.在一个评价年度内，同一份合同已触发本条情形2后，再次出现节点履约评价不合格的，每次追加三个月书面严重警告。

（二）存在以下情形之一的，给予六个月书面严重警告：

1.同一季度有三份及以上合同节点履约评价不合格的；

2.因触发履约评价负面清单情形导致合同完成履约评价结果为不合格的；

3.有且仅有一次节点履约评价的合同，该节点履约评价结果不合格导致合同完成履约评价结果不合格；或过程无节点评价直接开展合同完成履约评价且结果为不合格的。

本条所称节点履约评价不合格，按照《深圳市建筑工务署承包商履约评价管理办法》及相关实施细则等规定确定。

责任单位因本办法第三章其他条款被处理，触发履约评价负面清单导致节点履约评价不合格的，不再适用本条予以处理。

第二十九条【工期保障】 有关责任单位不按合同约定采取积极措施保障工期，经工务署书面通知后仍未改正的，视情形给予书面警告直至一年内拒绝其参与工务署工程投标的处理措施。

第三十条【施工组织保障】 有关责任单位的材料、机械、设备未按相关合同约定进场，经监理工程师书面通知仍达不到要求的，视情形分别给予以下处理措施：

（一）不符合相关合同约定，超期累计满28天的，给予三个月书面严重警告；

（二）不符合相关合同约定，超期累计满29天-56天的，给予六个月书面严重警告；

（三）不符合相关合同约定，超期累计超过56天的，一年内拒绝其参与工务署工程投标。

第三十一条【材料设备品牌】 设计单位未能客观公正，为特定材料设备品牌量身定制或设置倾向性材料设备技术参数或施工安装工艺的，视情形给予三个月书面严重警告直至三年内拒绝其参与工务署工程投标处理。

第三十二条【材料设备管理】 项目现场存在不符合规定的材料设备，无法确认责任单位的，给予监理单位及总监书面警告处理。

第三十三条【未经批准使用材料设备】 未经批准使用材料设备的，视情形给予施工单位及项目经理、监理单位及总监书面警告或三个月书面严重警告处理。

第三十四条【假冒伪劣产品】 施工单位申报进场和实际使用的材料设备不一致或使用假冒伪劣产品的，给予施工单位及项目经理、监理单位及总监三个月书面严重警告处

理。

第三十五条【不合格产品】使用不合格材料设备的，视情形分别给予施工单位及项目经理、监理单位及总监以下处理措施：

（一）同一年度内，首次出现的，给予书面警告；

（二）同一年度内，出现两次的，给予三个月书面严重警告；

（三）同一年度内，出现三次及以上的，给予六个月书面严重警告；

（四）造成不良社会影响的，给予六个月书面严重警告；

（五）不按有关规定和要求对不合格材料设备进行处理的，给予三个月书面严重警告处理。

第三十六条【质量风险名录产品】 违反工务署材料设备相关规定，使用质量风险名录产品的，视情形给予施工单位及项目经理、监理单位及总监书面警告或三个月书面严重警告处理。

第三十七条【不配合抽检巡查】 恶意阻挠、不配合工务署及工务署委托的第三方机构进行现场抽检、材料设备巡检的，给予施工单位及项目经理、监理单位及总监书面警告处理。

第三十八条【工程保修】 有关责任单位不履行保修义务或拖延履行保修义务，经工务署书面通知后仍未改正的，给予书面警告；出现两次及以上的，加重处理，给予书面严重警告直至三年内拒绝其参与工务署工程投标。

第三十九条【工程保函】 有关责任单位提交的预付款保函或履约保函到期后应办理保函延期手续的，经工务署项目组书面通知后仍未按期提交延期保函的，给予书面警告。

第四十条 【工程结算】 有关责任单位未在合同约定期限内提交工程结算资料且无正当理由延期，经工务署书面催办后一个月内仍未改正，造成整体工程无法办理结算等严重影响的，视情形给予书面警告直至一年内拒绝其参与工务署投标的处理措施。

第四十一条【投资控制】 代建、造价咨询、监理、设计、工程咨询等单位因自身原因不按合同约定履行投资控制责任，造成严重影响的，视情形给予书面警告直至三年内拒绝其参与工务署工程投标的处理措施。

第四十二条【政府工程利益】 代建、造价咨询、监理、工程咨询、设计、材料设备供应商、施工等单位恶意串通，损害政府工程利益的，一年内拒绝其参与工务署工程投标。

第四十三条 【勘察】 勘察单位弄虚作假导致提供的岩土勘察成果与实际严重不符的，视情形给予书面警告直至三年内拒绝其参与工务署工程投标的处理措施。

第四十四条【检测】 检测单位出具虚假报告，检测报告或检测结论与实际严重不符的，提请主管部门进行处罚，且视情形给予书面警告直至一年内拒绝其参与工务署项目建设。

第四十五条【档案管理】 有关责任单位不重视项目建设资料管理，或日常档案资料未及时整理，或竣工未能及时移交档案，造成严重影响的，视情形给予其书面警告或书面严重警告的处理措施。

第四十六条【保密义务】 代建、监理、设计、造价咨询、检测等单位不履行保密义务，违规泄密的，视情形给予其书面警告直至三年内拒绝其参与工务署工程投标的处理措施。

第四十七条【从业限制】 有关责任单位违背承诺、未履行《关于执行工务署离职人员从业限制规定的承诺函》相关义务的，视情形给予其书面警告直至三年内拒绝其参与工务署工程投标的处理措施。

第四十八条 【廉政问题】 有关责任单位或责任人员存在廉政问题的，视情形分别给予其以下处理措施：

（一）违反《参建单位廉政守则》相关规定的，视情形分别给予责任单位和责任人员书面警告或三个月书面严重警告的处理措施。

（二）存在行贿行为（含利益输送）但尚未构成犯罪的，视情形分别给予责任单位三个月书面严重警告至三年内拒绝参与工务署工程投标的处理措施，给予责任人员三个月书面警告至三年内拒绝参与工务署工程建设的处理措施。

（三）犯行贿罪的，分别给予责任单位三年内拒绝参与工务署工程投标的处理措施，给予责任人员三年内拒绝参与工务署工程建设的处理措施。

（四）有关责任单位的分包单位及其人员存在廉政问题的，责任单位承担相应责任。

第四十九条【突发事件信息报送】 项目履约过程中发生安全生产事故、社会治安、自然灾害、公共卫生等突发事件，责任单位未按工务署相关规定及时上报，存在迟报、漏报、瞒报等情形的，视情况给予三个月书面严重警告直至三年内拒绝参与工务署工程投标。

第五十条【兜底条款】 有关责任单位或责任人员存在工务署不良行为处理决策机构或其授权机构认定的其他不良行为的，相关部门或单位视情形提出不良行为处理措施，由工务署不良行为处理决策机构审议通过后予以处理。

第四章 不良行为记录的公开与应用

第五十一条【公开范围】所有不良行为记录统一录入工务署政府公共工程综合管理平台，对内公开。

第五十二条【招标应用】不良行为记录在工务署招标全过程应用。应用原则分为：

（一）被记录书面严重警告的单位或个人，记录有效期内，该记录应纳入工务署定标资料，被禁止推荐或应当优先淘汰；

（二）被记录拒绝投标（拒绝参与工程建设）的单位和个人，记录有效期内，工务署在发出中标通知书前任何时间，均有权拒绝其投标（参与工程建设）或取消其中标资格。

第五章  职责分工

第五十三条【决策层级】不良行为处理措施不同，相应的决策层级不同：

（一）书面警告的不良行为处理事项由主办部门审定，处理决定自录入系统之日起生效；

（二）书面严重警告的不良行为处理事项:

1.本办法已明确处理期限档次的，由主办部门发起呈批流程，经业务相关处室、招标合约处会签后，报业务分管署领导审定后生效；

2.本办法未明确处理期限档次的，由署相应业务管理委员会审定，处理决定自署相应业务委员会审议通过之日起生效；

（三）拒绝投标（拒绝参与工程建设）的不良行为处理事项报署相应业务管理委员会审议通过后报署长办公会审定，处理决定自署长办公会审议通过之日起生效。

第五十四条【管理部门】 署招标合约处是不良行为记录的综合管理部门，主要负责：

（一）制定不良行为处理相关管理制度；

（二）汇总、公布不良行为记录;

（三）呈批并分发不良行为记录处理通知书。

第五十五条【主办部门】 署机关处室负责处理工作职责范围内相关不良行为，各直属单位负责处理本单位所管建设项目或事务涉及的有关单位的不良行为。具体包括调查核实相关不良行为、告知责任单位、发起不良行为处理程序、协助纪检监察室处理异议和申诉等。

署机关处室或直属单位应在不良行为处理决定生效时，即时将不良行为处理决定及相关材料报送至署招标合约处，确保不良行为记录及时公布。

第六章   处理程序

第五十六条 【告知程序】 原则上不良行为处理事项应履行告知程序。主办部门通过会议或函件形式，提前告知责任单位初步处理意见。

有下列情形之一的，可直接启动不良行为处理程序：

（一）发生一般及以上生产安全事故的；

（二）经署履约评价管理委员会审定的履约评价结果为不合格的，触发本办法第二十八条的；

（三）招投标文件或合同其他条款另行明确约定记录不良行为的违约情形；

（四）主办部门认为无需提前告知的其他情形。

第五十七条【通知书送达】 不良行为记录应以《不良行为记录处理通知书》的形式通知责任单位。主办部门须将通知书送达并由责任单位授权代表签收。

第七章   异议申诉

第五十八条【异议申诉、信用修复】 责任单位对不良行为处理结论有异议的，可在收到不良行为记录处理通知书之日起五个工作日内书面向工务署提出申诉，并提供有效证明材料。

署纪检监察室负责处理申诉、异议，提出处理意见后报署长办公会审定。经审定确认原处理不当的，主办部门应及时对相关处理单位（人员）实行信用修复。

第八章  其他规定

第五十九条【报告义务】 发现有关单位（人员）存在不良行为的，工务署相关工作人员均有及时报告的义务。

第六十条【名词解释】 本办法所称“以上”“以下”均不包括本数。

第六十一条【解释修订】 本办法由市建筑工务署负责解释。市建筑工务署根据管理实际情况，可对本办法进行修改并施行。

第六十二条【施行日期】 本办法自2025年1月1日起生效。

附件：1.告知函

2.不良行为记录处理通知书

3.相关实施细则及指引清单目录

附件1

告知函

：

经查，你单位存在以下情形：

为此，我单位向你单位陈述意见如下：

特此告知。

署机关或直属单位落款（盖章）

年  月  日

附件2

（通知书编号）

深圳市建筑工务署不良行为记录处理

通知书

：

经查实，你（单位）有以下不良行为：

。

根据我署《不良行为记录处理办法》，经研究决定对你单位处理如下：                       。

特此告知。

深圳市建筑工务署

年  月  日

附件3

相关实施细则及指引清单目录

| 序号 | 文件名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《深圳市建筑工务署不良行为记录处理办法》第二十一条实施细则（2025） |
| 2 | 《深圳市建筑工务署不良行为记录处理办法》第四十条实施细则 |
| 3 | 《深圳市建筑工务署不良行为记录处理办法》安全生产方面不良行为处理的实施指引 |
| 4 | 《深圳市建筑工务署不良行为记录处理办法》廉政问题条款实施细则 |

注：署不良行为记录处理办法相关实施细则及指引以最新发布的为准。具体文件内容一并纳入招标文件和合同条款。

深圳市建筑工务署办公室                               2024年12月30日印发

《深圳市建筑工务署不良行为记录处理办法》第二十一条实施细则

（2025年版）

第一条 为规范项目管理人员更换，强化履约监管，确保项目高质量建设，根据《深圳市建筑工务署不良行为记录处理办法》第二十一条，特制定本细则。

第二条 本细则所称“项目管理人员”主要包括但不限于：

（一）施工合同：项目经理；

（二）监理合同：总监理工程师；

（三）全过程工程咨询合同：项目负责人、总监理工程师；

（四）设计-采购-施工总承包(EPC)合同：EPC项目负责人、项目经理、设计负责人。

具体根据项目的招标文件和合同确定。

- 将项目管理人员资历、能力、信誉等情况纳入定标因素的项目，原则上不允许更换项目管理人员。

存在下列情形之一的，经工务署同意，允许更换项目管理人员，可按合同约定追究责任单位及/或相关责任人员的其他违约责任，不对责任单位记录不良行为，且不计项目管理人员更换次数：

- 死亡的；

- 因涉嫌犯罪被羁押或被判处刑罚的；

（三）重大疾病或者重伤（持有县、区以上医院证明）丧失劳动能力，导致3个月以上不能完全履行职责的；

（四）经建设单位批准的非因责任单位原因致使工程项目未按时开工或停工，累计时间达到120天及以上等其他特殊情形。

项目管理人员存在前款（一）（二）（三）情形的，应提交相应的证据资料，责任单位须对资料的合法性、真实性、有效性负责；如查实存在弄虚作假的，加重处理，给予责任单位一年拒绝参与工务署工程投标。

第四条 将项目管理人员资历、能力、信誉等情况纳入定标因素的项目，违背招标文件或合同约定更换项目管理人员的，按合同约定追究相应责任，并根据下列情形对责任单位和责任人员记录不良行为，采取相应的处理措施：

（一）取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续前，项目管理人员无法到岗或更换的，对责任人员处一年拒绝参与工务署工程建设，对责任单位处一年拒绝参与工务署工程投标。

（二）取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续后：

1.从项目开工日起算，项目管理人员履约时间不足合同工期二分之一或不足一年，首次更换的，对责任人员处一年拒绝参与工务署工程建设，对责任单位处三个月书面严重警告，情节严重的，加重处理。

2.从项目开工日起算，项目管理人员履约时间达到合同工期二分之一且满一年，首次更换的，经工务署书面同意后，不予以处罚。

3.首次更换后，再次更换（含工务署要求更换）的，每次更换时，对责任单位处三个月书面严重警告，情节严重的，加重处理。

项目开工日，指取得施工许可或者相关主管部门批准开工（含开工备案）手续之日。

第五条  项目管理人员更换严重影响合同履约，或造成其他严重不良影响的，经决策机构认定为不良行为后，给予责任单位三个月书面严重警告，情节严重的，加重处理。

第六条  项目主要管理人员履约质量不满足要求，工务署要求更换项目主要管理人员，责任单位拒不更换的，对责任单位记录不良行为，处六个月书面严重警告，情节严重的，加重处理。

第七条  本细则自2025年1月1日起实施。

深圳市建筑工务署办公室                           2024年12月30日印发

### 附件八  技术要求

### 附件8-1 深圳市建筑工务署工程设计管理中心设计巡检工作指引（不定期更新）

### 附件8-2  深圳市建筑工务署技术指引（不定期发布）

1.《深圳市建筑工务署UHPC设计指引》

2.《深圳市建筑工务署建筑幕墙玻璃设计指引》

3.《深圳市建筑工务署铝单板设计指引》

4.《深圳市建筑工务署铝合金型材设计指引》

5.《深圳市建筑工务署室内不锈钢设计指引》

6.《深圳市建筑工务署室内涂料设计指引》

7.《深圳市建筑工务署树脂装饰板设计指引》

8.《深圳市建筑工务署搪瓷钢板设计指引》

9.《深圳市建筑工务署陶板陶砖陶棍设计指引》

10.《深圳市建筑工务署外墙不锈钢设计指引》

11.《深圳市建筑工务署外墙涂料设计指引》

12.《深圳市建筑工务署微晶石设计指引》

13.《深圳市建筑工务署人造石英石设计指引》

14.《深圳市建筑工务署竹木纤维集成墙板和石塑墙面板设计指引》

### 附件8-3  深圳市建筑工务署建筑智能化专业设计深度规定

建筑智能化专业设计一般分为方案设计、初步设计、施工图设计和深化设计四个设计阶段。建筑智能化专业设计各阶段文件编制深度应符合国家现行相关规范要求及工务署相关标准及设计管理要求。为进一步规范建筑智能化专业设计深度要求，特做出如下规定：

一、方案设计阶段

1、方案设计阶段，应明确项目的定位、建设目标、运营管理模式、使用需求等要求，搭建合理的智能化架构，选择配置相应的智能化系统，形成智能化设计方案，初定智能化建设内容与实施界面。

2、方案设计应有同类项目对标，重要项目还应开展同类项目的考察、调研，形成相关对标分析成果；应结合项目特点开展智能化专项设计。

3、方案设计应根据使用单位实际使用需求和建筑功能要求进行，结合使用需求调研和后续运营管理要求，深入分析项目的整体业态情况，配置合理的智能化服务功能，确保各子系统设置的必要性。

4、方案设计应有智能化方案及主要系统的比选，应有相关的经济性分析。

5、方案设计应结合项目主次要建筑功能空间开展智能化场景的应用分析，有项目智能化设计的优点及亮点分析。

6、方案设计阶段应明确智能化系统配置方案及设计内容，初定智能化建设内容与实施界面，梳理智能化设计与智慧化设计的建设界面。

7、建筑智能化系统的设计范围：一般为本项目政府投资范围内的所有智能化系统设计，主要包括信息基础设施系统、建筑设备管理系统、安全技术防范系统、机房工程、智能化集成系统及信息化应用系统等内容。

8、方案设计阶段应形成智能化设计专篇说明，应形成智能化设计方案汇报文本（ppt版），应描述清楚各智能化子系统的设计原则、设计内容以及实现的功能。

9、方案设计阶段应有主要系统计算书及投资估算书。

10、方案设计阶段的智能化总平面图，室外部分应有智能化专业的综合管网规划设计，需清楚标明与市政接驳点的位置路由。

11、方案设计阶段的智能化平面图，应包含主要机房规划、布置平面、主要管线路由规划图等。

12、建筑智能化系统如涉及软件部分，应提供软件系统的系统逻辑图以及流程图，并附上相关设计说明（包括开发环境、操作界面、以及软件最终所能实现的功能）。

13、方案设计团队应在建筑方案设计阶段提出智能化主要机房及管井设计需求（如位置、面积、结构荷载等），配合完成建筑方案设计。

14、方案设计团队应配合可研编制单位开展可研相关文件编制，应审核可研编制单位的智能化投资估算和工程量清单，并承担责任。

15、建筑智能化方案设计团队应配合智慧化设计单位开展相关设计工作，审核智慧化的相关资料，落实、响应智慧博物馆建设需求。

16、建筑智能化方案设计团队应按要求参加专业设计讨论会议、专项评审会议等，并提供满足要求的设计汇报文件。

17、建筑智能化方案设计团队应审核智能化初步设计、施工图及深化设计阶段的设计成果，并提供意见和建议。

二、初步设计阶段

1、建筑智能化初步设计应结合可研批复，按方案设计阶段确定的智能化建设内容与实施界面开展相关设计工作。

2、建筑智能化初步设计应结合细化的建筑功能要求、更具体的使用需求，开展智能化各子系统设计。

3、建筑智能化初步设计成果深度应满足概算申报要求，具体应确定实施界面；确定系统技术标准、实现方式及主要指标；确定工程概算造价，控制工程投资；据以编制施工图设计。

4、建筑智能化初步设计团队应与智能化方案设计团队（如方案设计与初设团队单独）、智慧化设计单位（如有）以及各相关专业开展技术对接、沟通，进一步开展核对设计界面、工作范围、互提资料等工作。

5、建筑智能化初步设计团队应配合概算编制单位开展概算编制和申报工作，应确保提供的智能化系统设计的合理性与可实施性，并承担责任。

6、建筑智能化初步设计团队应按要求参加专业设计讨论会议、专项评审会议等，并提供满足要求的设计汇报文件。

7、建筑智能化初步设计团队应配合智慧化设计单位开展相关设计工作，审核智慧化设计的相关资料，落实、响应智慧化建设需求。

8、建筑智能化初步设计团队应审核其它阶段设计成果，并提供意见和建议。

三、施工图设计阶段

1、建筑智能化施工图设计应结合概算批复，按初步设计阶段确定的系统规模和标准开展相关设计工作。

2、建筑智能化施工图设计应落实方案设计和初步设计阶段的设计需求，应与各相关专业（专项）进行技术对接、沟通，开展固化需求、互提资料等工作。

3、建筑智能化施工图设计成果深度应满足国家现行相关规范及深度要求，满足工务署相关标准及管理要求，满足编制智能化施工图预算的要求。

4、在出正式施工图时，凡有缺项设计的项目，应作必要的说明。

5、建筑智能化施工图设计团队应配合设计总包提供满足智能化工程专项施工招标的招标技术要求和招标清单，应确保提供的智能化工程设计资料的完整性、合理性与可落地性，并对此承担责任。

6、建筑智能化施工图设计团队应按要求参加专业设计讨论会议、专项评审会议等，并提供满足要求的设计汇报文件。

7、建筑智能化施工图设计团队应配合智慧化设计单位开展相关设计工作，落实或响应智慧化建设需求。

8、建筑智能化施工图设计团队应审核其它阶段的设计成果，并提供意见和建议。

### 附件8-4  深圳市及工务署BIM实施标准（不定期发布）

1.《建筑工程信息模型设计交付标准》SJG76-2020

2.《政府投资公共建筑工程 BIM 实施指引》SJG78-2020

3.《建筑工程信息模型设计示例》SJT02-2022

4.《建筑信息模型数据存储标准》SJG114-2022

5.《建筑工程勘察信息模型交付标准》SJG145-2023

6.《深圳市建筑工程信息模型（BIM）建模手册》

7.深圳市《基于BIM的工程报建系统功能操作手册（企业用户）》

8.《深圳市建设工程规划许可（房建类）报建建筑信息模型（BIM）交付技术规定（试行）》

9.《深圳市建设工程信息模型归档指引（试行）》

10.《深圳市建筑工务署BIM实施标准》

11.《深圳市建筑工务署建筑工程数字化交付工作导则》

12.《深圳市建筑工务署建筑工程建筑信息模型数据交付标准（试行版）》

13.《深圳市建筑工务署建筑工程建设阶段建筑信息模型分类和编码标准（试行版）》

14.《深圳市建筑工务署建筑工程运维阶段建筑信息模型分类和编码标准（试行版）》

15.《深圳市建筑工务署工程设计管理中心建筑信息模型设计建模及应用指引（试行）》

### 附件8-5  深圳市建筑工务署公共工程海绵城市建设工作指引（不定期更新）

### 附件8-6  深圳市建筑工务署室内装修方案设计文件编制深度规定

### 附件8-7  深圳市建筑工务署有关绿色建筑及其他绿色低碳的规定（不定期更新）

### 附件九 深圳市建设工程文件归档与档案验收移交指南

1、《深圳市建设工程文件归档与档案验收移交指南》

2、《深圳市建设工程信息模型归档指引（试行）》

3、如本项目推行单套制归档，则应满足《电子档案单套管理一般要求》（DA/T-92）》及深圳市发布的关于单套制归档、电子档案管理的其他标准。