招标公告附件

一、投标资料组成及要求

（一）资格审查文件

1.投标报价书（签名加盖公章）。

2.营业执照（复印件，加盖公章）。

3.资质文件：企业资质证书；项目负责人资质证书（复印件，加盖企业公章）。

4.拟派团队人员要求及申报表（加盖公章）。

5.法定代表人证明书、法定代表人授权委托证明书及身份证复印件。

（二）业绩文件

提供自2015年1月1日至招标公告发布之日止（时间以合同签订时间为准）建筑面积4100㎡及以上的医疗类项目设计业绩（须含初步设计阶段）。提供的业绩数量不超过3项，超过的只取前3项。业绩证明材料（须同时提供）：

1.提供设计合同关键页扫描件，应能体现项目名称、工作内容、设计阶段、合同签订时间、合同签章页等。

2.提供加盖投标单位公章的项目图纸文件。

注：当证明材料中企业名称不一致时，须提供工商部门出具的变更证明。当证明材料中的项目名称不一致时，应提供逻辑清晰且能够证明为同一项目的证明材料。

二、投标文件提交要求

（一）纸质文件一式两份，采用A4双面打印（请勿使用高档纸张），简装成册，采用密封包装。

（二）电子文件一份（包含可编辑的word文档文件及盖章版PDF扫描件，截标前发送至招标人邮箱：sjglzxzbz@163.com），内容与纸质文件保持一致。

三、投标文件不予受理及无效标情形

（一）未在规定时间及地点递交投标文件的，投标文件不予受理。

（二）资格审查不合格的，投标文件将按无效标处理。

（三）投标人填报的投标报价若超出投标报价上限的，投标文件将按无效标处理。

四、设计服务费付款方式

## （一）工程设计服务费的支付

## 工程设计服务费由基本酬金（占工程设计服务费的90%）和绩效酬金（占工程设计服

## 务费的10%）两部分组成。

## 1.基本酬金的支付

## 发包人可以结合设计人在各服务阶段实际工作进度及本合同约定的合同价款分配比

## 例分批支付设计进度款，各服务阶段累计支付比例不能高于下表规定的上限比例。

| 服务费名称 | 服务阶段 | 支付时间 | 支付基本酬金 的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本 酬金 | 方案设计 | 方案设计阶段的工作（含BIM成果）完成并经发包人确认 | 30 |
|  | 初步设计 | 初步设计图纸及文件（含BIM成果）完成并经发包人确认 | 30 |
|  |  | 初步设计概算成果取得政府相关部门审查同意批文 | 10 |
|  | 施工图设计配合 | 配合完成施工图设计 | 10 |
|  | 施工配合 | 工程竣工验收合格（含BIM成果），设计人办理完相关手续之后 | 10 |
| 合同结算评审完成后，支付基本酬金余款。 |  |  |  |

## 2.绩效酬金的支付

## 发包人按照《深圳市建筑工务署承包商履约评价管理办法》《深圳市建筑工务

## 署工程设计合同履约评价细则》的规定对设计人履约情况进行评价，履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五档。

## 方案设计阶段、初步设计阶段、施工图设计配合阶段按阶段开展履约评价工作，

## 履约评价结果作为相应阶段的绩效酬金支付及结算依据，即各阶段履约评价绩效酬金=各阶段绩效酬金×各阶段履约评价结果对应的绩效酬金支付比例。履约评价结果优秀、良好、中等、合格、不合格，对应的绩效酬金支付比例分别为100%、100%、80%、60%、0%。

## 施工配合阶段按季度开展履约评价工作，发包人将施工配合阶段绩效酬金均分

## 为四等份，根据每季度履约评价结果扣除绩效酬金，直至施工配合阶段剩余绩效酬金为零。具体扣除方式如下：

## （1）假设施工配合阶段绩效酬金为P，每次季度评价结果为良好或优秀的，不扣除绩效金额；每次季度评价结果为中等的，扣除绩效金额=1/4×P×20%；每次季度评价结果为合格的，扣除绩效金额=1/4×P×40%；每次季度评价结果为不合格的，扣除绩效金额=1/4×P×100%。

## （2）如施工配合阶段累计评级次数少于4次，则施工配合阶段履约完成后按以下计算原则扣减差值:每次季度评价结果为中等的，扣除绩效金额=1/评价次数×P×20%；每次季度评价结果为合格的，扣除绩效金额=1/评价次数×P×40%；每次季度评价结果为不合格的，扣除绩效金额=1/评价次数×P×100%。

## （3）当本阶段累计扣除绩效金额为P时（即本阶段绩效酬金全部被扣除），不再扣除。

## （4）以上金额从发包人最近一期应付设计费中扣除，不足部分发包人在下一期应付设计费中扣除直至本阶段绩效酬金扣除完毕。

| 服务费 名称 | 履约考核阶段 | 占绩效酬金的比例（%） | 支付时间 | 绩效酬金的支付比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效 酬金 | 方案设计阶段 | 20 | 方案设计阶段的工作完成，并经发包人确认 | 各设计阶段对应履约评价等级的支付比例×90% |
|  | 初步设计阶段 | 20 | 初步设计阶段工作完成，并经发包人确认 |  |
|  | 施工图设计阶段 | 20 | 施工图设计阶段配合工作完成，并经发包人确认 |  |
|  | 施工配合 | 40 | 施工过程配合工作完成，发包人评价之后 |  |
| 合同结算评审完成后，支付绩效酬金余款。 |  |  |  |  |

## 五、报价要求及结算原则

## （一）报价要求：深圳市中医院针灸推拿中心建设项目投标上限总价为18万元。

## 深圳大学总医院口腔中心建设项目投标上限总价为49万元。

（二）结算原则：固定总价，总价包干。

最终结算金额以《深圳市财政和预算投资评审中心评审报告》的评审结论为准。

## 六、投标格式文件及其他附件

（一）投标报价书。

（二）拟派团队人员要求及申报表。

（三）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托证明书。

（四）投标人业绩情况一览表。

投标报价书

| 编号 | 工程名称 | 上限价 （万元） | 报价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深圳市中医院针灸推拿中心建设项目方案及初步设计 | 18 |  |
| 2 | 深圳大学总医院口腔中心建设项目方案及初步设计 | 49 |  |
| 合计 |  | 67 |  |
| 本次服务具体要求：深圳市中医院针灸推拿中心建设项目和深圳大学总医院口腔中心建设项目方案及初步设计 工作内容：方案设计、全专业初步设计阶段，包含但不限于： 1.设计文件：包括既有建筑现状勘察与评估，本项目商办楼改造医疗建筑设计落地性研究，建筑（含改造、外立面修缮等）、室内、结构（含结构加固）、电气、给排水、通风与空调、建筑智能化、相关配套医疗专项、消防、景观、绿色建筑、标识系统、BIM等专业的设计成果。 2.概算：负责投资范围内全部内容的概算编制，并配合申报。 3.配合开展EPC招标清单编制工作。 |  |  |  |

投标人法定代表人签名：           投标单位（署名并盖章）：

日期：

拟派团队人员要求及申报表

| 专业 | 姓名 | 职称或注册情况 | 人数 | 医疗项目业绩情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  | 一级注册建筑师 | 1 | 提供1项及以上担任项目负责人的医疗项目业绩（最多提供3项） |
| 室内专业负责人 |  | 中级或相关专业注册资质 | 1 | 提供1项及以上担任室内专业负责人的医疗项目业绩（最多提供3项） |
| 结构专业负责人 |  | 中级或一级注册结构工程师 | 1 | 提供1项及以上担任结构专业负责人的医疗项目业绩（最多提供3项） |
| 机电专业负责人 |  | 中级或相关专业注册资质 | 1 | 提供1项及以上担任机电专业（或电气或给排水或暖通）负责人的医疗项目业绩（最多提供3项） |

注：投标人在投标阶段只需按要求填报人员，无需提供证明材料，中标后按要求提供相应的证明材料。

## 法定代表人证明书

单位名称：（单位名称应与营业执照名称一致）

地址：

姓名：        性别：        年龄：         职务：

系      （单位名称）     法定代表人。

特此证明。

投标单位（签名、盖章）：

日期 ：     年      月   日

附：法定代表人身份证复印件

| 身份证明材料（正面）粘贴处 | 身份证明材料（反面）粘贴处 |
| --- | --- |

## 法定代表人授权委托证明书

本授权委托书声明：（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的（姓名及职务）为我公司签署深圳市中医院针灸推拿中心建设项目和深圳大学总医院口腔中心建设项目方案及初步设计投标文件及开标相关文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：               性别：               年龄：

身份证号码：                 职务：

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期：     年     月     日

附：代理人身份证扫描件

| 身份证明材料（正面）粘贴处 | 身份证明材料（反面）粘贴处 |
| --- | --- |

投标人业绩情况一览表

投标人名称：

| 医疗类项目业绩1情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 自查内容 |  |  | 页码 |
| 1.合同项目名称： |  |  |  |
| 2.合同签订时间： |  |  |  |
| 3.建筑面积： 平方米 |  |  |  |
| 4.设计阶段：是否含初步设计：是 否 |  |  |  |
| 5.是否提供加盖投标单位公章的项目图纸文件：是 否 |  |  |  |
| 医疗类项目业绩2情况 | （按业绩1格式罗列自查） |  |  |
| …… |  |  |  |
| 医疗类项目业绩3情况 |  | （按业绩1格式罗列自查） |  |
| …… |  |  |  |

（业绩证明材料附此表后）