# 深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设（一期）项目水土保持监测服务

# Ⅱ标小型建设工程简易公开招标公告

项目名称：深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设（一期）项目

工程名称：深圳医学科学院及深圳湾实验室院区永久场地一体化建设（一期）项目水土保持监测服务Ⅱ标

招标人：深圳市建筑工务署教育工程管理中心

项目地址：深圳市光明区公常路与羌下一路（东）交汇处西北侧

招标方式：简易公开招标、资格后审

招标联系人：付工 电话：0755-83942871；李工 电话：15221352303

招标范围：项目地块一区域内水土保持工程的监测，出具水土保持监测报告等相关文件，协助招标人完成水土保持设施验收备案等水土保持相关工作。

递交投标资料的时间及地点：2025年12月 9 日（星期二）9点10分至9点30分到深圳市建筑工务署教育工程管理中心330会议室（地址：深圳市福田区侨香路侨香村一栋裙楼三层）

开标（截标）时间及地点：2025年11月 9 日（星期二）9点30分深圳市建筑工务署教育工程管理中心330会议室（地址：深圳市福田区侨香路侨香村一栋裙楼三层）

拟采用的定标方法：低价法（次低价）。详细规则见附件1。

招标上限价：12.10万元。

计价依据：国家、广东省、深圳市有关规定标准，《深圳市开发建设项目水土保持服务费计列办法》（深水保〔2007〕362号），本项目水土保持方案报告书及市场询价资料。

付款方式：

1.不设预付款

2.付款进度

本项目合同价款包括两部分：第一部分为基本服务费，占本合同总价的80%，按照工作进度支付；第二部分为绩效服务费，占本合同总价的20%，按照履约评价结果按比例支付。

2.1.基本服务费的支付

（1）本项目桩基及基坑土石方施工完成后，招标人支付至基本服务费的30%；

（2）本项目主体结构封顶后，招标人支付至基本服务费的60%；

（3）本项目水土保持专项验收通过且中标人提供所有监测报告后，招标人支付至基本服务费的85%。

（4）剩余基本服务费待深圳市财政预算和投资评审中心审定后，以最终结算价为基准计算并一次性付清。

2.2.绩效服务费的支付

绩效服务费的支付：招标人按照《市建筑工务署合同履约评价管理办法》的规定完成对中标人履约评价。

本项目水土保持专项验收通过且中标人提供所有监测报告后，招标人按照履约评价结果向中标人支付相应比例的绩效服务费。具体支付比例如下：履约评价结果分优秀、良好、中等、合格、不合格五个等级，上述绩效服务费对应的支付比例分别为100%、100%、80%、60%、0%。

3.支付办法

（1）中标人应按付款进度之规定及合同项中的其他相关条款的规定，向招标人出具附有工作进度报告和相关工作成果的付款申请。

（2）每次付款申请时，中标人应向招标人开具与付款金额等额的税务发票。

（3）上述费用的支付以财政资金拨付到账为前提，招标人如因财政资金未及时拨付而未能及时履行付款义务不视为招标人违约。

投标人资质要求：

1.投标人须为中华人民共和国境内注册的独立法人或其他组织	；

2.其他要求：

（1）投标人须提供1项自2022年1月1日起至本招标公告发布之日止，承接过的水土保持监测服务业绩（以合同签订日期为准）；要求同类业绩不超过1项，超过1项的以第1项为准；

（2）不接受联合体投标。

本次服务具体要求：

1.本合同履行期限为自本合同签订之日起至自然恢复期监测期限结束之日止。

2.建设期（包含施工准备期、施工期）监测期限为合同签订起至工程完成水土保持验收工作。

3.自然恢复期监测期限为1年，自本工程通过水土保持设施竣工验收之日起算。

以上监测期限仅为预估期限，实际服务期限应根据项目实际建设时间相应调整，以招标人通知为准。

投标资料组成：

1.投标报价书（按附件1格式，签名并加盖公章）；

2.营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖公章）；

3.水土保持监测水平评价证书（复印件加盖公章）；

4.法定代表人证明书及法定代表人授权委托书（原件，需签名加盖公章），法定代表人和法定代表人授权委托人身份证复印件（加盖公章）；

5.业绩证明材料：合同文件及水土保持监测报告，需体现水土保持监测报告编制单位，合同关键页复印件须体现合同名称、签订日期、合同金额、合同双方名称、主要服务内容（复印件加盖公章）；证明资料中的承包单位名称需与企业投标名称一致；如企业名称不一致，则须提供工商部门出具的变更证明；

6.其他：项目负责人职称证书。

其他说明：

1.投标人根据工作内容和要求自行报价。

2.本次招标不需编制技术标。

3.投标人根据本招标公告的要求，详细编写投标文件，一式三份（一正本、两副本，当正副本不一致时，以纸质正本为准），采用A4双面打印并使用文件袋密封，并在封口粘贴处加盖公章。

4.投标人需于招标人要求的时间地点递交投标文件，否则其投标文件将不予受理。投标人递交投标文件的工作人员应在投标时提交法定代表人的委托授权文件。

5.资格审查资料不满足资质要求的或未按要求提交投标报价书的或投标报价超招标上限价的均视为无效标。

6.请投标人通过以下链接领取招标公告附件材料：https://pan.baidu.com/s/1zU6ODbgIw6DX0wXJRATweA?pwd=nphe，提取密码：nphe。

附件：1.《投标报价书》格式

2.《法定代表人证明书及法定代表人授权委托书》格式

深圳市建筑工务署教育工程管理中心

2025年12月1日