## 附件2

## 深圳市建筑工务署2026年度BIM咨询服务项目服务内容及合同主要条款

一、服务内容

（一）提供BIM数字化管理工作技术支撑

1.对2025年7月至2026年6月期间竣工项目，配合开展BIM技术应用情况后评价，检查各项目BIM应用质量成效，针对突出问题提出整改建议，整合后评价成果、推广实施经验。

交付成果：《工务署政府投资项目BIM技术应用情况后评价报告》。

2.协助对全署应用BIM技术的项目开展数字化交付管理工作，统筹各参建单位完成BIM模型、图纸、成果文件的归集，监督与核验交付成果规范有效。

交付成果：配合管理工程项目数字化交付工作，开展BIM技术应用履约评价。

（二）提供BIM标准完善专业技术支撑

配合梳理深圳市及工务署既有BIM技术应用标准与相关业务管理标准，对BIM应用管理办法、数字化交付等相关标准进行新编或修订，加强工务署BIM工作管理，指导政府投资项目BIM技术应用及数字化交付。

交付成果：新编/修订的BIM标准不少于3份。

（三）提供BIM技术应用专业咨询服务

1.配合开展对各直属单位的BIM应用调研、对项目参建单位开展BIM应用调研，评估BIM工作管理现状，发现问题，提出建议，为BIM相关制度、标准建设提供依据。

2.配合开展国产化BIM软件应用，对政府投资项目国产化BIM软件应用情况进行跟踪调研，形成国产化BIM软件应用情况总结报

3.协助编制政府投资项目BIM应用标准宣贯与培训教材，配合开展不少于3场BIM应用宣贯与培训活动。

交付成果：《2026年度深圳市建筑工务署BIM技术应用调研报告》、深圳市及工务署BIM技术应用标准宣贯培训教材、BIM应用宣贯与培训活动。

二、服务期限

本项目合同服务期限为自合同签订之日起至2026年11月30日止。

三、付款方式

1、签订合同后，中标方提交《2026年度深圳市建筑工务署BIM咨询服务方案》，经采购方确认通过后,支付合同金额的30%。

2、中标方提交《2026年度深圳市建筑工务署BIM技术应用调研报告》、《2026年度工务署政府投资项目BIM技术应用情况后评价报告》，经采购方确认通过后,支付合同金额的40%。

3、中标方完成合同全部委托内容，且服务成果通过最终验收后,支付合同金额的30%。